ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы «Обеспечение объектов жилищного строительства коммунальной и инженерной инфраструктурой на 2011-2013 годы»

«14» октября 2010 г.                                                                                            № 8

На основании пунктов 9, 18 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой программы «Обеспечение объектов жилищного строительства коммунальной и инженерной инфраструктурой на 2011-2013 годы», представленной Службой заместителя мэра города по городскому хозяйству в соответствии с п. 37 распоряжения мэра от 28.05.2010 № 949р.

В нарушение п. 37 р.II Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, проекта городского бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана, утвержденного распоряжением мэра города от 28.05.2010 № 949р, проект долгосрочной целевой программы представлен в Контрольно-счетную палату с нарушением установленного срока.

Проект долгосрочной целевой программы «Обеспечение объектов жилищного строительства коммунальной и инженерной инфраструктурой на 2011-2013 годы» рассмотрен на соответствие Бюджетному Кодексу РФ, а также Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» и их формирования и реализации, утвержденного постановлением мэра города от 06.02.2008 № 66 (в ред. постановления от 04.06.2010 № 264) (далее - Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ).

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы «Обеспечение объектов жилищного строительства коммунальной и инженерной инфраструктурой на 2011-2013 годы» установлено.

На экспертизу проекта долгосрочной целевой программы «Обеспечение объектов жилищного строительства коммунальной и инженерной инфраструктурой на 2011-2013 годы» представлено:

1. Пояснительная записка к проекту долгосрочной целевой программы

2. Финансово-экономическое обоснование к проекту долгосрочной целевой программы

3. Заключение по проекту долгосрочной целевой программы Департамента экономики мэрии города от 29.09.2010

4. Заключение по проекту долгосрочной целевой программы Департамента финансов и казначейского исполнения бюджета от 05.10.2010.

5. Паспорт долгосрочной целевой программы

6. Проект долгосрочной целевой программы  «Обеспечение объектов жилищного строительства коммунальной и инженерной инфраструктурой на 2011-2013 годы»

7. Распоряжение мэра города от 03.08.2010 №1365р «О разработке проекта долгосрочной целевой программы «Обеспечение объектов жилищного строительства коммунальной и инженерной инфраструктурой на 2011-2013 годы»»

Целью программы является обеспечение развития коммунальной и инженерной инфраструктуры застроенных и незастроенных территорий для увеличения жилищного строительства, предназначенного как для расселения ветхого и аварийного жилищного фонда, так и для строительства коммерческого жилья.

Объем финансирования программы составляет 85 000 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 40 000 тыс. руб.

В соответствии с письмом Министерства строительства Архангельской области в адрес директора департамента городского хозяйства мэрии в момент подготовки проекта городской долгосрочной целевой программы данные о лимитах субсидий из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы отсутствуют.

1. В ходе проведенного анализа раздела IV программы «Система программных мероприятий» установлено. Объем финансирования мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках программы составляет 5000 тыс. руб., при этом, согласно смет на выполнение данных работ всего на данные мероприятия потребуется 8 626 тыс. руб., а 3626 тыс. руб. будет оплачено за счет средств городского бюджета в 2010 году. При этом планируется разработка проектно-сметной документации только для трех земельных участков, для земельного участка по адресу ул. 40-летия Великой Победы не требуется.

Вышеперечисленные факты свидетельствует, что в проекте долгосрочной целевой программы «Обеспечение объектов жилищного строительства коммунальной и инженерной инфраструктурой на 2011-2013 годы» отсутствует комплексный подход к решению проблемы по обеспечению коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков в рамках данной программы.

2. Финансово-экономическое обоснование проекта программы содержит Расчет потребности в финансовом обеспечении долгосрочной целевой программы (таблица 1), в которой указано, что земельный участок по ул. Конзихинской необходимо обеспечить инженерной и коммунальной инфраструктурой для 6 домов на 98 квартир. Однако Смета на разработку проектно-сметной документации по строительству наружных сетей на данном земельном участке составлена для подключения 14 двухэтажных домов, в том числе включены работы по проектированию внутренних инженерных сетей для 14-ти домов на сумму 800, 34 тыс. руб.

## 3. В смету на разработку проектно-сметной документации для подключения жилых домов по адресу ул. Конзихинская включены работы по проектированию внутриквартальных проездов (стоимость работ 737,27 тыс. руб.).

## Контрольно-счетная палата рекомендует уточнить отнесение данного вида проектировочных работ к работам по обеспечению земельных участков системой инженерной и коммунальной инфраструктуры, а, следовательно, к видам работ, которые могут быть осуществлены в рамках данной долгосрочной целевой программы.

Проект долгосрочной целевой программы «Обеспечение объектов жилищного строительства коммунальной и инженерной инфраструктурой на 2011-2013 годы» может быть утвержден с учетом устранения вышеуказанных замечаний.