**Проверка** **отдельных вопросов расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство муниципальных образовательных организаций на территории городского округа «Город Архангельск», за 2020 год – истекший период 2021 года (совместно с контрольно-счетной палатой Архангельской области)**

Контрольно-счетной палатой проведена проверка отдельных вопросов расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство муниципальных образовательных организаций на территории городского округа «Город Архангельск», за 2020 год – истекший период 2021 года (совместно с контрольно-счетной палатой Архангельской области)

По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения:

1. Требований пунктов 127, 351 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, в части нарушений ведения бухгалтерского учета.

2. Пункта 1 статьи 78.1, статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий Соглашений, заключенных между департаментом образования Администрации МО «Город Архангельск» и муниципальными учреждениями, в части приемки и оплаты работ.

3. Части 10 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) в части обоснования начальной максимальной цены контракта.

4. Пунктов 8 и 13 части 2 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ в части нарушения сроков размещения информации в ЕИС.

5. Пункта 2 статьи 34, пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ и условий муниципального контракта в части изменения существенных условий контракта.

6. Части 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ и условий муниципального контракта в части не направления требований в адрес Подрядчика об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение контракта.

7. Пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ в части установления в контракте порядка изменения контракта.

8. Условий муниципального контракта в части приемки товара, не соответствующего требованиям технического задания в части заявленных размеров.

9. Статей 7, 42 Земельного кодекса Российской Федерации в части использования земельного участка под зданием школы и прилегающей к ней территории не в соответствии с его целевым назначением.

10. Частей 1, 2, 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 10.6 ГОСТ Р 54401-2020. «Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия», условий контракта в части принятия учреждением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона, выполненных при температуре окружающего воздуха ниже 0С.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях устранения нарушений в адрес департамента образования Администрации МО «Город Архангельск», МБОУ «Основная школа № 12» и МБОУ «Средняя школа №62» направлены представления.

Информация о результатах проверки направлена Главе муниципального образования «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска.