Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 17 мая 2022 г. N 21628-АЕ/16

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в связи с поступающими обращениями из субъектов Российской Федерации по вопросу механизма, разрешающего государственным и муниципальным заказчикам вносить изменения в условия контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий населенных пунктов в рамках реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D46E3E7A4C65A937F09D8A13C2F35BD405C128E42C27B29E26D3B50932A20y2M) "Формирование комфортной городской среды" национального [проекта](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D46E3E7A3C65F937F09D8A13C2F35BD405C128E42C27B29E26D3B50932A20y2M) "Жилье и городская среда", в том числе контрактов, связанных с реализацией проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в связи с удорожанием строительных ресурсов, с учетом писем Министерства финансов Российской Федерации от 12 апреля 2022 г. [N 24-01-07/31697](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E3EAA4CF5F937F09D8A13C2F35BD405C128E42C27B29E26D3B50932A20y2M) "О направлении информации о применении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и некоторых актов Правительства Российской Федерации" и от 18 апреля 2022 г. N 24-06-06/34049, сообщает следующее.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C55A937F09D8A13C2F35BD405C128E42C27B29E26D3B50932A20y2M) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) предусмотрен ряд положений, обеспечивающих возможность внесения изменений в цену контракта и существенные условия контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - строительные контракты).

В связи с существенным удорожанием в 2021 году цен на строительные ресурсы Правительством Российской Федерации принято [постановление](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C457937F09D8A13C2F35BD405C128E42C27B29E26D3B50932A20y2M) от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 1315), которым предусмотрено, что при исполнении строительного контракта для обеспечения федеральных нужд допускается изменение существенных условий контракта.

Вместе с тем нормы Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C55A937F09D8A13C2F35BD404E12D64EC07B34E36A2E06C26C55AC5B5A61DA85009C97442Ey0M) N 44-ФЗ не предусматривают возможность изменения существенных условий контракта на благоустройство территории по аналогии с нормами, предусмотренными в отношении строительных контрактов. Соответственно, на договоры (контракты) на выполнение работ по благоустройству территорий не распространяются механизмы изменения условий контрактов, в том числе в части цены, предусмотренные [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C457937F09D8A13C2F35BD404E12D64EC07A37E26C2E06C26C55AC5B5A61DA85009C97442Ey0M) N 1315, а также [постановлением](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E3EBA1C25B937F09D8A13C2F35BD404E12D64EC07A37E26E2E06C26C55AC5B5A61DA85009C97442Ey0M) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия".

В целях формирования антикризисных мер принят Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C55C937F09D8A13C2F35BD405C128E42C27B29E26D3B50932A20y2M) от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 46-ФЗ), разработанный Правительством Российской Федерации и направленный на поддержку граждан и бизнеса в условиях геополитического санкционного давления.

[Законом](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C55C937F09D8A13C2F35BD405C128E42C27B29E26D3B50932A20y2M) N 46-ФЗ [статья 112](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C55A937F09D8A13C2F35BD404E12D64EC07B31E36A2E06C26C55AC5B5A61DA85009C97442Ey0M) Закона N 44-ФЗ дополнена [частью 65.1](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C55A937F09D8A13C2F35BD404E12D64EC27A37EA617103D77D0DA358457FDD9C1C9E9524y4M), предусматривающей возможность изменения существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Такое изменение осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, с соблюдением положений [частей 1.3](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C55A937F09D8A13C2F35BD404E12D64DC97230E93E7416C62502A0475B78C4801E9C29y5M) - [1.6 статьи 95](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C55A937F09D8A13C2F35BD404E12D64DC97333E93E7416C62502A0475B78C4801E9C29y5M) Закона N 44-ФЗ, на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.

Кроме того, согласно [части 2 статьи 15](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C55C937F09D8A13C2F35BD404E12D64EC07A36EA622E06C26C55AC5B5A61DA85009C97442Ey0M) Закона N 46-ФЗ в период до 31 декабря 2022 г. включительно решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в дополнение к случаям, предусмотренным [частью 1 статьи 93](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E0EEA4C55A937F09D8A13C2F35BD404E12D64EC07B35E76D2E06C26C55AC5B5A61DA85009C97442Ey0M) Закона N 44-ФЗ, могут быть установлены иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, а также определен порядок осуществления закупок в таких случаях.

Принятие решений и издание актов высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6490704FB0C916384DD5574951FEB28D41E2EAA5C457937F09D8A13C2F35BD405C128E42C27B29E26D3B50932A20y2M) от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

А.В.ЕРЕСЬКО