Приложение

к постановлению Администрации

МО "Город Архангельск"

от\_14.07.2016\_№\_803\_\_

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО "город Архангельск" на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № в региональной программе | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома  в кв.м | Площадь помещений многоквартирного дома всего  в кв.м | в т.ч. жилых помещений, находящихся в собственности граждан  в кв.м | Количество проживающих, чел. | Стоимость капитального ремонта всего,  в руб. | в т.ч. за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХруб. | в т.ч.  за счет средств областного бюджета,  в руб. | в т.ч.  за счет средств местного бюджета,  в руб. | в т.ч.  за счет средств собствен-ников,  в руб. | Виды работ по капитальному (услуг) ремонту многоквартирного дома | Удель-ная стои-мость капре-монта 1 кв.м общей площади поме-щений в МКД,тыс.руб. | Предельная стоимость капремонта 1 кв.м общей площади помещений в МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | **Октябрьский округ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 251 | Ул. Воскресенская,79 | 1964 |  | Кирпич. | 4 | 2 | 1358,2 | 1261,8 | 1165,7 | 48 | 2 982 163,36 | 0 | 0 | 0 | 2 982 163,36 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение | 2,36 | В соответствии с Постановлением от 21.08.2014 №333-пп «Об утверждении размеров предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые могут оплачиваться за счет средств ФКР общего имущества в МКД, расположенных на территории Архангельской области». | Декабрь 2017г.  Декабрь 2017г.  Декабрь 2017г. |
| 2 | 306 | Ул. Гагарина ,9 | 1964 |  | Кирпич. | 5 | 3 | 2695,2 | 2695,2 | 2350,7 | 100 | 5 797 267,39 | 0 | 0 | 0 | 5 797 267,39 | Хвс, гвс, водоотведение, подвальное помещение, электроснабжение | 2,15 |
| 3 | 399 | Ул. Комсомольская ,12 | 1964 |  | Панел. | 5 | 4 | 2880,5 | 2880,5 | 2545,6 | 141 | 7 875 431,03 | 0 | 0 | 0 | 7 875 431,03 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 |
| 4 | 405 | Ул. Комсомольская ,41 | 1964 |  | Панел. | 5 | 3 | 2535,1 | 2535,1 | 2130,1 | 108 | 6 931 090,16 | 0 | 0 | 0 | 6 931 090,16 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 |
| 5 | 430 | Ул. Логинова ,3 | 1956 |  | Кирпич. | 4 | 2 | 1996,4 | 1996,4 | 1827,2 | 61 | 903 490,78 | 0 | 0 | 0 | 903 490,78 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 0,45 |
| 6 | 44 | Пр. Ломоносова ,199 | 1963 |  | Кирпич. | 4 | 2 | 1709,9 | 1615,1 | 1431,1 | 58 | 4 415 764,16 | 0 | 0 | 0 | 4 415 764,16 | Водоотведение | 2,73 |
| 7 | 45 | Пр. Ломоносова ,200 | 1954 |  | Кирпич. | 3 | 6 | 1858,4 | 1858,4 | 1613,4 | 79 | 5 080 958,52 | 0 | 0 | 0 | 5 080 958,52 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 |
| 8 | 64 | Пр. Ломоносова ,278 | 1964 |  | Панел. | 5 | 4 | 3821,1 | 3821,1 | 3213,9 | 189 | 10 447 078,46 | 0 | 0 | 0 | 10 447 078,46 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 |
| 9 | 102 | Пр. Обводный Канал ,54 | 1961 |  | Кирпич. | 5 | 2 | 1431,6 | 1431,6 | 1346,5 | 59 | 3 914 065,98 | 0 | 0 | 0 | 3 914 065,98 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 |
| 10 | 16 | Наб. Северной Двины ,95 корп.2 | 1961 |  | Кирпич. | 5 | 4 | 3691,9 | 3691,9 | 3634,1 | 94 | 10 093 839,20 | 0 | 0 | 0 | 10 093 839,20 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 |
| 11 | 17 | Наб. Северной Двины, 96 | 1961 |  | Кирпич. | 5 | 4 | 5388,3 | 5388,3 | 4395,4 | 144 | 14 731 881,62 | 0 | 0 | 0 | 14 731 881,62 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 |
| 12 | 18 | Наб. Северной Двины, 98 | 1934 |  | Кирпич. | 5 | 5 | 3851,2 | 3851,2 | 3462,8 | 145 | 3 350 659,54 | 0 | 0 | 0 | 3 350 659,54 | Кровля | 0,87 |
| 13 | 4 | Наб. Северной Двины, 114 | 1952 |  | Кирпич. | 4 | 2 | 1505,2 | 1505,2 | 1345,7 | 48 | 4 115 292,06 | 0 | 0 | 0 | 4 115 292,06 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 |
| 14 | 152 | Пр. Троицкий ,157 | 1964 |  | Кирпич. | 5 | 4 | 3347,9 | 3108,3 | 2716,6 | 146 | 8 498 247,62 | 0 | 0 | 0 | 8 498 247,62 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 |
| 15 | 163 | Пр. Троицкий ,194 | 1966 |  | Кирпич. | 5 | 4 | 3510,6 | 3510,6 | 2900,2 | 143 | 9 598 155,93 | 0 | 0 | 0 | 9 598 155,93 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 |
|  |  | **Ломоносовский округ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 159 | Ул. Володарского ,19 | 1961 |  | Кирпич. | 3 | 4 | 2686,3 | 2383,6 | 1905,9 | 44 | 10 813 487,43 | 0 | 0 | 0 | 10 813 487,43 | Кровля, фасад | 4,54 |
| 17 | 213 | Ул. Выучейского ,59 корп.1 | 1965 |  | Кирпич. | 5 | 3 | 2711,7 | 2523,8 | 2196,4 | 116 | 2 626 846,75 | 0 | 0 | 0 | 2 626 846,75 | Хвс, гвс | 1,04 |
| 18 | 332 | Ул. Розы Люксембург ,73 | 1956 |  | Дерев. | 2 | 2 | 495,4 | 495,4 | 347,4 | 20 | 1 970 686,34 | 0 | 0 | 0 | 1 970 686,34 | Печи, электроснабжение | 3,98 |
| 19 | 131 | Пр. Троицкий ,64 | 1939 |  | Кирпич. | 4 | 3 | 5456,9 | 5142 | 4214,7 | 56 | 16 503 506,10 | 0 | 0 | 0 | 16 503 506,10 | Кровля, гвс, фасад | 3,21 |
| 20 | 62 | Пр. Московский ,19 | 1958 |  | Дерев. | 2 | 1 | 416,7 | 416,7 | 270,7 | 19 | 2 839 664,66 | 0 | 0 | 0 | 2 839 664,66 | Кровля, печи, теплоснабжение | 6,81 |
| 21 | 471 | Ул. Шабалина ,23 корп.1 | 1959 |  | Дерев. | 2 | 2 | 469,4 | 469,4 | 235,4 | 29 | 4 154 363,68 | 0 | 0 | 0 | 4 154 363,68 | Фундамент, кровля | 8,85 |
| 22 | 306 | Ул. Розы Люксембург ,48 | 1953 |  | Дерев. | 2 | 2 | 466,7 | 466,7 | 221,2 | 23 | 1 019 776,84 | 0 | 0 | 0 | 1 019 776,84 | Кровля | 2,19 |
| 23 | 349 | Ул. Северодвинская ,23 | 1935 |  | Дерев. | 3 | 3 | 1165,9 | 1165,9 | 531,1 | 74 | 7 771 061,61 | 0 | 0 | 0 | 7 771 061,61 | фундамент | 6,67 |
| 24 | 461 | Ул. Шабалина ,14 | 1957 |  | Дерев. | 2 | 1 | 411,5 | 411,5 | 96,4 | 28 | 2 742 766,84 | 0 | 0 | 0 | 2 742 766,84 | Фундамент | 6,67 |
| 25 | 463 | Ул. Шабалина ,16 | 1959 |  | Дерев. | 2 | 1 | 408,2 | 408,2 | 111,1 | 27 | 2 720 771,38 | 0 | 0 | 0 | 2 720 771,38 | Фундамент | 6,67 |
| 26 | 467 | Ул. Шабалина ,20 | 1961 |  | Дерев. | 2 | 1 | 343,1 | 343,1 | 303,0 | 27 | 2 286 861,00 | 0 | 0 | 0 | 2 286 861,00 | Фундамент | 6,67 |
|  |  | **Округ Майская горка** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 35 | Ул. Дружбы ,10 | 1962 |  | Дерев. | 2 | 2 | 699,7 | 699,7 | 521,1 | 29 | 4 037 919,72 | 0 | 0 | 0 | 4 037 919,72 | Кровля, печи | 5,77 |
| 28 | 85 | Ул. Калинина ,6 | 1941 |  | Дерев. | 2 | 2 | 475,6 | 475,6 | 195,0 | 25 | 4 209 235,97 | 0 | 0 | 0 | 4 209 235,97 | Фундамент, кровля | 8,85 |
| 29 | 71 | Ул. Калинина ,11 | 1960 |  | Дерев. | 2 | 2 | 702,1 | 702,1 | 377,7 | 32 | 4 679 700,11 | 0 | 0 | 0 | 4 679 700,11 | Фундамент | 6,67 |
| 30 | 73 | Ул. Калинина ,13 | 1960 |  | Дерев. | 2 | 2 | 721,9 | 721,9 | 397,5 | 43 | 4 811 672,85 | 0 | 0 | 0 | 4 811 672,85 | Фундамент | 6,67 |
| 31\ | 89 | Ул. Кооперативная ,17 | 1959 |  | Дерев. | 2 | 2 | 717,1 | 717,1 | 494,9 | 38 | 4 779 679,46 | 0 | 0 | 0 | 4 779 679,46 | Фундамент | 6,67 |
| 32 | 116 | Ул. Лермонтова ,5 | 1965 |  | Дерев. | 2 | 3 | 546,2 | 546,2 | 403,1 | 27 | 3 640 581,40 | 0 | 0 | 0 | 3 640 581,40 | Фундамент | 6,67 |
| 33 | 121 | Ул. Машиностроителей ,11 | 1961 |  | Дерев. | 2 | 2 | 713,7 | 713,7 | 249,8 | 45 | 4 757 017,47 | 0 | 0 | 0 | 4 757 017,47 | Фундамент | 6,67 |
| 34 | 134 | Ул. Октябрят ,26 | 1960 |  | Дерев. | 2 | 2 | 719 | 719 | 297,0 | 37 | 4 792 343,51 | 0 | 0 | 0 | 4 792 343,51 | Фундамент | 6,67 |
| 35 | 166 | Ул.Полины Осипенко ,26 | 1961 |  | Дерев. | 2 | 1 | 408 | 408 | 50,2 | 29 | 2 719 438,32 | 0 | 0 | 0 | 2 719 438,32 | Фундамент | 6,67 |
| 36 | 167 | Ул.Полины Осипенко ,28 | 1963 |  | Дерев. | 2 | 1 | 454,4 | 419,2 | 153,5 | 35 | 2 794 089,57 | 0 | 0 | 0 | 2 794 089,57 | Фундамент | 6,67 |
| 37 | 222 | Ул. Республиканская ,12 | 1931 |  | Дерев. | 2 | 2 | 608,1 | 608,1 | 168,2 | 35 | 4 053 162,85 | 0 | 0 | 0 | 4 053 162,85 | Фундамент | 6,67 |
| 38 | 238 | Ул. Сплавная ,3 | 1961 |  | Дерев. | 2 | 2 | 725,1 | 725,1 | 405,8 | 36 | 4 833 001,78 | 0 | 0 | 0 | 4 833 001,78 | Фундамент | 6,67 |
| 39 | 231 | Ул. Сплавная ,4 | 1957 |  | Дерев. | 2 | 2 | 725,1 | 725,1 | 297,7 | 38 | 4 833 001,78 | 0 | 0 | 0 | 4 833 001,78 | Фундамент | 6,67 |
| 40 | 285 | Ул. Энтузиастов ,26 | 1964 |  | Дерев. | 2 | 2 | 332,3 | 332,3 | 138,4 | 18 | 2 214 875,87 | 0 | 0 | 0 | 2 214 875,87 | Фундамент | 6,67 |
| 41 | 286 | Ул. Энтузиастов ,28 | 1963 |  | Дерев. | 2 | 2 | 724,8 | 724,8 | 324,2 | 39 | 4 831 002,19 | 0 | 0 | 0 | 4 831 002,19 | Фундамент | 6,67 |
|  |  | **Округ Варавино-Фактория** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 158 | Ул. Кирова ,8 | 1957 |  | Дерев. | 2 | 1 | 413,7 | 413,7 | 254,3 | 21 | 2 757 430,47 | 0 | 0 | 0 | 2 757 430,47 | Фундамент | 6,67 |
| 43 | 199 | Ул. Почтовый тракт ,17 | 1970 |  | Кирпич. | 5 | 4 | 3313,7 | 3310,6 | 2812,4 | 176 | 6 120 571,07 | 0 | 0 | 0 | 6 120 571,07 | Хвс, гвс, теплоснабжение | 1,85 |
| 44 | 247 | Ул. Холмогорская ,33 корп.3 | 1962 |  | Дерев. | 2 | 2 | 719,8 | 719,8 | 472,4 | 48 | 4 797 675,74 | 0 | 0 | 0 | 4 797 675,74 | Фундамент | 6,67 |
| 45 | 251 | Ул. Холмогорская ,35 корп.2 | 1962 |  | Дерев. | 2 | 2 | 706,6 | 706,6 | 493,9 | 33 | 4 709 693,91 | 0 | 0 | 0 | 4 709 693,91 | Фундамент | 6,67 |
|  |  | **Соломбальский округ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 178 | Ул. Кемская ,4 | 1955 |  | Дерев. | 2 | 3 | 816,8 | 816,8 | 260,6 | 46 | 7 228 982,22 | 0 | 0 | 0 | 7 228 982,22 | Фундамент, кровля | 8,85 |
| 47 | 219 | Ул. Красных Партизан ,31 | 1956 |  | Дерев. | 2 | 2 | 530,8 | 530,8 | 320,1 | 24 | 3 537 935,93 | 0 | 0 | 0 | 3 537 935,93 | Фундамент | 6,67 |
| 48 | 260 | Ул. Маяковского ,54 корп.1 | 1959 |  | Дерев. | 2 | 1 | 366,8 | 366,8 | 106,8 | 21 | 2 444 828,37 | 0 | 0 | 0 | 2 444 828,37 | Фундамент | 6,67 |
|  |  | **Маймаксанский округ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 137 | Ул. Менделеева ,10 | 1936 |  | Дерев. | 2 | 2 | 584,4 | 405,4 | 222,8 | 21 | 3 587 940,00 | 0 | 0 | 0 | 3 587 940,00 | Фундамент, кровля | 8,85 |
| 50 | 184 | Ул. Моряка ,10 корп.1 | 1930 |  | Дерев. | 2 | 2 | 546,8 | 389,9 | 340,3 | 21 | 3 450 759,26 | 0 | 0 | 0 | 3 450 759,26 | Фундамент, кровля | 8,85 |
| 51 | 309 | Ул. Победы ,37 корп.1 | 1958 |  | Дерев. | 2 | 2 | 478.7 | 478,7 | 202,1 | 15 | 5 953 218,51 | 0 | 0 | 0 | 5 953 218,51 | Фундамент, кровля, печи | 12,44 |
| 52 | 357 | Ул. Стахановская ,43 | 1960 |  | Дерев. | 2 | 2 | 684,4 | 472,6 | 165,7 | 50 | 4 182 684,86 | 0 | 0 | 0 | 4 182 684,86 | Фундамент, кровля | 8,85 |
|  |  | **Северный округ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 58 | Ул. Каботажная ,9 | 1930 |  | Дерев. | 2 | 2 | 437,3 | 437,3 | 282 | 21 | 3 870 266,80 | 0 | 0 | 0 | 3 870 266,80 | Фундамент, кровля | 8,85 |
| 54 | 157 | Ул. Пушкинская ,4 | 1963 |  | Дерев. | 2 | 2 | 516,1 | 516,1 | 237,0 | 41 | 4 567 675,96 | 0 | 0 | 0 | 4 567 675,96 | Фундамент, кровля | 8,85 |
| 55 | 186 | Ул. Ударников ,26 | 1938 |  | Дерев. | 2 | 2 | 548,9 | 548,9 | 135,0 | 27 | 4 857 968,09 | 0 | 0 | 0 | 4 857 968,09 | Фундамент, кровля | 8,85 |
|  |  | **Исакогорский округ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56** | 180 | Ул. Доковская ,35 | 1968 |  | Дерев. | 2 | 3 | 587,8 | 522,7 | 399,2 | 21 | 3 688 908,21 | 0 | 0 | 0 | 3 688 908,21 | Фундамент, электроснабжение | 7,06 |
| 57 | 253 | Ул. Кочуринская ,25 | 1971 |  | Дерев. | 2 | 3 | 595,3 | 534,5 | 488,8 | 24 | 4 730 522,77 | 0 | 0 | 0 | 4 730 522,77 | Фундамент, кровля | 8,85 |
| 58 | 254 | Ул. Кочуринская ,27 | 1954 |  | Дерев. | 2 | 2 | 508,2 | 508,2 | 243,1 | 21 | 2 305 510,28 | 0 | 0 | 0 | 2 305 510,28 | Фасад, кровля | 4,54 |
| 59 | 326 | Ул. Павла Орлова ,10 | 1956 |  | Дерев. | 2 | 2 | 570,2 | 520,9 | 316,6 | 18 | 1 138 208,17 | 0 | 0 | 0 | 1 138 208,17 | Кровля | 2,19 |
| 60 | 353 | Ул. Пирсовая ,33 | 1953 |  | Дерев. | 2 | 2 | 533,9 | 476,6 | 197,8 | 16 | 4 218 086,34 | 0 | 0 | 0 | 4 218 086,34 | Фундамент, кровля | 8,85 |
| 61 | 386 | Ул. Пограничная ,20 | 1949 |  | Дерев. | 2 | 2 | 623,2 | 565,8 | 482,3 | 19 | 4 586 374,80 | 0 | 0 | 0 | 4 586 374,80 | Сетик, кровля, электроснабжение | 8,11 |
| 62 | 321 | Ул. Нахимова ,7 | 1957 |  | Дерев. | 2 | 1 | 397,6 | 397,6 | 244,7 | 21 | 3 674 814,02 | 0 | 0 | 0 | 3 674 814,02 | Фундамент, кровля, элеткроснабжение | 9,24 |
|  |  | **Цигломенский округ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 38 | Ул. Кирпичный завод ,13 | 1955 |  | Дерев. | 1 | 2 | 934,4 | 729,1 | 555,1 | 35 | 8 167 312,58 | 0 | 0 | 0 | 8 167 312,58 | Фундамент, кровля, фасад | 11,20 |
| 64 | 39 | Ул. Кирпичный завод ,15 | 1959 |  | Дерев. | 2 | 2 | 741,3 | 741,3 | 466,2 | 47 | 1 619 799,80 | 0 | 0 | 0 | 1 619 799,80 | Кровля | 2,19 |
| 65 | 70 | Ул. Куйбышева ,10 | 1956 |  | Дерев. | 2 | 2 | 495,2 | 443,2 | 92,2 | 36 | 5 976 467,79 | 0 | 0 | 0 | 5 976 467,79 | Фундамент, кровля, печи, септик | 13,48 |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **82 059,6** | **80 168,8** | **60 777,8** | **3 355** | **318 345 537,25** | **0** | **0** | **0** | **318 345 537,25** |  |  |