**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации инициативы

"Спортивно-игровая площадка на территории на территории

МБДОУ Детский сад № 66 "Беломорец-многоборец"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные  | Информация о выполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Организация процесса выделения средств учреждению на реализацию инициативы | 01.04.2022 | 30.05.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска, МБДОУ Детский сад № 66  | Выполнено. |
| 2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 30.05.2022 | 28.06.2022 | МБДОУ Детский сад № 66 | Выполнено  |
| 3. | Выполнение работ по благоустройству территории  | 01.06.2022 | 15.08.2022 | МБДОУ Детский сад № 66 | В работе |
| 4. | Торжественное открытие спортивно-игровой площадки на территории МБДОУ Детский сад № 66 "Беломорец-многоборец" | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска,  МБДОУ Детский сад № 66 | Торжественное открытие запланировано на 15 ноября 2022 года |