Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 04.03.2020 № 418

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования

"Город Архангельск" на период ледохода и паводка весной 2020 года

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия | | | |
| 1.1 | Подготовка и утверждение плана проведения заседаний противопаводковой оперативной группы, распределение обязанностей между ее членами | До 20 марта | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 1.2 | Рассмотрение вопросов на заседании оперативной группы:  о сроках прохождения ледохода, прогнозе подъема уровня воды в период паводка;  о проведении работ по спуску льда с акватории порта ледокольным флотом;  о готовности причалов и внутреннего водного транспорта в период ледохода для перевозки людей;  об обеспечении общественного порядка;  о пожарной безопасности на островных территориях  и причалах;  о создании на островных территориях запасов продовольствия, товаров первой необходимости; | Согласно  плану | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты";  Гидрометцентр ФГБУ "Северное УГМС";  Архангельский филиал федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск;"  УМВД России по городу Архангельску;  ФГКУ "3 отряд федеральной пожарной службы  по Архангельской области";  департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; |

2

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | о создании на островных территориях запасов топлива для объектов теплоснабжения |  | департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций | | | |
| 2.1 | Корректирование схемы взаимодействия в период ледохода и паводка, а также списков оповещения руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", руководителей объектов жизнеобеспечения | До 10 апреля | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 2.2 | Определение границ территорий возможного подтопления, а также количество расположенных  на этих территориях:  жилых домов и граждан, проживающих в них;  объектов жизнеобеспечения и экономики;  дорог и мостов.  Предоставление плана мероприятий по снижению рисков подтопления территорий | До 20 марта | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.3 | Предоставление плана мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного подтопления | До 20 марта | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муници-пального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департа-мент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |

3

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4 | Осуществление контроля за состоянием  и своевременным закрытием пешеходных  и транспортных ледовых переправ | Весь период | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", администрации Октябрьского, Соломбальского, Маймаксанского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования "Город Архангельск" во взаимодействии  с Центром ГИМС МЧС России по Архангельской области" |
| 2.5 | Осуществление ведения в пределах своей компетенции производства по делам об административных правонарушениях правил охраны жизни людей на водных объектах | Весь период | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.6 | Организация и осуществление контроля за перевозками людей на островные территории внутренним водным транспортом в период ледохода | Постоянно,  до открытия навигации речного флота | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3. Подготовительные мероприятия | | | |
| 3.1 | Создание на островных территориях запасов:  продовольствия и товаров первой необходимости;  топлива для объектов теплоснабжения | До 10 апреля | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2 | Осуществление контроля за своевременным проведением комплекса мероприятий  по санитарной уборке, в том числе мест  сбора ТБО в местах возможного подтопления | До 10 апреля | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3 | Проведение комплекса мероприятий по подготовке объектов водоснабжения и очистных сооружений | До 10 апреля | Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Архангельск" "Водоканал", муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Архангельск" "Водоочистка" |

4

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.4 | Проведение комплекса мероприятий по очистке магистральных коллекторов муниципального образования "Город Архангельск", а также мероприятий, направленных на водоотведение талых вод в местах подтопления с откачкой | До 10 апреля | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Архангельск" "Архкомхоз" |
| 3.5 | Организация и осуществление контроля за вывозом снежных масс на полигоны за пределы жилых кварталов в муниципальном образовании "Город Архангельск" | До 20 марта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.6 | Проведение комплекса мероприятий по очистке дорожного полотна до бортового камня и технологических карманов, где присутствуют дождеприемные колодцы | До 20 марта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.7 | Планирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилого фонда  и объектов социальной сферы, расположенных  на островных территориях | Весь  период | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", администрации Октябрьского, Соломбальского, Маймаксанского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4. Информационная деятельность | | | |
| 4.1 | Размещение в местах возможного массового выхода населения на лед знаков безопасности "Переход (переезд) по льду запрещен" | С момента выхода постановления  о запрете выхода на лед | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |

5

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2 | Размещение в средствах массовой информации:  мер безопасности на льду;  мер безопасности при пользовании ледовыми пешеходными и транспортными переправами;  прогнозов подхода и прохождения ледохода;  сроков ликвидации ледовых пешеходных и транспортных переправ;  информации о перевозках населения на островные территории внутренним водным транспортом  в период ледохода;  информации о высоте подъема уровня воды  в период паводка;  информации о территориях возможного подтопления | Весь период | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 5. Мероприятия в период ледохода и паводка | | | |
| 5.1 | Организация контроля за прохождением ледохода  и паводка, уровнями паводковых вод, зонами возможного подтопления | В период прохождения ледохода  и паводка | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 5.2 | Организация контроля за функционированием коммунально-энергетических систем жизне- обеспечения на островных территориях города  и в зонах возможного подтопления | В период прохождения ледохода  и паводка | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.3 | Организация контроля за наличием на островных территориях продуктов питания и предметов  первой необходимости | В период прохождения ледохода  и паводка | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  администрации Октябрьского, Соломбальского, Маймаксанского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_