Проверка эффективности и законности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий городского округа «Город Архангельск», в 2024 году – истекшем периоде 2025 года (совместно с прокуратурой города Архангельска)

Контрольно-счетной палатой проведена проверка эффективности и законности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий городского округа «Город Архангельск», в 2024 году – истекшем периоде 2025 года (совместно с прокуратурой города Архангельска).

По результатам проведенной проверки в отношении департамента городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск» учреждений выявлены нарушения:

1. Нарушение подпункта 8 пункта 1 статьи 1, пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации в части не определения целевого назначения земельного участка для общественной территории, не установления правового режима земель для определения принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства.

2.	Нарушение части 1  статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон №402-ФЗ), пункта 351 Плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н (далее - Инструкция №157н), пункта 20 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №256н (далее - Приказ №256н) департаментом городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства) в части списания с регистров бухгалтерского учета документов без оправдательных (первичных) документов.

3.	Нарушение условий муниципальных контактов, Технического регламента в части не отражения информации на малых архитектурных формах, не своевременного оформления технического паспорта, не предъявлении паспорта (сертификата) на малые архитектурные формы.

4.	Неэффективное использование бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса РФ) в части осуществления расходов на установку игрового оборудования,  устройству газона.

5.	Необоснованно завышенной стоимости используемого.

6.	Нарушение статьи 95, части 3 статьи 96, части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) в части представления независимой банковской гарантии, действие которой не превышает срок исполнения муниципального контракта.

7. Нарушение пункта 45 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 (далее – Положение №145) в части осуществления приемки работ без предоставления положительного заключения о достоверности  сметной стоимости.

8. Нарушение пункта 4.9.5. Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 №581 и без учета рекомендаций  изложенных в пункте 7.1.6 «СП 475.1325800.2020. Свод правил. Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства», утвержденного Приказом Минстроя России от 22.01.2020 № 26/пр (далее - СП 475. 1325800.2020) в части не соблюдения требований по установке малых архитектурных форм.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях устранения выявленных нарушений (недостатков), а также мер по пресечению и предупреждению нарушений контрольно-счетной палатой в адрес департамента городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск» направлено представление.

Информация о результатах проверки направлена Главе городского округа «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска.