|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск"  от 18.01.2022 № 68  (в ред. от 26.09.2023 № 1545) |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"Благоустройство в территориальных округах**

**городского округа "Город Архангельск"**

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы**

**"Благоустройство в территориальных округах**

**городского округа "Город Архангельск"**

**(далее - ведомственная программа)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации ведомственной программы | 2022 - 2027 годы | | | | |
| Координатор ведомственной программы | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства) | | | | |
| Заказчики  ведомственной программы | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - администрации территориальных округов), департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства), Администрация городского округа "Город Архангельск" | | | | |
| Исполнители ведомственной  программы | Администрации территориальных округов, департамент городского хозяйства, отдел учета и отчетности | | | | |
| Цели и задачи ведомственной  программы | Цель 1. Улучшение санитарного состояния и внешнего облика городского округа "Город Архангельск".  Задача 1.1. Обеспечение комплексного благоустройства территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов | | | | |
| Целевые индикаторы ведомственной  программы | Целевой индикатор 1. Площадь обслуживаемых территорий общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов.  Целевой индикатор 2. Объем вывезенных и утилизированных отходов производства и потребления на объект размещения отходов, собранных с территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов.  Целевой индикатор 3. Численность населения, принявшего участие в работах по благоустройству территории общего пользования городского округа "Город Архангельск".  Целевой индикатор 4. Количество отремонтированных объектов имущества казны городского округа "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов.  Целевой индикатор 5. Количество устроенных и обслуживаемых пешеходных ледовых переправ.  Целевой индикатор 6. Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов.  Целевой индикатор 7. Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента администраций территориальных округов по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год.  Целевой индикатор 8. Доля муниципальных служащих администраций территориальных округов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих администраций территориальных округов.  Целевой индикатор 9. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов.  Целевой индикатор 10. Доля реализованных инициативных проектов граждан от общего количества запланированных инициативных проектов граждан в соответствующем году | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит 1 269 987,3 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации ведомственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | | Итого |
| городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |
| 2022 | 209 126,5 | 4 875,0 | 3 180,4 | 217 181,9 |
| 2023 | 310 350,2 | 1 069,9 | 9 301,7 | 320 721,8 |
| 2024 | 183 020,9 | - | - | 183 020,9 |
| 2025 | 183 020,9 | - | - | 183 020,9 |
| 2026 | 183 020,9 | - | - | 183 020,9 |
| 2027 | 183 020,9 | - | - | 183 020,9 |
| Всего | 1 251 560,3 | 5 944,9 | 12 482,1 | 1 269 987,3 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**ведомственной программы**

Благоустройство городского округа "Город Архангельск" включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории городского округа "Город Архангельск" за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Озелененные территории вместе с пешеходными дорожками и площадками, цветниками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями создают образ городского округа "Город Архангельск", формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей городского округа "Город Архангельск", выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

В настоящее время большинство зеленых насаждений городского округа "Город Архангельск" состарились и требуют существенной замены. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Остается на низком уровне благоустроенность территории общего пользования, мест отдыха и досуга горожан.

Жителями городского округа "Город Архангельск" осуществляется несанкционированное складирование строительного и бытового мусора на территории городского округа "Город Архангельск".

Имеют место нарушения элементов озеленения и благоустройства, допускается стоянка автотранспортных средств в неустановленных местах.

Проблема самовольной установки гаражей (сараев) не менее актуальна, чем проблема нарушений правил парковки.

Самовольно установленные объекты размещаются и на участках подземных инженерных коммуникаций, что затрудняет производство работ на данных участках. В связи с этим администрации территориальных округов вынуждены проводить мероприятия по сносу самовольно установленных объектов.

Для жителей удаленных и островных территорий городского округа "Город Архангельск" в зимний период для обеспечения продовольственными и другими товарами первой необходимости требуется устраивать и содержать ледовые переправы с учетом их безопасности.

Для организации досуга детей необходимо обустройство установленных детских площадок, которые должны отвечать требованиям травмобезопасности детей, укреплять их здоровье, приобщать к здоровому образу жизни.

Реализация ведомственной программы будет способствовать улучшению санитарного состояния и внешнего облика городского округа "Город Архангельск".

Реализация ведомственной программы направлена на достижение цели муниципальной программы "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" - обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории городского округа "Город Архангельск".

Достижение цели и решение задачи ведомственной программы характеризуется целевыми [индикаторами](#P122) согласно приложению № 1 к ведомственной программе.

**Раздел 2. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации ведомственной программы**

Финансовое обеспечение ведомственной программы осуществляется за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

Реализация ведомственной программы осуществляется на условиях софинансирования:

из областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 № 659-пп и «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 № 664-пп;

из федерального бюджета в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-20245 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 года № 1036.

[Перечень](#P179) мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации ведомственной программы приведены в приложении № 2 к ведомственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к ведомственной целевой программе

"Благоустройство в территориальных

округах городского округа

"Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах ведомственной программы**

**"Благоустройство в территориальных округах городского округа**

**"Город Архангельск" и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. |  | Значения целевых индикаторов | | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | Годы реализации ведомственной программы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевой индикатор 1. Площадь обслуживаемых территорий общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов | Тысяч квадрат- ных метров | 2 240,4 | 2 240,4 | 2 136,7 | 2 082,8 | 2 082,8 | 2 082,8 | 2 082,8 | 2 082,8 |
| Целевой индикатор 2.  Объем вывезенных и утилизированных отходов производства и потребления  на объект размещения отходов, собранных с территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов | Тонн | 5 283,17 | 3 238,1 | 5 296,4 | 5 247,9 | 4 192,9 | 4 192,9 | 4 192,9 | 4 192,9 |
| Целевой индикатор 3. Численность населения, принявшего участие в работах по благоустройству территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" | Человек | 34 688 | 66 064 | 47 658 | 44 477 | 44 477 | 44 477 | 44 477 | 44 477 |
| Целевой индикатор 4. Количество отремонтированных объектов имущества казны городского округа "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов | Единиц | 226 | 50 | 781 | 888 | 873 | 873 | 873 | 873 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевой индикатор 5. Количество устроенных и обслуживаемых пешеходных ледовых переправ | Единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Целевой индикатор 6. Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов <\*> | Тысяч квадратных метров | 1 172,7 | 1 097,9 | 1 482,6 | 1 352,7 | 1 313,0 | 1 313,0 | 1 313,0 | 1 313,0 |
| Целевой индикатор 7.  Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента администраций территориальных округов  по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 80,76 | 83,75 | 83,75 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| Целевой индикатор 8.  Доля муниципальных служащих администраций территориальных округов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году,  от общего числа муниципальных служащих администраций территориальных округов | % | 56,7 | 50,0 | 54,6 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| Целевой индикатор 9. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей  о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 10. Доля реализованных инициативных проектов граждан от общего количества запланированных инициативных проектов граждан в соответствующем году | % | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание: | Целевые индикаторы № 1, 2, 3, 4, 5, 6 являются ключевыми показателями эффективности деятельности администраций территориальных округов. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов включает в себя: цветники, газоны, парки, скверы и т.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе

"Благоустройство в территориальных округах городского округа

"Город Архангельск"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город Архангельск"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Санитарное содержание территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", содержание и текущий ремонт имущества казны городского округа "Город Архангельск", переданного  для управления администрациям территориальных округов и прочие мероприятия по благоустройству <\*> | Всего | Итого | 104 695,4 | 133 828,6 | 25 578,2 | 26 004,7 | 26 004,7 | 26 004,7 |
| Городской бюджет | 100 173,7 | 133 828,6 | 25 578,2 | 26 004,7 | 26 004,7 | 26 004,7 |
| Областной бюджет | 4 521,7 | - | - | - | - | - |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 17 987,3 | 22 744,1 | 4 389,3 | 4 389,3 | 4 389,3 | 4 389,3 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Итого | 16 370,4 | 11 409,2 | 3 663,5 | 3 663,5 | 3 663,5 | 3 663,5 |
| Городской бюджет | 11 848,7 | 11 409,2 | 3 663,5 | 3 663,5 | 3 663,5 | 3 663,5 |
| Областной бюджет | 4 521,7 | - | - | - | - | - |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 9 566,5 | 10 745,4 | 1 062,3 | 1 062,3 | 1 062,3 | 1 062,3 |
| Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 9 289,5 | 10 911,1 | 2 307,9 | 2 307,9 | 2 307,9 | 2 307,9 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 23 062,0 | 26 534,4 | 6 308,0 | 6 308,0 | 6 308,0 | 6 308,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Администрация Исакогорского  и Цигломенского  территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 15 176,5 | 17 440,0 | 3 136,3 | 3 136,3 | 3 136,3 | 3 136,3 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 6 886,2 | 8 314,7 | 2 772,6 | 3 199,1 | 3 199,1 | 3 199,1 |
| Администрация Северного территориального округа/  администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 6 132,0 | 7 130,5 | 1 938,3 | 1 938,3 | 1 938,3 | 1 938,3 |
|  | Департамент городского хозяйства/ Департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 225,0 | 18 599,2 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Устройство и содержание пешеходных ледовых переправ | Всего | Городской бюджет | 10 158,8 | 11 807,6 | 11 203,0 | 10 408,0 | 10 408,0 | 10 408,0 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/  администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 5 413,4 | 6 477,1 | 6 647,9 | 6 647,9 | 6 647,9 | 6 647,9 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 2 440,6 | 2 889,0 | 2 221,4 | 2 221,4 | 2 221,4 | 2 221,4 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 2 304,8 | 2 441,5 | 2 333,7 | 1 538,7 | 1 538,7 | 1 538,7 |
| Мероприятие 3. Содержание мест захоронения | Всего | Итого | 10 140,8 | 20 672,9 | 857,1 | 1 225,6 | 1 225,6 | 1 225,6 |
| Городской бюджет | 6 607,1 | 10 301,3 | 857,1 | 1 225,6 | 1 225,6 | 1 225,6 |
| Областной бюджет | 353,3 | 1 069,9 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 180,4 | 9 301,7 | - | - | - | - |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Итого | 561,1 | 10 226,6 | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 561,1 | 650,0 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | 987,3 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | 8 589,3 | - | - | - | - |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 234,1 | 479,8 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/  администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 394,4 | 249,4 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Итого | 4 381,7 | 4 994,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Городской бюджет | 848,0 | 4 199,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Областной бюджет | 353,3 | 82,6 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 3 180,4 | 712,4 | - | - | - | - |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского  и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 1 085,4 | 1 085,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 3 484,1 | 3 636,8 | 237,7 | 606,2 | 606,2 | 606,2 |
| Мероприятие 4. Озеленение территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" <\*\*> | Всего | Городской бюджет | 13 867,0 | 13 135,0 | 4 310,6 | 4 310,6 | 4 310,6 | 4 310,6 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 2 524,5 | 2 659,6 | 1 583,4 | 1 583,4 | 1 583,4 | 1 583,4 |
|  | Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 577,4 | 838,1 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 1 067,6 | 964,9 | - | - | - | - |
| Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 1 398,6 | 1 492,0 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 2 310,0 | 3 435,0 | 1 520,9 | 1 520,9 | 1 520,9 | 1 520,9 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 1 806,5 | 1 192,0 | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 1 555,6 | 1 089,6 | - | - | - | - |
| Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 1 565,5 | 1 463,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Департамент городского хозяйства / Департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 1 061,3 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей  о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, обеспечение уплаты административных штрафов | Всего | Городской бюджет | 620,2 | 350,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 40,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 78,1 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 10,2 | - | - | - | - | - |
|  | Администрация городского округа "Город Архангельск"/  Отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 245,6 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 6. Содержание и обеспечение деятельности администраций территориальных округов | Всего | Городской бюджет | 77 699,7 | 140 556,9 | 140 671,1 | 140 671,1 | 140 671,1 | 140 671,1 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 11 836,0 | 22 752,0 | 22 702,0 | 22 702,0 | 22 702,0 | 22 702,0 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 8 503,2 | 15 000,9 | 15 000,9 | 15 000,9 | 15 000,9 | 15 000,9 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 9 458,0 | 16 160,2 | 16 160,2 | 16 160,2 | 16 160,2 | 16 160,2 |
| Администрация территориального округа Майская горка/  администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 8 657,1 | 15 553,0 | 15 553,0 | 15 553,0 | 15 553,0 | 15 553,0 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 11 401,9 | 21 771,2 | 21 771,2 | 21 771,2 | 21 771,2 | 21 771,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 9 930,0 | 16 824,6 | 16 824,6 | 16 824,6 | 16 824,6 | 16 824,6 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 9 103,8 | 16 067,4 | 16 067,4 | 16 067,4 | 16 067,4 | 16 067,4 |
| Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 8 809,7 | 16 427,6 | 16 591,8 | 16 591,8 | 16 591,8 | 16 591,8 |
| Мероприятие 7. Реализация инициативных проектов граждан | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | - | 369,9 | - | - | - | - |
| Ведомственная программа | Всего | Итого | 217 181,9 | 320 721,8 | 183 020,9 | 183 020,9 | 183 020,9 | 183 020,9 |
| Городской бюджет | 209 126,5 | 310 350,2 | 183 020,9 | 183 020,9 | 183 020,9 | 183 020,9 |
| Областной бюджет | 4 875,0 | 1 069,9 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 3 180,4 | 9 301,7 | - | - | - | - |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Итого | 32 948,9 | 58 432,3 | 28 774,7 | 28 774,7 | 28 774,7 | 28 774,7 |
| Городской бюджет | 32 948,9 | 48 855,7 | 28 774,7 | 28 774,7 | 28 774,7 | 28 774,7 |
| Областной бюджет | - | 987,3 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | 8 589,3 | - | - | - | - |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/  администрация территориального округа Варавино-Фактория | Итого | 25 737,8 | 27 780,7 | 19 259,5 | 19 259,5 | 19 259,5 | 19 259,5 |
| Городской бюджет | 21 216,1 | 27 780,7 | 19 259,5 | 19 259,5 | 19 259,5 | 19 259,5 |
| Областной бюджет | 4 521,7 | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 25 899,9 | 34 597,0 | 24 039,5 | 24 039,5 | 24 039,5 | 24 039,5 |
| Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 19 355,4 | 27 956,1 | 18 259,5 | 18 259,5 | 18 259,5 | 18 259,5 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Итого | 43 753,8 | 59 782,1 | 32 079,0 | 32 079,0 | 32 079,0 | 32 079,0 |
| Городской бюджет | 40 220,1 | 58 987,1 | 32 079,0 | 32 079,0 | 32 079,0 | 32 079,0 |
| Областной бюджет | 353,3 | 82,6 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 3 180,4 | 712,4 | - | - | - | - |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 28 076,5 | 36 966,5 | 20 587,4 | 20 587,4 | 20 587,4 | 20 587,4 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/  администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 23 334,5 | 31 550,0 | 21 411,4 | 21 411,4 | 21 411,4 | 21 411,4 |
| Администрация  Северного территориального округа/администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 16 543,2 | 25 057,98 | 18 609,9 | 18 609,9 | 18 609,9 | 18 609,9 |
|  | Департамент городского хозяйства / Департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 1 286,3 | 18 599,2 | - | - | - | - |
|  | Администрация городского округа "Город Архангельск"/  Отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 245,6 | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Прочие мероприятия по благоустройству включают в себя: приобретение инвентаря и нового имущества; установка малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства; создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; проведение праздничных мероприятий; снос самовольно установленных объектов; выполнение комплекса работ на объектах благоустройства;

<\*\*> Озеленение территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" включает   
в себя: выкашивание газонов; посадку и уход за цветниками; свод аварийных деревьев; кронирование деревьев; выкорчевку кустов, пней с восстановлением газонов; посадку и уход за деревьями (кустами); восстановление газонов с посевом трав.".