ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению заместителя Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 12.07.2017 № 2216р

"ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск, переданных

в оперативное управление муниципальным учреждениям, находящимся в ведении управления культуры

и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск",

подлежащих капитальному ремонту, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование объекта | Местонахождение (адрес объекта) | Наименование видов работ | Стоимость работ,  тыс.рублей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс.рублей | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Культурные центры, дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архан-гельск" "Архангельский городской культурный центр" | МУК КЦ "АГКЦ" | проезд Приорова, 2 | Замена электрооборудования в электрощитовой | 2 481,0 | 2 481,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архан-гельск" "Культурный центр "Цигломень" | МУК КЦ "Цигломень" | ул. Севстрой, 2 | Ремонт теплосети по подвалу, ремонт системы отопления | 4152,5 | 1262,6 | 2 889,9 | 0,00 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архан-гельск" "Культурный центр "Северный" | МУК КЦ "Северный" | ул. Кировская, 27 | Проведение экспертизы по обследованию состояния здания. Устройство наружного водоотведения с кровли. Ремонт цокольной части по периметру здания с разработкой проектной документации | 1 844,1 | 0,00 | 0,00 | 1 844,1 |
| 4 | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архан-гельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" | МУК КЦ "Соломбала-Арт" | пр. Николь- ский, 29 | Ремонт покрытия пола в помещении вестибюля, танцевального фойе и коридора 1 этажа | 1 045,8 | 0,00 | 0,00 | 1 045,8 |
|  | **Итого по разделу** |  |  |  | **9523,4** | **37403,6** | **2 889,9** | **2 889,9** |
|  | 2. Библиотеки | | | | | | | |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архан-гельск" "Централизованная библиотечная система" | Библиотека № 10 округа Варавино-Фактория | пр. Ленин-градский, 269, корп. 1 | Ремонт рулонной кровли | 701,2 | 701,2 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по разделу** |  |  |  | **701,2** | **701,2** | **0,00** | **0,00** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  | **10 224,60** | **4 444,80** | **2 889,90** | **2 889,90** |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_