|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕНО  распоряжением Администрации  муниципального образования  "Город Архангельск"  от 09.10.2018 № 2983р |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку инвестиционной программы**

**ООО "РВК-центр" в сфере водоснабжения и водоотведения**

**на 2018-2066 годы**

**1. Цели и задачи разработки и реализации**

**инвестиционной программы**

1.1. Цели разработки инвестиционной программы:

обеспечение реализации "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года";

повышение качества и надежности услуг водоснабжения и (или) водоотведения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представлен-ных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

1.2. Задачи инвестиционной программы:

обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации централизован-ных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию централизованных систем водоснабжения и (или) водо-отведения;

повышение качества и надежности в работе централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения существующих потребителей;

обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;

обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

**2. Требования к инвестиционной программе**

2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с требованиями следующих документов:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и   
о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений   
в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-отведения";

постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения";

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр "Об утверждении методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке";

концессионное соглашение в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, принадлежащих   
на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск",   
от 09.10.2018;

схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года, утвержденная постановлением Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" от 19.05.2017 № 527 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года";

отчет о техническом обследовании централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" на основании Договора от 14.05.2014 № 05/04.

2.2. Инвестиционная программа должна включать мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, соответствующие утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов.

Инвестиционная программа должна содержать мероприятия, включенные в концессионное соглашение в отношении отдельных объектов централизо-ванных систем водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск",   
от 09.10.2018.

Инвестиционная программа должна включать перечень мероприятий по строительству, модернизации или реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленный в приложении № 2 к настоящему техническому заданию, а также мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям и в плане снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов (в случае если такие планы утверждены).

Инвестиционная программа должна включать перечень мероприятий   
по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций   
в соответствии с приложением № 3.

2.3. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

перечень мероприятий по защите централизованных систем водо-снабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных   
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энерго-эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответ-ствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу   
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена)   
в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

2.4. Инвестиционная программа должна согласовываться с действую-щими инвестиционными и производственными программами организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования "Город Архангельск", в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

**3. Срок разработки инвестиционной программы**

ООО "РВК-центр" предоставляет проект инвестиционной программы и иные документы, необходимые для согласования проекта инвестиционной программы, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Концессионного соглашения в адрес Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

**4. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционной программы**

ООО "РВК-центр" представляет проект разработанной инвестиционной программы в адрес Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и Агентства по тарифам и ценам Архангельской области в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Концессионного соглашения.

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" и Агентство по тарифам и ценам Архангельской области рассматривают и согласовывают проект инвестиционной программы ООО "РВК-центр"   
не позднее 12 (двенадцати) календарных дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование.

ООО "РВК-центр" с даты согласования инвестиционной программы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и Агентством по тарифам и ценам Архангельской областинаправляет проект инвестиционной программы в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (163000, г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 49, каб. 334) на утверждение.

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, в соответствии   
с вступившими в силу и сохраняющими действие Федеральными законами Российской Федерации, законами Архангельской области, подзаконными актами Российской Федерации и Архангельской области, рассматривает и утверждает проект инвестиционной программы не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты согласования инвестиционной программы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_