|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  |  | | | |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к распоряжению Главы  городского округа  "Город Архангельск"  от 23 июля 2025 г. № 3534р | | | |
| **"ПЕРЕЧЕНЬ**  **автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск",  подлежащих капитальному ремонту, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование (местоположение) объекта | | | | Наименование видов работ | | | Срок выполнения работ | Стоимость работ,  тыс. рублей | Источник финансового обеспечения | | | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей | | |
| 2025 год | Плановый период | |
| 2026 год | 2027 год |
| 1 | Автомобильная часть Северодвинского моста через р. Северная Двина в границах  от автомобильной дороги М-8  до ул. Смольный Буян (левобережная  эстакада с подходом) | | | | Разработка проектной документации  на капитальный ремонт | | | 2025 год | 10 969,9 | Городской бюджет | | | 10 969,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Советской  от ул. Валявкина до ул. Терехина,  включая ул. Таймырскую | | | | Капитальный ремонт автомобильной дороги | | | 2025 год | 1 109,2 | Городской бюджет | | | 1 109,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Улица Володарского от наб. Северной  Двины до ул. Г. Суфтина (участок -  автодорога по ул. Володарского  от просп. Ломоносова  до просп. Обводный канал) | | | | Капитальный ремонт автомобильной дороги | | | 2026 год | 233 481,5 | Всего | | | 107 885,4 | 124 561,2 | 0,0 |
| Городской бюджет | | | 563,6 | 1 083,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | | | 107 321,8 | 123 478,2 | 0,0 |
|  |  | | | |  | | |  |  | Всего | | | 119 964,5 | 124 561,2 | 0,0 |
|  | Итого | | | |  | | |  | 245 560,6 | Городской бюджет | | | 12 642,7 | 1 083,0 | 0,0 |
|  |  | | | |  | | |  |  | Областной бюджет | | | 107 321,8 | 123 478,2 | 0,0". |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_