**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к распоряжению заместителя Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 30.12.2016 № 4002р

"ПЕРЕЧЕНЬ

объектов коммунального хозяйства (энергетики), подлежащих

капитальному ремонту, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование  видов работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ,  тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей | | |
| 2016 год | Плановый период | |
| 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Электросетевое хозяйство | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел II. Водопроводное хозяйство | | | | | | | | |
| 1 | Водопроводная сеть | К дому ул. Родионова, 8 | Комплексный капитальный ремонт наружного водопровода | IV квартал | 511,5 | 511,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 511,5 | 511,5 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел III. Канализационное хозяйство | | | | | | | | |
| 1 | Канализационная сеть | Канализационные сети магистральные по ул. Рейдовой (коллектор по ул. Рейдовой) (участок ул. Рейдовой, 6 - 3) | Комплексный капитальный ремонт наружных канализационных сетей с восстановлением благоустройства | I - IV квартал | 3 100,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Канализационная сеть | Канализационные сети самотечной ХФК КНС № 7 и 7а ул. Ильича, 33, корп. 3, стр. 1 и 2 (участок ул. Красных  маршалов, 2) | Проектирование и комплексный капитальный ремонт наружных канализационных сетей | I - IV квартал | 3 150,0 | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Канализационная сеть | Сети хозяйственно-бытовой канализации по пр. Ломоносова, от ул. Северодвинской  до ул. Выучейского | Комплексный капитальный ремонт наружных канализационных сетей | I - IV квартал | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 7 750,0 | 6 250,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Раздел IV. Теплосетевое хозяйство | | | | | | | | |
| 1 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок ул. Победы, 122 и ул. Победы, 144) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I - IV квартал | 2 180,0 | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Тепловые сети | Теплотрасса от 2УТ2-3/7 возле дома по ул. Ильича, 39 до теплового узла здания  по ул. Ильича, 41, корп. 2 (включая узел учета тепловой энергии) | Комплексный капитальный ремонт наружных тепловых сетей | I - IV квартал | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Центральный тепловой пункт | Ул. Колхозная, 4, корп. 1, стр. 1 | Оплата исполнительного листа ФС № 006830494 от 02.12.2015 | I квартал | 1 363,0 | 1 363,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок у жилых домов  № 144, корп. 1 по ул. Победы  и № 28 по ул. М.Нового) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I - IV квартал | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок от жилого  дома № 18 по ул. Родионова  до пересечения с ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I - IV квартал | 2 775,0 | 0,0 | 0,0 | 2 775,0 |
| 6 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода (участок от УТ-1  до пересечения с ул. Победы в районе жилых домов № 120 и 122) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I - IV квартал | 2 775,0 | 0,0 | 0,0 | 2 775,0 |
| 7 | Трубопровод горячего водоснабжения | От ЦТП по ул. Мостостроителей, 7, стр. 1 к жилым домам  по ул. Мостостроителей, 7 и 7, корп. 1 | Оплата исполнительного листа ФС № 006830464 от 02.12.2015 | II  квартал | 318,1 | 318,1 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Тепловые сети | Закольцовка теплоснабжения жилого дома по ул. 40-лет Великой Победы (участок от 2УТ2-14/2-1л-3 до дома № 66  по ул. Партизанской) | Замена участка тепловой сети (устранение аварии) | IV квартал | 720,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Тепловые сети | Закольцовка теплоснабжения жилого дома по ул. 40-лет Великой Победы (участок  от 3УТ1-52 до 2УТ2-24/1) | Замена участка тепловой сети (устранение аварии) | IV квартал | 1 747,1 | 1 747,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода (от УТ-5 до жилого дома № 118  по ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I - IV квартал | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 14 348,2 | 6 648,2 | 0,0 | 7 700,0 |
| Раздел V. Прочие объекты | | | | | | | | |
| 1 | Баня № 11 | Ул. Вычегодская, 7, корп. 4 | Комплексный капитальный ремонт котельной бани | III - IV квартал | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Баня № 16 | Ул. Победы, 118, корп. 2 | Комплексный капитальный ремонт котельной бани | III - IV квартал | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по перечню: |  |  |  | 29 109,7 | 13 409,7 | 8 000,0 | 7 700,0 |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_