|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.04.2015 № 414 "Приложение № 1 к муниципальной программе "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД |  | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Субъекта Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м |  | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 -2013 годы первый этап (с финансовой поддержкой Фонда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, пр.Советских космонавтов, д. 172 | 147 | 15.09.2005 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 36 | 36 | 650,50 | 12 | 0 | 12 | 361,16 | 0,00 | 361,16 | 11 901 366,09 | 7 573 314,96 | 2 086 525,55 | 708 676,72 | 1 532 848,86 | 0,00 |
| 2 | г. Архангельск, ул. Толстого, д. 18 | 127 | 29.07.2005 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 14 | 14 | 481,20 | 7 | 0 | 7 | 313,74 | 0,00 | 313,74 | 9 376 415,02 | 6 578 945,16 | 1 812 566,53 | 615 628,07 | 369 275,26 | 0,00 |
| 3 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 52 | 97 | 21.04.2005 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 32 | 32 | 485,30 | 9 | 0 | 9 | 442,50 | 0,00 | 442,50 | 12 703 701,61 | 9 278 967,41 | 2 556 450,20 | 868 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 3 | 66 | 15.11.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 7 | 7 | 457,70 | 2 | 0 | 2 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 1 863 209,57 | 1 360 915,22 | 374 946,03 | 127 348,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 21 | 61 | 21.10.2008 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 6 | 6 | 211,30 | 3 | 0 | 3 | 94,80 | 0,00 | 94,80 | 2 944 165,69 | 1 987 900,81 | 547 686,96 | 186 018,81 | 222 559,11 | 0,00 |

2

| 6 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 1 | 64 | 15.11.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 13 | 13 | 460,10 | 4 | 0 | 4 | 185,10 | 0,00 | 185,10 | 5 467 437,51 | 3 881 439,25 | 1 069 376,12 | 363 207,61 | 153 414,53 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24 | 184 | 30.11.2011 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 2 | 540,60 | 1 | 0 | 1 | 17,76 | 0,00 | 17,76 | 559 784,34 | 372 416,86 | 102 604,65 | 34 849,09 | 49 913,74 | 0,00 |
| 8 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 3 | 26 | 16.09.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 19 | 1 | 676,30 | 1 | 0 | 1 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | 921 556,67 | 673 118,33 | 185 450,96 | 62 987,38 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2012-2013 годы первый этап (с финансовой поддержкой Фонда) |  | X | X | X | X | 161 | 111 | 3 963,00 | 39 | 0 | 39 | 1 516,56 | 0,00 | 1 516,56 | 45 737 636,50 | 31 707 018,00 | 8 735 607,00 | 2 967 000,00 | 2 328 011,5 | 0,00 |
| 2014-2015 годы (первый этап), с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Архангельск, пер. Торговый, д.42 | 40 | 25.05.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 476,5 | 2 | 0 | 2 | 89,29 | 0,00 | 89,29 | 2 914 900,69 | 2 721 253,54 | 59 617,90 | 59 476,26 | 74 552,99 | 0,00 |
| 10 | г. Архангельск, пр. Никольский, д.41 | 79 | 19.11.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 16 | 16 | 291,6 | 5 | 0 | 5 | 291,60 | 0,00 | 291,60 | 11 003 572,87 | 9 653 497,98 | 211 491,25 | 210 988,79 | 927 594,85 | 0,00 |
| 11 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д.28 | 85 | 30.09.2010 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 4 | 769,9 | 2 | 0 | 2 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 2 606 389,33 | 1 817 479,56 | 39 817,80 | 39 723,20 | 709 368,77 | 0,00 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.61 | 68 | 02.06.2011 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 361,1 | 2 | 0 | 2 | 76,04 | 0,00 | 76,04 | 2 751 779,75 | 2 517 325,06 | 55 150,19 | 55 019,16 | 124 285,34 | 0,00 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д.32 | 28 | 11.03.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 39 | 1 | 504,22 | 1 | 0 | 1 | 18,88 | 0,00 | 18,88 | 875 888,66 | 625 027,58 | 13 693,26 | 13 660,73 | 223 507,09 | 0,00 |
| 14 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д.26, корп.2 | 83 | 23.12.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 20 | 16 | 466,2 | 4 | 0 | 4 | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 5 785 120,44 | 4 548 664,68 | 99 653,28 | 99 416,53 | 1 037 385,95 | 0,00 |
| 15 | г. Архангельск, ул. Победы, д.22, корп.1 | 62 | 05.11.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 17 | 6 | 637,9 | 3 | 0 | 3 | 135,37 | 0,00 | 135,37 | 3 735 470,08 | 3 487 309,59 | 76 400,85 | 76 219,34 | 95 540,30 | 0,00 |
| 16 | г. Архангельск, ул. Репина, д.19 | 59 | 28.08.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 24 | 20 | 564,9 | 4 | 0 | 4 | 218,30 | 0,00 | 218,30 | 8 286 899,59 | 7 226 881,37 | 158 328,33 | 157 952,17 | 743 737,72 | 0,00 |
| 17 | г. Архангельск, ул. Титова, д.14 | б/н | 08.07.2004 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 18 | 17 | 543,3 | 8 | 0 | 8 | 348,30 | 0,00 | 348,30 | 12 547 548,25 | 11 530 567,03 | 252 614,55 | 252 014,39 | 512 352,28 | 0,00 |
| 18 | г. Архангельск, ул. Физкультур-ников, д.43 | 9 | 04.03.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 30 | 729,9 | 9 | 0 | 9 | 386,77 | 0,00 | 386,77 | 13 024 499,77 | 12 159 236,19 | 266 387,59 | 265 754,71 | 333 121,28 | 0,00 |
| 19 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.6 | 40 | 29.06.2007 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 4 | 356,2 | 1 | 0 | 1 | 40,90 | 0,00 | 40,90 | 1 726 954,56 | 1 354 005,72 | 29 663,90 | 29 593,42 | 313 691,52 | 0,00 |
| 20 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.8 | 65 | 23.09.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 141,0 | 1 | 0 | 1 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 1 163 123,39 | 989 847,70 | 21 685,83 | 21 634,31 | 129 955,55 | 0,00 |
| Итого 2014-2015 годы (первый этап), с финансовой поддержкой Фонда |  | X | X | X | X | 187 | 123 | 5 842,72 | 42 | 0 | 42 | 1 827,65 | 0,00 | 1 827,65 | 66 422 147,38 | 58 631 096,00 | 1 284 504,73 | 1 281 453,01 | 5 225 093,64 | 0,00 |

3

| 2014-2015 годы (первый этап), без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д.28 | 85 | 30.09.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 1 | 769,90 | 1 | 0 | 1 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22* | г. Архангельск, ул. Физкультур- ников, д.43 | 9 | 04.03.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 4 | 729,90 | 2 | 0 | 2 | 78,60 | 0,00 | 78,60 | 2 510 858,69 | 0,00 | 0,00 | 2 510 858,69 | 0,00 | 0,00 |
| 23* | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.6 | 40 | 29.06.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 1 | 356,20 | 1 | 1 | 0 | 40,80 | 40,80 | 0,00 | 1 411 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24* | г. Архангельск, проулок Один-надцатый, д.3 | 36 | 25.05.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 1 | 206,80 | 1 | 0 | 1 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 1 819 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25* | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп.6 | 96 | 23.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 6 | 454,10 | 4 | 0 | 4 | 135,60 | 0,00 | 135,60 | 4 939 908,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26* | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 7 | 45 | 29.07.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 22 | 6 | 452,80 | 2 | 0 | 2 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | 2 134 798,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27* | г. Архангельск, пр.Ленинградский, д.28 | 81 | 30.09.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 25 | 1 | 580,70 | 1 | 0 | 1 | 70,10 | 0,00 | 70,10 | 2 553 743,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28* | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.17 | 46 | 12.07.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 14 | 2 | 859,20 | 1 | 0 | 1 | 68,40 | 0,00 | 68,40 | 2 491 812,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29* | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.17, корп.2 | 23 | 25.03.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 26 | 3 | 516,40 | 1 | 0 | 1 | 47,20 | 0,00 | 47,20 | 1 719 496,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.172, корп.2 | 27 | 22.04.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 20 | 5 | 366,20 | 2 | 0 | 2 | 46,10 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31* | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.279 | 10 | 25.02.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 44 | 4 | 853,60 | 1 | 0 | 1 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 2 659 390,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.33, корп.8 | 75 | 30.09.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 5 | 262,10 | 1 | 0 | 1 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33* | г. Архангельск, пр. Новгородский, д.84 | 27 | 21.02.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 47 | 11 | 548,40 | 5 | 0 | 5 | 136,10 | 0,00 | 136,10 | 1 260 478,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34* | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 90, корп.1 | 81 | 23.12.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 26 | 13 | 357,10 | 3 | 0 | 3 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 5 191 275,00 | 0,00 | 0,00 | 5 191 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Архангельск, пр. Сов. космонав-тов, д. 66 | 13 | 16.11.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 5 | 223,40 | 1 | 0 | 1 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36* | г. Архангельск, пр. Сов. космонав-тов, д. 83 | 45 | 29.08.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 22 | 5 | 425,20 | 1 | 0 | 1 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 1 799 642,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, 112, корп.1 | 73 | 27.01.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 19 | 2 | 610,60 | 1 | 0 | 1 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38* | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, 194, корп. 2 | 64 | 28.08.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 26 | 3 | 488,80 | 1 | 0 | 1 | 67,80 | 0,00 | 67,80 | 2 469 954,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Адм. Макарова, д. 7 | 47 | 14.10.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 9 | 2 | 401,60 | 2 | 0 | 2 | 83,20 | 0,00 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40* | г. Архангельск, ул. Бассейная, д. 4 | 91 | 24.03.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 29 | 7 | 794,00 | 3 | 0 | 3 | 105,70 | 0,00 | 105,70 | 1 355 196,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 196,00 | 0,00 | 0,00 |

4

| 41* | г. Архангельск, ул. Баумана, д, 12, корп. 1 | 65 | 24.10.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 21 | 4 | 519,80 | 1 | 0 | 1 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 1 850 644,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д.6 | 63 | 24.10.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 2 | 611,60 | 1 | 0 | 1 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43* | г. Архангельск, ул. Володар- ского, д. 26 | 72 | 28.11.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 55 | 2 | 1202,10 | 1 | 0 | 1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 2 732 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44* | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 47 | 16 | 28.03.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 36 | 5 | 652,90 | 1 | 0 | 1 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 1 276 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45* | г. Архангельск, ул. Георгия Ива- нова, д. 14 | 80 | 19.11.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 26 | 1 | 463,30 | 1 | 0 | 1 | 43,04 | 0,00 | 43,04 | 1 567 947,20 | 0,00 | 0,00 | 1 567 947,20 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д.19 | 42 | 29.08.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 5 | 664,30 | 1 | 0 | 1 | 64,05 | 0,00 | 64,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д.29, корп.1 | 58 | 25.11.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 1 062,50 | 1 | 0 | 1 | 33,40 | 0,00 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48* | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 10, кв. 4 | 30 | 20.05.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 9 | 2 | 549,90 | 1 | 0 | 1 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | 1 661 208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49* | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 29, корп. 1 | 17 | 07.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 3 | 270,70 | 1 | 0 | 1 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 2 646 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50* | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 21, корп. 2 | б/н | 07.05.1999 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 83,40 | 1 | 0 | 1 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 845 176,00 | 0,00 | 0,00 | 845 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Архангельск, ул. Железнодо- рожная, д. 18 | б/н | 12.02.2003 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 2 | 165,00 | 1 | 0 | 1 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 100, корп. 1 | 6 | 14.09.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 20 | 5 | 574,10 | 1 | 0 | 1 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53* | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 93 | 85 | 23.12.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 30 | 3 | 591,00 | 1 | 0 | 1 | 54,47 | 0,00 | 54,47 | 1 984 342,10 | 0,00 | 0,00 | 1 984 342,10 | 0,00 | 0,00 |
| 54* | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 98 | 67 | 23.09.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 42 | 5 | 599,30 | 1 | 0 | 1 | 40,84 | 0,00 | 40,84 | 1 487 801,20 | 0,00 | 0,00 | 1 487 801,20 | 0,00 | 0,00 |
| 55* | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 10, корп. 1 | 33 | 25.05.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 2 | 369,40 | 1 | 0 | 1 | 55,10 | 0,00 | 55,10 | 1 906 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56* | г. Архангельск, ул. Ильича, д.39, корп. 2 | 82 | 23.12.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 21 | 2 | 466,70 | 1 | 0 | 1 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 1 207 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57* | г. Архангельск, ул. Индустриаль- ная, д. 9 | 163 | 03.11.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 73 | 16 | 1 008,30 | 6 | 0 | 6 | 225,60 | 0,00 | 225,60 | 7 992 054,00 | 0,00 | 0,00 | 7 992 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 22 | 33 | 28.04.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 49 | 5 | 866,70 | 1 | 0 | 1 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59* | г. Архангельск, ул. Кирпичный завод, д. 3 | 30 | 23.09.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 9 | 7 | 600,20 | 2 | 0 | 2 | 111,30 | 0,00 | 111,30 | 2 852 469,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60* | г. Архангельск, ул. Кирпичный завод, д. 4 | 31 | 23.09.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 17 | 10 | 503,30 | 2 | 0 | 2 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 1 894 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61* | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 3 | 9 | 05.10.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 3 | 473,80 | 1 | 0 | 1 | 65,30 | 0,00 | 65,30 | 2 378 879,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62* | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 18 | 51 | 29.07.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 4 | 403,90 | 1 | 0 | 1 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | 1 686 709,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63* | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 19 | 58 | 28.08.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 30 | 7 | 634,90 | 2 | 0 | 2 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | 3 628 428,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628 428,00 | 0,00 | 0,00 |

5

| 64* | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 3 | 96 | 14.12.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 4 | 564,00 | 1 | 0 | 1 | 66,60 | 0,00 | 66,60 | 2 426 238,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65* | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 9 | 168 | 08.12.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 5 | 165,10 | 1 | 0 | 1 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 2 055 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66* | г. Архангельск, ул. Лесозавод- ская, д. 17 | 56 | 18.11.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 1 | 251,20 | 1 | 0 | 1 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 1 347 910,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Архангельск, ул. Лесозавод- ская, д. 6 | 46 | 14.10.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 5 | 737,20 | 3 | 0 | 3 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68* | г. Архангельск, ул. Логинова, 19 | б/н | 05.12.2000 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 49 | 7 | 1 567,40 | 3 | 0 | 3 | 129,01 | 0,00 | 129,01 | 3 511 852,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69* | г. Архангельск, ул. М.Новова, д. 31 | 65 | 15.11.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 11 | 7 | 583,60 | 2 | 0 | 2 | 88,60 | 0,00 | 88,60 | 3 065 560,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 5 | 72 | 20.12.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 12 | 2 | 296,50 | 1 | 0 | 1 | 56,70 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 10 | 78 | 30.09.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 17 | 10 | 609,10 | 3 | 0 | 3 | 58,30 | 0,00 | 58,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72* | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 19 | 20 | 25.03.1010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 13 | 6 | 588,80 | 3 | 0 | 3 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 4 335 170,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73* | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 21 | 21 | 22.04.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 22 | 1 | 593,40 | 1 | 0 | 1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 2 732 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74* | г. Архангельск, ул. Партизан- ская, д. 15 | 71 | 20.01.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 30 | 2 | 503,68 | 1 | 0 | 1 | 53,90 | 0,00 | 53,90 | 1 963 577,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75* | г. Архангельск, ул. Партизан- ская, д. 18 | б/н | 08.07.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 22 | 9 | 509,20 | 1 | 0 | 1 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 2 695 820,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76* | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 83 | б/н | 01.07.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 1 | 517,30 | 1 | 0 | 1 | 36,71 | 0,00 | 36,71 | 1 337 345,30 | 0,00 | 0,00 | 1 337 345,30 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 85 | 39 | 14.04.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 31 | 3 | 537,61 | 1 | 0 | 1 | 64,60 | 0,00 | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 148 | 48 | 29.08.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 22 | 4 | 602,80 | 2 | 0 | 2 | 73,85 | 0,00 | 73,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79* | г. Архангельск, ул. Победы, д. 150 | 61 | 15.11.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 14 | 8 | 631,00 | 2 | 0 | 2 | 73,19 | 0,00 | 73,19 | 2 603 725,70 | 0,00 | 0,00 | 2 603 725,70 | 0,00 | 0,00 |
| 80* | г. Архангельск, ул. Победы, д. 31, корп. 1 | 1 | 26.01.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 23 | 6 | 553,50 | 3 | 0 | 3 | 139,90 | 0,00 | 139,90 | 5 096 557,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 56 | 49 | 29.08.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 4 | 220,30 | 1 | 0 | 1 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82* | г. Архангельск, ул. Победы, д. 58 | 16 | 04.03.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 5 | 591,90 | 1 | 0 | 1 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 2 266 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83* | г. Архангельск, ул. Победы, д. 78 | 58 | 29.07.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 32 | 4 | 587,30 | 1 | 0 | 1 | 75,20 | 0,00 | 75,20 | 2 739 536,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84* | г. Архангельск, ул. Победы, д. 82 | 2 | 30.01.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 32 | 7 | 591,10 | 3 | 0 | 3 | 86,89 | 0,00 | 86,89 | 1 344 631,30 | 0,00 | 0,00 | 1 344 631,30 | 0,00 | 0,00 |
| 85* | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52 | 45 | 12.07.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 6 | 334,40 | 1 | 0 | 1 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 2 021 865,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86* | г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 3 | 93 | 23.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 3 | 485,60 | 1 | 0 | 1 | 57,80 | 0,00 | 57,80 | 2 105 654,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 654,00 | 0,00 | 0,00 |

6

| 87* | г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 4 | 29 | 21.02.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 24 | 5 | 970,40 | 3 | 0 | 3 | 100,30 | 0,00 | 100,30 | 2 586 530,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88* | г. Архангельск, ул. Республикан- ская, д. 14 | 106 | 29.12.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 46 | 3 | 696,30 | 1 | 0 | 1 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 1 748 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89* | г. Архангельск, ул. Республикан- ская, д. 14, корп.1 | 22 | 27.03.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 37 | 4 | 637,30 | 2 | 0 | 2 | 105,29 | 0,00 | 105,29 | 3 835 714,70 | 0,00 | 0,00 | 3 835 714,70 | 0,00 | 0,00 |
| 90* | г. Архангельск, ул. Республикан- ская, д. 17 | 85 | 10.03.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 30 | 3 | 594,00 | 1 | 0 | 1 | 56,70 | 0,00 | 56,70 | 2 065 581,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91* | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 13 | 106 | 19.05.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 20 | 6 | 732,50 | 2 | 0 | 2 | 74,89 | 0,00 | 74,89 | 2 728 242,70 | 0,00 | 0,00 | 2 728 242,70 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Архангельск, ул. Свободы, 16 | 26 | 24.04.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 13 | 5 | 427,60 | 3 | 0 | 3 | 139,80 | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93* | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп.1 | б/н | 28.03.2000 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 16 | 5 | 552,30 | 2 | 0 | 2 | 140,10 | 0,00 | 140,10 | 5 103 843,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д.18 | 150 | 06.10.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 12 | 1 | 708,00 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95* | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 35 | 5 | 26.01.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 31 | 3 | 480,90 | 1 | 0 | 1 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 1 358 839,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96* | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 34 | 34 | 28.04.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 32 | 14 | 628,60 | 4 | 0 | 4 | 178,29 | 0,00 | 178,29 | 5 059 329,90 | 0,00 | 0,00 | 5 059 329,90 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 25 | 70 | 20.12.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 3 | 173,70 | 1 | 0 | 1 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98* | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 35 | 43 | 02.06.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 32 | 8 | 565,10 | 3 | 0 | 3 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 6 994 560,00 | 0,00 | 0,00 | 6 994 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99* | г. Архангельск, ул. Чапаева, д. 5 | 74 | 28.11.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 40 | 24 | 1009,60 | 8 | 0 | 8 | 436,70 | 0,00 | 436,70 | 15 205 346,00 | 0,00 | 0,00 | 15 205 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100* | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 56 | 7 | 14.09.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 20 | 15 | 848,30 | 5 | 0 | 5 | 304,70 | 0,00 | 304,70 | 9 094 607,00 | 0,00 | 0,00 | 9 094 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101* | г. Архангельск, ул. Юнг ВМФ, д. 7 | 66 | 23.09.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 32 | 12 | 527,20 | 4 | 0 | 4 | 181,50 | 0,00 | 181,50 | 6 612 045,00 | 0,00 | 0,00 | 6 612 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102* | г. Архангельск, ул. Юности, д. 2 | 84 | 23.12.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 29 | 4 | 576,40 | 1 | 0 | 1 | 74,40 | 0,00 | 74,40 | 2 574 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Архангельск, ул. Калинина, д.18, корп.1 | 53 | 14.08.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 18 | 1 | 726,30 | 1 | 0 | 1 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 12 | б/н | 14.07.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0 | 0 | 371,4 | 0 | 0 | 0 | 62,30 | 62,30 | 0,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 4 | 29 | 21.02.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0 | 0 | 970,4 | 0 | 0 | 0 | 64,70 | 64,70 | 0,00 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д.19 | 42 | 29.08.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0 | 0 | 664,3 | 0 | 0 | 0 | 99,72 | 99,72 | 0,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 47 | 42 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 0 | 0 | 716,06 | 0 | 0 | 0 | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Архангельск, ул.Ленина, д.20 | 65 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 0 | 0 | 518,5 | 0 | 0 | 0 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 |

7

| 109 | г. Архангельск, ул.Кировская, д.13 | 71 | 02.06.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 0 | 0 | 590,0 | 0 | 0 | 0 | 29,91 | 29,91 | 0,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д.26, корп.2 | 83 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 0 | 0 | 466,2 | 0 | 0 | 0 | 34,41 | 34,41 | 0,00 | 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 794 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2014-2015 годы (первый этап), без финансовой поддержки Фонда |  | X | X | X | X | 1 919 | 412 | 51 367,45 | 147 | 1 | 146 | 7 132,41 | 402,74 | 6 729,67 | 191 683 847,79 | 0,00 | 0,00 | 191 683 847,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год (третий этап), с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Архангельск, ул. Победы, д.22, корп.1 | 62 | 05.11.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 17 | 11 | 637,9 | 3 | 0 | 3 | 122,74 | 0,00 | 122,74 | 4 471 418,20 | 2 433 792,93 | 2 037 625,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Архангельск, проул. Одиннадцатый, д.3 | 36 | 25.05.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 3 | 2 | 206,80 | 1 | 0 | 1 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 1 927 147,00 | 1 048 946,11 | 878 200,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.17 | 46 | 12.07.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 14 | 12 | 859,20 | 7 | 1 | 6 | 256,90 | 15,70 | 241,20 | 9 358 867,00 | 5 094 031,31 | 4 264 835,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.17, корп.2 | 23 | 25.03.2010 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 2 | 516,40 | 1 | 1 | 0 | 45,60 | 45,60 | 0,00 | 1 661 208,00 | 904 195,51 | 757 012,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Архангельск, пр. Новгород- ский, д.84 | 27 | 21.02.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 47 | 32 | 548,40 | 11 | 4 | 7 | 341,81 | 109,51 | 232,30 | 12 452 138,30 | 6 777 698,89 | 5 674 439,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Архангельск, пр. Сов. космонав- тов, д. 66 | 13 | 16.11.2006 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 10 | 5 | 223,40 | 2 | 0 | 2 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 1 176 689,00 | 640 471,82 | 536 217,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Архангельск, пр. Сов. космонав- тов, д. 83 | 45 | 29.08.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 22 | 17 | 425,20 | 5 | 2 | 3 | 277,50 | 129,70 | 147,80 | 10 109 325,00 | 5 502 505,60 | 4 606 819,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Архангельск, ул. Адм. Макарова, д. 7 | 47 | 14.10.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 9 | 7 | 401,60 | 4 | 1 | 3 | 166,60 | 51,00 | 115,60 | 6 069 238,00 | 3 303 486,24 | 2 765 751,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Архангельск, ул. Бассейная, д. 4 | 91 | 24.03.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 29 | 22 | 794,00 | 12 | 2 | 10 | 227,64 | 37,84 | 189,80 | 8 292 925,20 | 4 513 839,19 | 3 779 086,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 12, корп, 1 | 65 | 24.10.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 21 | 17 | 519,80 | 9 | 3 | 6 | 291,20 | 124,00 | 167,20 | 10 608 416,00 | 5 774 160,83 | 4 834 255,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, 6 | 63 | 24.10.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 34 | 31 | 611,60 | 11 | 2 | 9 | 436,12 | 75,90 | 360,22 | 15 887 851,60 | 8 647 757,62 | 7 240 093,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 26 | 72 | 28.11.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 55 | 36 | 1202,10 | 13 | 7 | 6 | 814,86 | 447,46 | 367,40 | 29 685 349,80 | 16 157 735,90 | 13 527 613,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д.19 | 42 | 29.08.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 28 | 23 | 664,30 | 12 | 10 | 2 | 287,70 | 226,50 | 61,20 | 10 480 911,00 | 5 704 759,86 | 4 776 151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 10 | 30 | 20.05.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 9 | 7 | 549,90 | 4 | 1 | 3 | 118,30 | 27,09 | 91,21 | 4 309 669,00 | 2 345 752,84 | 1 963 916,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Архангельск, ул. Железнодорож- ная, д. 18 | б/н | 12.02.2003 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 4 | 2 | 165,00 | 2 | 1 | 1 | 65,30 | 18,50 | 46,80 | 2 378 879,00 | 1 294 823,84 | 1 084 055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 100, корп. 1 | 6 | 14.09.2006 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 20 | 14 | 574,10 | 6 | 5 | 1 | 245,40 | 204,10 | 41,30 | 8 939 922,00 | 4 865 999,54 | 4 073 922,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 10, корп. 1 | 33 | 25.05.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 6 | 4 | 369,40 | 2 | 0 | 2 | 116,30 | 0,00 | 116,30 | 4 236 809,00 | 2 306 095,14 | 1 930 713,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 9 | 163 | 03.11.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 73 | 57 | 1008,30 | 22 | 5 | 17 | 555,03 | 106,83 | 448,20 | 20 219 742,90 | 11 005 606,06 | 9 214 136,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8

| 129 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 22 | 33 | 28.04.2010 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 49 | 2 | 866,70 | 1 | 0 | 1 | 50,30 | 0,00 | 50,30 | 1 832 429,00 | 997 391,10 | 835 037,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | г. Архангельск, ул. Кирпичный завод, д. 3 | 30 | 23.09.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 9 | 2 | 600,20 | 2 | 0 | 2 | 72,30 | 0,00 | 72,30 | 2 633 889,00 | 1 433 625,78 | 1 200 263,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Архангельск, ул. Кирпичный завод, д. 4 | 31 | 23.09.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 17 | 7 | 503,30 | 2 | 0 | 2 | 67,40 | 0,00 | 67,40 | 2 455 382,00 | 1 336 464,42 | 1 118 917,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 3 | 9 | 05.10.2006 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 5 | 2 | 473,80 | 1 | 0 | 1 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 1 967 220,00 | 1 070 757,85 | 896 462,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Архангельск, ул. Лесозавод- ская, д. 17 | 56 | 18.11.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 2 | 1 | 251,20 | 1 | 0 | 1 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 1 344 267,00 | 731 684,53 | 612 582,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Архангельск, ул. Лесозавод- ская, д. 6 | 46 | 14.10.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 34 | 29 | 737,20 | 14 | 4 | 10 | 384,73 | 82,53 | 302,20 | 14 015 713,90 | 7 628 753,07 | 6 386 960,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Архангельск, ул. М.Новова, д. 31 | 65 | 15.11.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 11 | 4 | 583,60 | 4 | 1 | 3 | 126,54 | 25,84 | 100,70 | 4 609 852,20 | 2 509 142,55 | 2 100 709,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 5 | 72 | 20.12.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 12 | 10 | 296,50 | 4 | 0 | 4 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | 4 936 265,00 | 2 686 809,04 | 2 249 455,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 15 | 71 | 20.01.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 30 | 26 | 503,68 | 9 | 4 | 5 | 394,98 | 118,18 | 276,80 | 14 389 121,40 | 7 831 998,78 | 6 557 122,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 18 | б/н | 08.07.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 22 | 7 | 509,20 | 2 | 2 | 0 | 98,79 | 98,79 | 0,00 | 3 598 919,70 | 1 958 891,99 | 1 640 027,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 83 | б/н | 01.07.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 28 | 25 | 517,30 | 10 | 0 | 10 | 405,97 | 0,00 | 405,97 | 14 789 487,10 | 8 049 917,83 | 6 739 569,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 148 | 48 | 29.08.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 22 | 18 | 602,80 | 10 | 1 | 9 | 377,64 | 20,66 | 356,98 | 13 757 425,20 | 7 488 166,54 | 6 269 258,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 150 | 61 | 15.11.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 11 | 3 | 631,00 | 2 | 0 | 2 | 71,11 | 0,00 | 71,11 | 2 590 537,30 | 1 410 029,45 | 1 180 507,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 82 | 2 | 30.01.2009 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 25 | 591,10 | 10 | 0 | 10 | 375,67 | 0,00 | 375,67 | 13 685 658,10 | 7 449 103,70 | 6 236 554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52 | 45 | 12.07.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 11 | 5 | 334,40 | 4 | 3 | 1 | 149,70 | 114,20 | 35,50 | 5 453 571,00 | 2 968 378,70 | 2 485 192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 3 | 93 | 23.12.2009 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 28 | 10 | 485,60 | 4 | 0 | 4 | 200,50 | 0,00 | 200,50 | 7 304 215,00 | 3 975 684,22 | 3 328 530,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 4 | 29 | 21.02.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 24 | 19 | 970,40 | 9 | 3 | 6 | 278,06 | 81,26 | 196,80 | 10 129 725,80 | 5 513 609,75 | 4 616 116,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 17 | 85 | 10.03.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 30 | 27 | 594,00 | 12 | 2 | 10 | 420,33 | 41,55 | 378,78 | 15 312 621,90 | 8 334 660,10 | 6 977 961,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 13 | 106 | 19.05.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 20 | 14 | 732,50 | 5 | 2 | 3 | 276,23 | 87,60 | 188,63 | 10 063 058,90 | 5 477 322,96 | 4 585 735,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Архангельск, ул. Свободы, 16 | 26 | 24.04.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 13 | 8 | 427,60 | 2 | 1 | 1 | 71,10 | 43,00 | 28,10 | 2 590 173,00 | 1 409 831,16 | 1 180 341,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп.1 | б/н | 28.03.2000 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 16 | 10 | 552,30 | 4 | 0 | 4 | 232,40 | 0,00 | 232,40 | 8 466 332,00 | 4 608 224,51 | 3 858 107,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 34 | 34 | 28.04.2010 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 8 | 628,60 | 3 | 0 | 3 | 122,98 | 0,00 | 122,98 | 4 480 161,40 | 2 438 551,85 | 2 041 609,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

| 151 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 25 | 70 | 20.12.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 7 | 4 | 173,70 | 2 | 1 | 1 | 54,10 | 34,20 | 19,90 | 1 970 863,00 | 1 072 740,73 | 898 122,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | г. Архангельск, ул. Чапаева, д. 5 | 74 | 28.11.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 40 | 16 | 1009,60 | 8 | 1 | 7 | 411,50 | 102,90 | 308,60 | 14 990 945,00 | 8 159 571,36 | 6 831 373,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 56 | 7 | 14.09.2006 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 20 | 5 | 848,30 | 3 | 2 | 1 | 139,81 | 115,50 | 24,31 | 5 093 278,30 | 2 772 271,38 | 2 321 006,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 2 | 84 | 23.12.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 29 | 12 | 576,40 | 9 | 3 | 6 | 243,73 | 50,12 | 193,61 | 8 879 083,90 | 4 832 885,37 | 4 046 198,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Архангельск, ул. Кузнечевская, д. 17 | б/н | 28.09.2000 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 16 | 16 | 304,1 | 6 | 0 | 6 | 255,30 | 0,00 | 255,30 | 9 300 579,00 | 5 062 305,15 | 4 238 273,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 23 | б/н | 18.12.2001 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 26 | 514,1 | 8 | 0 | 8 | 490,30 | 0,00 | 490,30 | 17 861 629,00 | 9 722 084,66 | 8 139 544,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д.11, корп.1 | б/н | 11.12.2002 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 5 | 5 | 909,1 | 3 | 2 | 1 | 223,80 | 151,30 | 72,50 | 8 153 034,00 | 4 437 696,41 | 3 715 337,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 30 | б/н | 21.02.2003 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 2 | 2 | 125,8 | 2 | 1 | 1 | 74,10 | 42,40 | 31,70 | 2 699 463,00 | 1 469 317,71 | 1 230 145,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Архангельск, проул. Одиннад-цатый, д. 4 | б/н | 18.03.2003 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 10 | 10 | 325,2 | 2 | 0 | 2 | 89,30 | 0,00 | 89,30 | 3 253 199,00 | 1 770 716,22 | 1 482 482,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 73 | б/н | 31.03.2003 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 39 | 39 | 566,1 | 10 | 1 | 9 | 487,15 | 15,05 | 472,10 | 17 746 874,50 | 9 659 623,79 | 8 087 250,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Архангельск, пр. Никольский, д.136 | б/н | 24.06.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 6 | 6 | 249,4 | 2 | 0 | 2 | 88,60 | 0,00 | 88,60 | 3 227 698,00 | 1 756 836,02 | 1 470 861,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 12 | б/н | 14.07.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 14 | 14 | 371,4 | 3 | 1 | 2 | 147,84 | 29,54 | 118,30 | 5 385 811,20 | 2 931 497,04 | 2 454 314,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 69, корп. 2 | 22 | 09.09.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 6 | 6 | 420,2 | 5 | 5 | 0 | 199,25 | 199,25 | 0,00 | 7 258 677,50 | 3 950 898,16 | 3 307 779,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 3 | 26 | 16.09.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 14 | 14 | 583,7 | 6 | 3 | 3 | 255,80 | 146,00 | 109,80 | 9 318 794,00 | 5 072 219,57 | 4 246 574,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Архангельск, ул. Приречная, д. 24 | 37 | 30.09.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 13 | 13 | 411,3 | 2 | 0 | 2 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 2 779 609,00 | 1 512 941,18 | 1 266 667,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 8 | 45 | 14.10.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 8 | 8 | 568,1 | 6 | 6 | 0 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 10 856 140,00 | 5 908 997,00 | 4 947 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Архангельск, ул. Сов. космонавтов, д. 107, корп. 1 | 49 | 21.10.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 13 | 13 | 186,9 | 5 | 2 | 3 | 186,90 | 78,60 | 108,30 | 6 808 767,00 | 3 706 011,88 | 3 102 755,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 16 | 55 | 18.11.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 1 | 1 | 484,8 | 1 | 0 | 1 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 327 870,00 | 178 459,64 | 149 410,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 23 | 57 | 18.11.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 19 | 17 | 550,9 | 5 | 0 | 5 | 347,60 | 0,00 | 347,60 | 12 663 068,00 | 6 892 507,91 | 5 770 560,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Архангельск, ул. Шубина, д. 8 | 59 | 25.11.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 36 | 36 | 486,2 | 11 | 4 | 7 | 406,10 | 164,50 | 241,60 | 14 794 223,00 | 8 052 495,58 | 6 741 727,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Архангельск, пр. Никольский, д. 10 | 68 | 29.12.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 28 | 28 | 858,6 | 13 | 1 | 12 | 693,67 | 27,03 | 666,64 | 25 270 398,10 | 13 754 677,68 | 11 515 720,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 200, корп. 1 | 74 | 27.01.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 12 | 12 | 380,0 | 4 | 1 | 3 | 124,60 | 29,00 | 95,60 | 4 539 178,00 | 2 470 674,58 | 2 068 503,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10

| 173 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 20, корп. 1 | 75 | 10.02.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 43 | 43 | 669,7 | 15 | 6 | 9 | 514,15 | 143,55 | 370,60 | 18 730 484,50 | 10 195 002,71 | 8 535 481,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | г. Архангельск, ул. Некрасова, д. 3 | 83 | 10.03.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 30 | 30 | 542,5 | 12 | 3 | 9 | 542,50 | 157,40 | 385,10 | 19 763 275,00 | 10 757 150,58 | 9 006 124,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 47 | 95 | 07.04.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 49 | 49 | 987,5 | 16 | 4 | 12 | 782,00 | 152,00 | 630,00 | 28 488 260,00 | 15 506 159,92 | 12 982 100,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 198 | 94 | 07.04.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 21 | 21 | 263,00 | 5 | 2 | 3 | 243,00 | 122,50 | 120,50 | 8 852 490,00 | 4 818 410,31 | 4 034 079,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Архангельск, ул. Шубина, д. 6 | 96 | 07.04.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 26 | 411,5 | 9 | 3 | 6 | 411,50 | 88,60 | 322,90 | 14 990 945,00 | 8 159 571,36 | 6 831 373,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 39 | 98 | 21.04.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 16 | 16 | 314,9 | 7 | 6 | 1 | 214,13 | 134,73 | 79,40 | 7 800 755,90 | 4 245 951,44 | 3 554 804,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1 | 99 | 21.04.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 23 | 14 | 617,00 | 5 | 2 | 3 | 347,45 | 116,25 | 231,20 | 12 657 603,50 | 6 889 533,58 | 5 768 069,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 4 | 100 | 21.04.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 28 | 27 | 600,3 | 10 | 3 | 7 | 444,33 | 107,73 | 336,60 | 16 186 941,90 | 8 810 552,47 | 7 376 389,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Архангельск, ул. Железнодорож- ная, д. 24 | 108 | 29.06.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 5 | 5 | 134,4 | 2 | 1 | 1 | 67,30 | 22,00 | 45,30 | 2 451 739,00 | 1 334 481,54 | 1 117 257,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 81, корп. 1 | 115 | 21.07.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 21 | 509,4 | 12 | 9 | 3 | 363,00 | 270,00 | 93,00 | 13 224 090,00 | 7 197 872,19 | 6 026 217,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Архангельск, ул. Рябова, д. 14 | 120 | 29.07.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 5 | 5 | 102,2 | 2 | 0 | 2 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 1 887 074,00 | 1 027 134,38 | 859 939,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 14, корп. 1 | 131 | 29.07.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 18 | 18 | 337,8 | 6 | 0 | 6 | 248,90 | 0,00 | 248,90 | 9 067 427,00 | 4 935 400,52 | 4 132 026,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 24 | 155 | 13.10.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 15 | 13 | 239,4 | 3 | 0 | 3 | 148,64 | 0,00 | 148,64 | 5 414 955,20 | 2 947 360,12 | 2 467 595,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 11 | 164 | 03.11.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 18 | 18 | 568,9 | 6 | 3 | 3 | 429,30 | 226,30 | 203,00 | 15 639 399,00 | 8 512 524,88 | 7 126 874,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11, корп.2 | 171 | 08.12.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 18 | 18 | 556,5 | 8 | 3 | 5 | 250,35 | 64,95 | 185,40 | 9 120 250,50 | 4 964 152,35 | 4 156 098,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 68, корп. 2 | 173 | 22.12.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 26 | 340,9 | 10 | 1 | 9 | 268,10 | 43,70 | 224,40 | 9 766 883,00 | 5 316 114,42 | 4 450 768,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 5, корп. 1 | 5 | 14.09.2006 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 6 | 6 | 409,5 | 1 | 1 | 0 | 49,30 | 49,30 | 0,00 | 1 795 999,00 | 977 562,26 | 818 436,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 1 | 14 | 16.11.2006 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 1 | 1 | 665,8 | 1 | 1 | 0 | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 2 721 321,00 | 1 481 215,02 | 1 240 105,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 46 | 18 | 07.12.2006 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 1 | 1 | 196,0 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 1 519 131,00 | 826 863,00 | 692 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 57 | 23 | 19.12.2006 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 36 | 36 | 478,1 | 13 | 5 | 8 | 471,12 | 122,32 | 348,80 | 17 162 901,60 | 9 341 767,34 | 7 821 134,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 2 | 43 | 12.07.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 11 | 11 | 589,6 | 9 | 0 | 9 | 235,66 | 0,00 | 235,66 | 8 585 093,80 | 4 672 866,56 | 3 912 227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11

| 194 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 73 | 67 | 15.11.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 6 | 6 | 604,6 | 3 | 0 | 3 | 115,59 | 0,00 | 115,59 | 4 210 943,70 | 2 292 016,66 | 1 918 927,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 14, корп. 1 | 73 | 20.12.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 8 | 8 | 307,1 | 6 | 0 | 6 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 5 661 222,00 | 3 081 403,13 | 2 579 818,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 13 | 12 | 05.03.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 37 | 31 | 588,6 | 9 | 3 | 6 | 440,40 | 129,20 | 311,20 | 16 043 772,00 | 8 732 625,10 | 7 311 146,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 69 | 19 | 28.03.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 21 | 21 | 415,1 | 8 | 2 | 6 | 296,10 | 67,70 | 228,40 | 10 786 923,00 | 5 871 322,19 | 4 915 600,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 70 | 22 | 28.08.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 9 | 9 | 209,3 | 3 | 0 | 3 | 92,82 | 0,00 | 92,82 | 3 381 432,60 | 1 840 513,76 | 1 540 918,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 74, корп. 1 | 21 | 28.08.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 32 | 543,9 | 12 | 5 | 7 | 498,40 | 202,30 | 296,10 | 18 156 712,00 | 9 882 698,34 | 8 274 013,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 34 | 40 | 11.06.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 42 | 42 | 642,91 | 24 | 11 | 13 | 642,91 | 247,21 | 395,70 | 23 421 211,30 | 12 748 165,31 | 10 673 045,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 314, корп. 1 | 52 | 26.09.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 16 | 15 | 706,5 | 7 | 1 | 6 | 321,03 | 31,20 | 289,83 | 11 695 122,90 | 6 365 655,39 | 5 329 467,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Архангельск, пер. 2-й Ленинград- ский, д. 3 | 53 | 26.09.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 9 | 9 | 203,6 | 5 | 4 | 1 | 144,00 | 101,80 | 42,20 | 5 245 920,00 | 2 855 354,26 | 2 390 565,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 20 | 55 | 26.09.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 13 | 13 | 408,8 | 7 | 3 | 4 | 347,40 | 155,20 | 192,20 | 12 655 782,00 | 6 888 542,14 | 5 767 239,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 6, корп. 1 | 64 | 24.10.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 58 | 58 | 736,8 | 21 | 6 | 15 | 717,78 | 200,83 | 516,95 | 26 148 725,40 | 14 232 751,23 | 11 915 974,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 8 | 60 | 24.10.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 21 | 21 | 303,94 | 7 | 2 | 5 | 303,94 | 66,24 | 237,70 | 11 072 534,20 | 6 026 780,36 | 5 045 753,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 78 | 73 | 28.11.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 18 | 15 | 338,4 | 6 | 1 | 5 | 203,00 | 43,60 | 159,40 | 7 395 290,00 | 4 025 256,3 | 3 370 033,6600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 15 | 23 | 27.03.2009 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 4 | 4 | 391,6 | 3 | 0 | 3 | 86,10 | 0,00 | 86,10 | 3 136 623,00 | 1 707 263,9 | 1 429 359,1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 13, корп. 1 | 76 | 15.09.2010 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 12 | 12 | 118,2 | 2 | 1 | 1 | 88,10 | 28,90 | 59,20 | 3 209 483,00 | 1 746 921,6 | 1 462 561,4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Архангельск, ул. Физкультур- ников, д. 37 | 89 | 18.11.2010 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 23 | 16 | 434,5 | 8 | 2 | 6 | 169,56 | 37,44 | 132,12 | 6 177 070,80 | 3 362 179,6 | 2 814 891,1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Архангельск, ул. Петрозаводская, д.6 | 39 | 29.06.2007 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 7 | 7 | 340,8 | 3 | 0 | 3 | 121,80 | 0,00 | 121,80 | 4 437 174,00 | 2 415 153,8 | 2 022 020,1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 54 | 26 | 25.03.2010 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 45 | 1 | 1 325,00 | 1 | 0 | 1 | 33,30 | 0,00 | 33,30 | 1 213 119,00 | 660 300,67 | 552 818,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.27 | 67 | 25.08.2010 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 16 | 2 | 226,6 | 1 | 0 | 1 | 32,80 | 0,00 | 32,80 | 1 194 904,00 | 650 386,25 | 544 517,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12

| 213 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.174 | 28 | 22.04.2009 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 34 | 19 | 579,2 | 6 | 0 | 6 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | 10 404 408,00 | 5 663 119,27 | 4 741 288,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | г. Архангельск, ул. Лесозавод- ская, д.14 | 169 | 08.12.2005 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 7 | 6 | 538,3 | 3 | 0 | 3 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 1 930 790,00 | 1 050 929,00 | 879 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.32, корп.5 | 25 | 09.09.2004 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 8 | 7 | 432,3 | 3 | 0 | 3 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 4 000 014,00 | 2 177 207,62 | 1 822 806,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Архангельск, пер. Водников, д. 11 | 80 | 23.12.2008 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 35 | 17 | 365,7 | 7 | 5 | 2 | 320,50 | 230,40 | 90,10 | 11 675 815,00 | 6 355 146,10 | 5 320 668,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 3 | 27 | 25.03.2010 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 33 | 3 | 729,00 | 1 | 0 | 1 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 2 896 185,00 | 1 576 393,50 | 1 319 791,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Архангельск, ул. Республикан- ская, д. 6 | 66 | 25.08.2010 | IV кв. 2016 г. | III кв. 2017 г. | 54 | 3 | 607,6 | 1 | 0 | 1 | 53,70 | 0,00 | 53,70 | 1 956 291,00 | 1 064 809,19 | 891 481,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2015 год (третий этап), с финансовой поддержкой Фонда |  | X | X | X | X | 2 239 | 1 648 | 55 207,53 | 668 | 201 | 467 | 26 071,54 | 7 254,78 | 18 816,76 | 949 786 202,20 | 516 968 629,84 | 432 817 572,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год (четвертый этап), с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д.32 | 28 | 11.03.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 39 | 12 | 504,22 | 3 | 0 | 3 | 120,39 | 0,00 | 120,39 | 4 385 807,70 | 3 388 475,03 | 997 332,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д.26, корп.2 | 83 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 20 | 4 | 466,2 | 1 | 1 | 0 | 34,41 | 34,41 | 0,00 | 1 253 556,30 | 968 497,60 | 285 058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Архангельск, ул. Репина, д.19 | 59 | 28.08.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 24 | 4 | 564,9 | 1 | 1 | 0 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 1 712 210,00 | 1 322 853,45 | 389 356,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Архангельск, ул. Титова, д.14 | б/н | 08.07.2004 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 18 | 1 | 543,3 | 1 | 1 | 0 | 45,93 | 45,93 | 0,00 | 1 673 229,90 | 1 292 737,42 | 380 492,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп.6 | 96 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 22 | 454,10 | 7 | 2 | 5 | 318,50 | 58,80 | 259,70 | 11 602 955,00 | 8 964 443,03 | 2 638 511,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 7 | 45 | 29.07.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 22 | 16 | 452,80 | 6 | 3 | 3 | 193,40 | 80,30 | 113,10 | 7 045 562,00 | 5 443 401,20 | 1 602 160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Архангельск, пр.Ленинград- ский, д.28 | 81 | 30.09.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 25 | 14 | 580,70 | 5 | 4 | 1 | 330,40 | 259,00 | 71,40 | 12 036 472,00 | 9 299 378,27 | 2 737 093,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.17, корп.2 | 23 | 25.03.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 26 | 14 | 516,40 | 6 | 2 | 4 | 185,50 | 79,30 | 106,20 | 6 757 765,00 | 5 221 049,24 | 1 536 715,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.172, корп.2 | 27 | 22.04.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 20 | 15 | 366,20 | 6 | 2 | 4 | 173,10 | 38,50 | 134,60 | 6 306 033,00 | 4 872 041,10 | 1 433 991,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.279 | 10 | 25.02.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 44 | 31 | 853,60 | 15 | 11 | 4 | 595,10 | 404,80 | 190,30 | 21 679 493,00 | 16 749 576,29 | 4 929 916,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.33, корп.8 | 75 | 30.09.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 10 | 5 | 262,10 | 1 | 0 | 1 | 58,40 | 0,00 | 58,40 | 2 127 512,00 | 1 643 715,77 | 483 796,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Архангельск, пр. Новгород- ский, д.84 | 27 | 21.02.2007 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 47 | 4 | 548,40 | 1 | 1 | 0 | 46,08 | 46,08 | 0,00 | 1 678 694,40 | 1 296 959,29 | 381 735,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13

| 231 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 90, корп.1 | 81 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 26 | 13 | 357,10 | 5 | 1 | 4 | 214,60 | 35,60 | 179,00 | 7 817 878,00 | 6 040 092,54 | 1 777 785,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д.112, корп.1 | 73 | 27.01.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 19 | 17 | 610,60 | 8 | 4 | 4 | 200,80 | 82,10 | 118,70 | 7 315 144,00 | 5 651 680,25 | 1 663 463,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д.194, корп. 2 | 64 | 28.08.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 26 | 23 | 488,80 | 8 | 5 | 3 | 421,00 | 299,60 | 121,40 | 15 337 030,00 | 11 849 389,38 | 3 487 640,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, 6 | 63 | 24.10.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 34 | 1 | 611,60 | 1 | 1 | 0 | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 1 081 971,00 | 835 930,79 | 246 040,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 26 | 72 | 28.11.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 55 | 4 | 1202,10 | 2 | 2 | 0 | 93,84 | 93,84 | 0,00 | 3 418 591,20 | 2 641 203,56 | 777 387,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 47 | 16 | 28.03.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 36 | 31 | 652,90 | 8 | 0 | 8 | 285,90 | 0,00 | 285,90 | 10 415 337,00 | 8 046 889,37 | 2 368 447,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 14 | 80 | 19.11.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 26 | 5 | 463,30 | 3 | 0 | 3 | 94,20 | 0,00 | 94,20 | 3 431 706,00 | 2 651 336,06 | 780 369,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 29, корп. 1 | 17 | 07.12.2006 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 7 | 4 | 270,70 | 1 | 0 | 1 | 76,20 | 0,00 | 76,20 | 2 775 966,00 | 2 144 711,33 | 631 254,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 100, корп. 1 | 6 | 14.09.2006 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 20 | 1 | 574,10 | 1 | 1 | 0 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 1 085 614,00 | 838 745,38 | 246 868,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 93 | 85 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 30 | 21 | 591,00 | 11 | 2 | 9 | 330,87 | 61,94 | 268,93 | 12 053 594,10 | 9 312 606,80 | 2 740 987,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 98 | 67 | 23.09.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 42 | 22 | 599,30 | 7 | 1 | 6 | 248,82 | 32,68 | 216,14 | 9 064 512,60 | 7 003 242,43 | 2 061 270,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Архангельск, ул. Ильича, д.39, корп. 2 | 82 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 21 | 19 | 466,70 | 15 | 10 | 5 | 350,45 | 201,15 | 149,30 | 12 766 893,50 | 9 863 701,92 | 2 903 191,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 22 | 33 | 28.04.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 49 | 42 | 866,70 | 21 | 8 | 13 | 728,05 | 300,25 | 427,80 | 26 522 861,50 | 20 491 562,79 | 6 031 298,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 18 | 51 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 24 | 403,90 | 8 | 2 | 6 | 311,40 | 44,20 | 267,20 | 11 344 302,00 | 8 764 607,72 | 2 579 694,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 19 | 58 | 28.08.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 30 | 20 | 634,90 | 8 | 5 | 3 | 376,60 | 220,80 | 155,80 | 13 719 538,00 | 10 599 715,06 | 3 119 822,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 3 | 96 | 14.12.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 19 | 564,00 | 7 | 2 | 5 | 350,10 | 85,50 | 264,60 | 12 754 143,00 | 9 853 850,88 | 2 900 292,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Архангельск, ул. Лесозавод- ская, д. 9 | 168 | 08.12.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 7 | 2 | 165,10 | 1 | 0 | 1 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 1 894 360,00 | 1 463 582,54 | 430 777,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Архангельск, ул. Логинова, 19 | б/н | 05.12.2000 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 49 | 37 | 1567,40 | 15 | 0 | 15 | 658,30 | 0,00 | 658,30 | 23 981 869,00 | 18 528 391,99 | 5 453 477,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 10 | 78 | 30.09.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 17 | 7 | 609,10 | 4 | 0 | 4 | 188,60 | 0,00 | 188,60 | 6 870 698,00 | 5 308 301,27 | 1 562 396,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 19 | 20 | 25.03.1010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 13 | 7 | 588,80 | 2 | 0 | 2 | 91,70 | 0,00 | 91,70 | 3 340 631,00 | 2 580 971,51 | 759 659,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 21 | 21 | 22.04.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 22 | 21 | 593,40 | 10 | 3 | 7 | 369,10 | 103,56 | 265,54 | 13 446 313,00 | 10 388 621,42 | 3 057 691,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14

| 252 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 15 | 71 | 20.01.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 30 | 2 | 503,68 | 2 | 2 | 0 | 54,80 | 54,80 | 0,00 | 1 996 364,00 | 1 542 390,83 | 453 973,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 18 | б/н | 08.07.2004 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 22 | 6 | 509,20 | 3 | 3 | 0 | 152,59 | 152,59 | 0,00 | 5 558 853,70 | 4 294 770,37 | 1 264 083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 83 | б/н | 01.07.2004 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 2 | 517,30 | 1 | 1 | 0 | 43,78 | 43,78 | 0,00 | 1 594 905,40 | 1 232 223,91 | 362 681,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 85 | 39 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 13 | 537,61 | 1 | 0 | 1 | 68,30 | 0,00 | 68,30 | 2 488 169,00 | 1 922 359,37 | 565 809,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 31, корп. 1 | 1 | 26.01.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 23 | 17 | 553,50 | 9 | 4 | 5 | 347,14 | 137,70 | 209,44 | 12 646 310,20 | 9 770 539,26 | 2 875 770,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 56 | 49 | 29.08.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 7 | 3 | 220,30 | 1 | 1 | 0 | 38,60 | 38,60 | 0,00 | 1 406 198,00 | 1 086 428,57 | 319 769,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 58 | 16 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 12 | 591,90 | 8 | 2 | 6 | 184,80 | 30,09 | 154,71 | 6 732 264,00 | 5 201 347,17 | 1 530 916,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 78 | 58 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 14 | 587,30 | 5 | 1 | 4 | 238,94 | 20,24 | 218,70 | 8 704 584,20 | 6 725 161,75 | 1 979 422,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 3 | 93 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 7 | 485,60 | 3 | 0 | 3 | 170,70 | 0,00 | 170,70 | 6 218 601,00 | 4 804 491,13 | 1 414 109,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Архангельск, ул. Республикан- ская, д. 14 | 106 | 29.12.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 46 | 37 | 696,30 | 17 | 3 | 14 | 450,04 | 99,10 | 350,94 | 16 394 957,20 | 12 666 743,93 | 3 728 213,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Архангельск, ул. Республикан- ская, д. 14, корп.1 | 22 | 27.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 37 | 27 | 637,30 | 7 | 0 | 7 | 213,60 | 0,00 | 213,60 | 7 781 448,00 | 6 011 946,72 | 1 769 501,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп.1 | б/н | 28.03.2000 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 16 | 1 | 552,30 | 1 | 1 | 0 | 40,98 | 40,98 | 0,00 | 1 492 901,40 | 1 153 415,62 | 339 485,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д.18 | 150 | 06.10.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 12 | 10 | 708,00 | 9 | 0 | 9 | 189,60 | 0,00 | 189,60 | 6 907 128,00 | 5 336 447,09 | 1 570 680,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 35 | 5 | 26.01.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 16 | 480,90 | 7 | 2 | 5 | 326,70 | 35,00 | 291,70 | 11 901 681,00 | 9 195 238,74 | 2 706 442,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 35 | 43 | 02.06.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 17 | 565,10 | 7 | 6 | 1 | 186,44 | 143,94 | 42,50 | 6 792 009,20 | 5 247 506,31 | 1 544 502,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Архангельск, ул. Юнг ВМФ, д. 7 | 66 | 23.09.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 10 | 527,20 | 3 | 0 | 3 | 131,10 | 0,00 | 131,10 | 4 775 973,00 | 3 689 916,74 | 1 086 056,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 2 | 84 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 29 | 1 | 576,40 | 1 | 1 | 0 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 765 030,00 | 591 062,18 | 173 967,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Архангельск, ул. Калинина, д.18, корп.1 | 53 | 14.08.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 18 | 17 | 726,30 | 5 | 3 | 2 | 193,20 | 118,00 | 75,20 | 7 038 276,00 | 5 437 772,04 | 1 600 503,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 23 | 57 | 18.11.2004 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 19 | 2 | 550,9 | 1 | 1 | 0 | 71,60 | 71,60 | 0,00 | 2 608 388,00 | 2 015 240,57 | 593 147,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1 | 99 | 21.04.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 23 | 9 | 617,00 | 4 | 4 | 0 | 269,55 | 269,55 | 0,00 | 9 819 706,50 | 7 586 705,24 | 2 233 001,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 4 | 100 | 21.04.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 1 | 600,3 | 1 | 1 | 0 | 25,72 | 25,72 | 0,00 | 936 979,60 | 723 910,44 | 213 069,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 81, корп. 1 | 115 | 21.07.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 26 | 5 | 509,4 | 1 | 1 | 0 | 35,50 | 35,50 | 0,00 | 1 293 265,00 | 999 176,54 | 294 088,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15

| 274 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 24 | 155 | 13.10.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 15 | 2 | 239,4 | 2 | 2 | 0 | 9,36 | 9,36 | 0,00 | 340 984,80 | 263 444,86 | 77 539,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 13 | 12 | 05.03.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 36 | 6 | 588,6 | 1 | 1 | 0 | 37,70 | 37,70 | 0,00 | 1 373 411,00 | 1 061 097,34 | 312 313,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 314, корп. 1 | 52 | 26.09.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 16 | 1 | 706,5 | 1 | 1 | 0 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 1 245 906,00 | 962 586,98 | 283 319,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Архангельск, проезд Бадигина, д. 4 | 35 | 20.05.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 29 | 22 | 528,7 | 7 | 2 | 5 | 388,60 | 123,60 | 265,00 | 14 156 698,00 | 10 937 464,87 | 3 219 233,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 33 | 107 | 29.12.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 25 | 584,5 | 7 | 2 | 5 | 457,30 | 75,50 | 381,80 | 16 659 439,00 | 12 871 082,57 | 3 788 356,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 1 | 21 | 11.03.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 40 | 21 | 505,6 | 5 | 0 | 5 | 171,72 | 0,00 | 171,72 | 6 255 759,60 | 4 833 199,87 | 1 422 559,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 8 | 87 | 10.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 20 | 14 | 691,7 | 9 | 0 | 9 | 287,60 | 0,00 | 287,60 | 10 477 268,00 | 8 094 737,26 | 2 382 530,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 7, корп. 3 | 75 | 15.09.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 44 | 26 | 843,4 | 8 | 3 | 5 | 524,80 | 194,00 | 330,80 | 19 118 464,00 | 14 770 925,29 | 4 347 538,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 49, корп. 2 | 77 | 15.09.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 29 | 27 | 753,1 | 15 | 4 | 11 | 567,80 | 132,20 | 435,60 | 20 684 954,00 | 15 981 195,46 | 4 703 758,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 7 | 74 | 15.09.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 42 | 21 | 743 | 9 | 1 | 8 | 349,40 | 20,10 | 329,30 | 12 728 642,00 | 9 834 148,81 | 2 894 493,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 51, корп. 1 | 33 | 23.03.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 36 | 32 | 722,2 | 13 | 6 | 7 | 588,90 | 257,70 | 331,20 | 21 453 627,00 | 16 575 072,22 | 4 878 554,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 19 | 53 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 17 | 4 | 279 | 3 | 1 | 2 | 119,90 | 38,60 | 81,30 | 4 367 957,00 | 3 374 683,58 | 993 273,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 20 | 11 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 41 | 37 | 851,5 | 19 | 5 | 14 | 572,15 | 116,43 | 455,72 | 20 843 424,50 | 16 103 629,77 | 4 739 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Архангельск, ул. Суханова, д. 2 | 8 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 27 | 26 | 487,8 | 10 | 1 | 9 | 400,78 | 27,10 | 373,68 | 14 600 415,40 | 11 280 280,94 | 3 320 134,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 2 | 90 | 18.11.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 10 | 562,6 | 6 | 3 | 3 | 226,40 | 114,10 | 112,30 | 8 247 752,00 | 6 372 213,20 | 1 875 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 24 | 35 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 38 | 23 | 572,5 | 6 | 3 | 3 | 217,50 | 68,40 | 149,10 | 7 923 525,00 | 6 121 715,42 | 1 801 809,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 11 | 36 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 29 | 554,5 | 18 | 14 | 4 | 418,72 | 239,72 | 179,00 | 15 253 969,60 | 11 785 216,91 | 3 468 752,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 103 | 101 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 29 | 17 | 504,5 | 5 | 3 | 2 | 272,30 | 185,20 | 87,10 | 9 919 889,00 | 7 664 106,24 | 2 255 782,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 7, корп. 2 | 102 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 22 | 18 | 442,3 | 8 | 5 | 3 | 391,20 | 280,50 | 110,70 | 14 251 416,00 | 11 010 644,00 | 3 240 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 34 | 3 | 26.01.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 10 | 7 | 155,4 | 3 | 1 | 2 | 111,30 | 28,10 | 83,20 | 4 054 659,00 | 3 132 629,54 | 922 029,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16

| 294 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 54 | 26 | 25.03.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 45 | 38 | 1 325,00 | 13 | 6 | 7 | 609,80 | 255,40 | 354,40 | 22 215 014,00 | 17 163 319,82 | 5 051 694,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 295 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 98 , корп. 3 | 64 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 10 | 5 | 220,2 | 3 | 1 | 2 | 91,57 | 47,60 | 43,97 | 3 335 895,10 | 2 577 312,55 | 758 582,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 107 | 101 | 14.12.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 23 | 20 | 395,5 | 8 | 2 | 6 | 331,00 | 110,10 | 220,90 | 12 058 330,00 | 9 316 265,76 | 2 742 064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52, корп. 1 | 23 | 11.03.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 17 | 13 | 287,2 | 5 | 1 | 4 | 164,10 | 21,70 | 142,40 | 5 978 163,00 | 4 618 728,73 | 1 359 434,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 41 | 76 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 2 | 1 | 187,2 | 1 | 0 | 1 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 1 923 504,00 | 1 486 099,19 | 437 404,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.27 | 67 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 16 | 9 | 226,6 | 4 | 0 | 4 | 151,90 | 0,00 | 151,90 | 5 533 717,00 | 4 275 349,75 | 1 258 367,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 11, корп. 1 | 13 | 09.02.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 17 | 7 | 485,1 | 2 | 1 | 1 | 175,40 | 66,30 | 109,10 | 6 389 822,00 | 4 936 776,48 | 1 453 045,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 5 | 14 | 09.02.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 21 | 18 | 547,3 | 9 | 7 | 2 | 410,90 | 274,50 | 136,40 | 14 969 087,00 | 11 565 116,62 | 3 403 970,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 26 | 69 | 23.09.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 12 | 5 | 527,3 | 4 | 1 | 3 | 189,60 | 66,50 | 123,10 | 6 907 128,00 | 5 336 447,09 | 1 570 680,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 20 | 65 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 31 | 518,5 | 9 | 4 | 5 | 421,70 | 176,10 | 245,60 | 15 362 531,00 | 11 869 091,45 | 3 493 439,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 6 | 54 | 14.08.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 30 | 30 | 517,1 | 12 | 3 | 9 | 517,10 | 102,90 | 414,20 | 18 837 953,00 | 14 554 202,49 | 4 283 750,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.176 | 146 | 15.09.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 23 | 489,4 | 7 | 3 | 4 | 331,30 | 147,40 | 183,90 | 12 069 259,00 | 9 324 709,50 | 2 744 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д.53 | 48 | 14.10.2004 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 21 | 20 | 617,4 | 11 | 0 | 11 | 348,80 | 0,00 | 348,80 | 12 706 784,00 | 9 817 261,32 | 2 889 522,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Архангельск, пр. Никольский, д. 89 | 51 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 24 | 21 | 347,7 | 7 | 4 | 3 | 254,90 | 125,90 | 129,00 | 9 286 007,00 | 7 174 369,00 | 2 111 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 3 | 52 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 36 | 25 | 523,4 | 11 | 5 | 6 | 363,36 | 132,79 | 230,57 | 13 237 204,80 | 10 227 064,43 | 3 010 140,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Архангельск, ул. Прокашева, д.3 | 12 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 18 | 17 | 172 | 3 | 0 | 3 | 129,80 | 0,00 | 129,80 | 4 728 614,00 | 3 653 327,18 | 1 075 286,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Архангельск, ул. Красных парти-зан, д. 4, корп. 1 | 75 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 26 | 22 | 356,2 | 7 | 3 | 4 | 302,40 | 122,40 | 180,00 | 11 016 432,00 | 8 511 295,36 | 2 505 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 26 | 49 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 26 | 16 | 481,8 | 4 | 2 | 2 | 241,00 | 101,20 | 139,80 | 8 779 630,00 | 6 783 142,14 | 1 996 487,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 13 | 71 | 02.06.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 27 | 19 | 590 | 7 | 3 | 4 | 405,45 | 141,25 | 264,20 | 14 770 543,50 | 11 411 721,91 | 3 358 821,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 13 | 93 | 08.09.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 36 | 30 | 509,9 | 9 | 4 | 5 | 382,80 | 174,00 | 208,80 | 13 945 404,00 | 10 774 219,13 | 3 171 184,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп. 3 | 46 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 25 | 22 | 623,5 | 9 | 1 | 8 | 514,10 | 77,40 | 436,70 | 18 728 663,00 | 14 469 765,03 | 4 258 897,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

17

| 315 | г. Архангельск, ул. Володарского, д.43, корп.1 | 46 | 29.08.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 5 | 2 | 131,7 | 1 | 0 | 1 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 965 395,00 | 745 864,18 | 219 530,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 3 | 41 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 25 | 14 | 534 | 4 | 1 | 3 | 268,10 | 64,60 | 203,50 | 9 766 883,00 | 7 545 893,80 | 2 220 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 2 | 40 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 38 | 29 | 743,1 | 11 | 3 | 8 | 610,90 | 158,00 | 452,90 | 22 255 087,00 | 17 194 280,22 | 5 060 806,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 47 | 42 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 37 | 16 | 716,06 | 11 | 5 | 6 | 381,09 | 164,92 | 216,17 | 13 883 108,70 | 10 726 089,78 | 3 157 018,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.35 | 69 | 02.06.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 5 | 2 | 142,5 | 1 | 0 | 1 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 1 278 693,00 | 987 918,21 | 290 774,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.37 | 125 | 29.07.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 6 | 4 | 593,5 | 2 | 0 | 2 | 103,46 | 0,00 | 103,46 | 3 769 047,80 | 2 911 966,33 | 857 081,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.39 | 129 | 29.07.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 8 | 4 | 588,8 | 2 | 0 | 2 | 103,15 | 0,00 | 103,15 | 3 757 754,50 | 2 903 241,13 | 854 513,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д.26 | 143 | 25.08.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 22 | 9 | 587 | 2 | 0 | 2 | 101,80 | 0,00 | 101,80 | 3 708 574,00 | 2 865 244,27 | 843 329,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д.6 | 16 | 09.02.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 23 | 10 | 590,9 | 4 | 0 | 4 | 168,50 | 0,00 | 168,50 | 6 138 455,00 | 4 742 570,33 | 1 395 884,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Архангельск, ул. Красной звезды, д. 7 | 45 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 23 | 17 | 521,2 | 8 | 3 | 5 | 352,30 | 133,40 | 218,90 | 12 834 289,00 | 9 915 771,68 | 2 918 517,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 8 | 85 | 25.08.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 18 | 630,4 | 11 | 3 | 8 | 404,09 | 111,10 | 292,99 | 14 720 998,70 | 11 373 443,60 | 3 347 555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 57 | 78 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 24 | 19 | 524,2 | 6 | 1 | 5 | 386,70 | 60,30 | 326,40 | 14 087 481,00 | 10 883 987,82 | 3 203 493,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 18 | 86 | 10.03.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 5 | 3 | 600,3 | 2 | 0 | 2 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 1 825 143,00 | 1 410 105,48 | 415 037,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Архангельск, пер. Водников, д. 11 | 80 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 18 | 18 | 365,7 | 7 | 6 | 1 | 320,50 | 275,10 | 45,40 | 11 675 815,00 | 9 020 734,67 | 2 655 080,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Архангельск, ул. Физкультур-ников, д. 36 | 10 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 20 | 20 | 536,1 | 10 | 4 | 6 | 462,00 | 157,60 | 304,40 | 16 830 660,00 | 13 003 367,92 | 3 827 292,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 36 | 14 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 28 | 713,3 | 12 | 3 | 9 | 500,50 | 115,50 | 385,00 | 18 233 215,00 | 14 086 981,91 | 4 146 233,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 16 | 24 | 27.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 44 | 44 | 770,7 | 13 | 0 | 13 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 19 016 460,00 | 14 692 117,00 | 4 324 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 11 | 37 | 25.05.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 30 | 30 | 332,17 | 13 | 4 | 9 | 332,17 | 93,25 | 238,92 | 12 100 953,10 | 9 349 196,36 | 2 751 756,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 15 | 49 | 29.07.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 34 | 34 | 934,37 | 12 | 4 | 8 | 934,37 | 105,86 | 828,51 | 34 039 099,10 | 26 298 607,96 | 7 740 491,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Архангельск, ул. Траловая, д. 9 | 47 | 29.07.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 13 | 13 | 591,5 | 4 | 0 | 4 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 7 814 235,00 | 6 037 277,96 | 1 776 957,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Архангельск, ул. Траловая, д. 14 | 48 | 29.07.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 13 | 13 | 244,3 | 6 | 1 | 5 | 244,30 | 94,00 | 150,30 | 8 899 849,00 | 6 876 023,34 | 2 023 825,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Архангельск, ул. Краснофлот- ская, д. 41 | 83 | 19.11.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 12 | 12 | 331,92 | 4 | 2 | 2 | 279,14 | 85,90 | 193,24 | 10 169 070,20 | 7 856 623,64 | 2 312 446,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18

| 337 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 6 | 82 | 19.11.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 25 | 25 | 395,1 | 8 | 3 | 5 | 395,10 | 134,30 | 260,80 | 14 393 493,00 | 11 120 412,69 | 3 273 080,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 338 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 2 | 97 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 42 | 42 | 799,6 | 11 | 4 | 7 | 598,20 | 231,00 | 367,20 | 21 792 426,00 | 16 836 828,33 | 4 955 597,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6, корп. 3 | 100 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 34 | 34 | 502 | 8 | 3 | 5 | 435,30 | 183,00 | 252,30 | 15 857 979,00 | 12 251 874,58 | 3 606 104,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 139 | 11 | 25.02.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 14 | 14 | 302,5 | 4 | 2 | 2 | 302,50 | 152,00 | 150,50 | 11 020 075,00 | 8 514 109,94 | 2 505 965,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 3 | 27 | 25.03.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 33 | 30 | 729 | 14 | 5 | 9 | 571,80 | 207,40 | 364,40 | 20 830 674,00 | 16 093 778,73 | 4 736 895,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 65, корп. 1 | 50 | 02.06.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 14 | 14 | 369,4 | 6 | 2 | 4 | 186,14 | 44,34 | 141,80 | 6 781 080,20 | 5 239 062,56 | 1 542 017,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 35 | 54 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 18 | 18 | 268,2 | 9 | 3 | 6 | 232,06 | 63,17 | 168,89 | 8 453 945,80 | 6 531 518,52 | 1 922 427,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 5, корп. 1 | 57 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 10 | 10 | 184,1 | 2 | 0 | 2 | 99,40 | 0,00 | 99,40 | 3 621 142,00 | 2 797 694,31 | 823 447,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Архангельск, ул. Республикан- ская, д. 6 | 66 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 54 | 51 | 607,6 | 15 | 1 | 14 | 495,85 | 19,70 | 476,15 | 18 063 815,50 | 13 956 103,86 | 4 107 711,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Архангельск, ул. Водников, д. 4 | 63 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 23 | 23 | 583,4 | 12 | 4 | 8 | 583,40 | 182,50 | 400,90 | 21 253 262,00 | 16 420 270,22 | 4 832 991,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 76 | 108 | 29.12.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 28 | 519,2 | 16 | 7 | 9 | 519,20 | 240,80 | 278,40 | 18 914 456,00 | 14 613 308,70 | 4 301 147,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Архангельск, пер. 2-й Ленинград-ский, д. 7 | 31 | 23.03.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 13 | 13 | 201,1 | 5 | 1 | 4 | 201,10 | 56,90 | 144,20 | 7 326 073,00 | 5 660 124,00 | 1 665 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 113 | 79 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 8 | 8 | 227,1 | 4 | 1 | 3 | 197,50 | 43,10 | 154,40 | 7 194 925,00 | 5 558 799,06 | 1 636 125,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 12 | 73 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 21 | 21 | 545,7 | 8 | 1 | 7 | 462,80 | 62,80 | 400,00 | 16 859 804,00 | 13 025 884,50 | 3 833 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6, корп. 4 | 83 | 25.08.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 32 | 445,6 | 10 | 2 | 8 | 383,70 | 76,60 | 307,10 | 13 978 191,00 | 10 799 550,37 | 3 178 640,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24 | 184 | 30.11.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 34 | 32 | 540,6 | 15 | 2 | 13 | 443,45 | 29,35 | 414,10 | 16 154 883,50 | 12 481 262,99 | 3 673 620,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.312, корп.2 | 51 | 26.09.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 3 | 3 | 111,6 | 2 | 0 | 2 | 81,40 | 0,00 | 81,40 | 2 965 402,00 | 2 291 069,58 | 674 332,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д.54, корп.1 | 44 | 02.06.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 45 | 45 | 641,7 | 14 | 0 | 14 | 618,00 | 0,00 | 618,00 | 22 513 740,00 | 17 394 115,52 | 5 119 624,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Архангельск, ул. Володарского, д.52, корп.1 | 78 | 10.02.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 20 | 20 | 217,1 | 8 | 0 | 8 | 200,90 | 0,00 | 200,90 | 7 318 787,00 | 5 654 494,84 | 1 664 292,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Архангельск, ул. Железнодорож- ная, д.17 | 111 | 29.06.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 1 | 1 | 122,5 | 1 | 0 | 1 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 1 056 470,00 | 816 228,72 | 240 241,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д.2 | 29 | 23.09.2004 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 3 | 3 | 617,1 | 1 | 0 | 1 | 75,80 | 0,00 | 75,80 | 2 761 394,00 | 2 133 453,00 | 627 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

19

| 358 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.39, корп.1 | 17 | 28.03.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 8 | 8 | 214,9 | 2 | 0 | 2 | 93,60 | 0,00 | 93,60 | 3 409 848,00 | 2 634 448,56 | 775 399,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 359 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 39 | б/н | 22.05.2003 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 61 | 61 | 883,5 | 20 | 2 | 18 | 675,80 | 40,20 | 635,60 | 24 619 394,00 | 19 020 943,80 | 5 598 450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.60 | б/н | 20.06.2000 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 1 | 1 | 253,2 | 1 | 0 | 1 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 1 081 971,00 | 835 930,79 | 246 040,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2016 год (четвертый этап), с финансовой поддержкой Фонда |  | X | X | X | X | 3 575 | 2 367 | 74 518,83 | 938 | 304 | 634 | 38 355,30 | 11 565,67 | 26 789,63 | 1 397 283 579,00 | 1 079 541 293,02 | 317 742 285,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год (четвертый этап), без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д.32 | 28 | 11.03.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 39 | 26 | 504,22 | 11 | 0 | 11 | 364,95 | 0,00 | 364,95 | 13 295 128,50 | 0,00 | 13 295 128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Архангельск, пр. Ленинград- ский, д. 28 | 81 | 30.09.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 25 | 10 | 580,7 | 2 | 0 | 2 | 133,20 | 0,00 | 133,20 | 4 852 476,00 | 0,00 | 4 852 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 17, корп. 2 | 23 | 25.03.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 26 | 7 | 516,4 | 4 | 0 | 4 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 6 721 335,00 | 0,00 | 6 721 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 279 | 10 | 25.02.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 44 | 9 | 853,6 | 4 | 0 | 4 | 185,50 | 0,00 | 185,50 | 6 757 765,00 | 0,00 | 6 757 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 26 | 72 | 28.11.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 55 | 13 | 1 202,10 | 4 | 0 | 4 | 218,40 | 0,00 | 218,40 | 7 956 312,00 | 0,00 | 7 956 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 14 | 80 | 19.11.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 26 | 20 | 463,3 | 7 | 0 | 7 | 239,93 | 0,00 | 239,93 | 8 740 649,90 | 0,00 | 8 740 649,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 93 | 85 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 30 | 6 | 591,0 | 3 | 0 | 3 | 132,99 | 0,00 | 132,99 | 4 844 825,70 | 0,00 | 4 844 825,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 98 | 67 | 23.09.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 42 | 15 | 599,3 | 5 | 0 | 5 | 200,55 | 0,00 | 200,55 | 7 306 036,50 | 0,00 | 7 306 036,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 19 | 58 | 28.08.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 30 | 3 | 634,9 | 1 | 0 | 1 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 2 083 796,00 | 0,00 | 2 083 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 3 | 96 | 14.12.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 5 | 564 | 1 | 0 | 1 | 74,90 | 0,00 | 74,90 | 2 728 607,00 | 0,00 | 2 728 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Архангельск, ул. Логинова, д.19 | б/н | 05.12.2000 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 49 | 5 | 1 567,40 | 2 | 0 | 2 | 101,20 | 0,00 | 101,20 | 3 686 716,00 | 0,00 | 3 686 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 85 | 39 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 15 | 537,61 | 7 | 0 | 7 | 404,71 | 0,00 | 404,71 | 14 743 585,30 | 0,00 | 14 743 585,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г. Архангельск, ул. Победы, д.150 | 61 | 15.11.2007 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 14 | 3 | 631,0 | 2 | 0 | 2 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 2 790 538,00 | 0,00 | 2 790 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 58 | 16 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 11 | 591,9 | 4 | 0 | 4 | 146,42 | 0,00 | 146,42 | 5 334 080,60 | 0,00 | 5 334 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 78 | 58 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 14 | 587,3 | 4 | 0 | 4 | 245,65 | 0,00 | 245,65 | 8 948 920,21 | 0,00 | 8 948 920,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д.3 | 93 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 28 | 8 | 485,6 | 1 | 0 | 1 | 56,60 | 0,00 | 56,60 | 2 061 938,00 | 0,00 | 2 061 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Архангельск, ул. Республикан- ская, д. 14 | 106 | 29.12.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 46 | 6 | 696,3 | 2 | 0 | 2 | 86,70 | 0,00 | 86,70 | 3 158 481,00 | 0,00 | 3 158 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

20

| 378 | г. Архангельск, ул. Республикан- ская, д.14, корп. 1 | 22 | 27.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 37 | 6 | 637,3 | 2 | 0 | 2 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 3 336 988,00 | 0,00 | 3 336 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 379 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д.18 | 150 | 06.10.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 12 | 1 | 708,0 | 1 | 0 | 1 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 768 673,00 | 0,00 | 768 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 35 | 5 | 26.01.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 12 | 480,9 | 3 | 0 | 3 | 116,90 | 0,00 | 116,90 | 4 258 667,00 | 0,00 | 4 258 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д.34 | 34 | 28.04.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 10 | 628,6 | 4 | 0 | 4 | 172,15 | 0,00 | 172,15 | 6 271 424,50 | 0,00 | 6 271 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 35 | 43 | 02.06.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 7 | 565,1 | 4 | 0 | 4 | 136,10 | 0,00 | 136,10 | 4 958 123,00 | 0,00 | 4 958 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Архангельск, ул. Юнг ВМФ, д. 7 | 66 | 23.09.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 10 | 527,2 | 3 | 0 | 3 | 131,40 | 0,00 | 131,40 | 4 786 902,00 | 0,00 | 4 786 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 2 | 84 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 29 | 12 | 576,4 | 4 | 0 | 4 | 213,51 | 0,00 | 213,51 | 7 778 169,30 | 0,00 | 7 778 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Архангельск, прп. Новгородский, д. 78 | 73 | 28.11.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 18 | 3 | 338,4 | 1 | 0 | 1 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 1 249 549,00 | 0,00 | 1 249 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Архангельск, ул. Физкультур-ников, д. 37 | 89 | 18.11.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 23 | 7 | 434,5 | 3 | 0 | 3 | 107,88 | 0,00 | 107,88 | 3 930 068,40 | 0,00 | 3 930 068,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Архангельск, проезд Бадигина, д. 4 | 35 | 20.05.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 29 | 7 | 528,7 | 2 | 0 | 2 | 140,10 | 0,00 | 140,10 | 5 103 843,00 | 0,00 | 5 103 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 33 | 107 | 29.12.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 6 | 584,5 | 2 | 0 | 2 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 2 724 964,00 | 0,00 | 2 724 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 1 | 21 | 11.03.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 40 | 19 | 505,6 | 6 | 0 | 6 | 286,45 | 0,00 | 286,45 | 10 435 373,50 | 0,00 | 10 435 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 8 | 87 | 10.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 20 | 6 | 691,7 | 3 | 0 | 3 | 130,30 | 0,00 | 130,30 | 4 746 829,00 | 0,00 | 4 746 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 7, корп. 3 | 75 | 15.09.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 44 | 18 | 843,4 | 4 | 0 | 4 | 248,70 | 0,00 | 248,70 | 9 060 141,00 | 0,00 | 9 060 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 49, корп. 2 | 77 | 15.09.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 29 | 2 | 753,1 | 2 | 0 | 2 | 67,60 | 0,00 | 67,60 | 2 462 668,00 | 0,00 | 2 462 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 7 | 74 | 15.09.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 42 | 21 | 743 | 5 | 0 | 5 | 248,40 | 0,00 | 248,40 | 9 049 212,00 | 0,00 | 9 049 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 51, корп. 1 | 33 | 23.03.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 36 | 4 | 722,2 | 2 | 0 | 2 | 106,60 | 0,00 | 106,60 | 3 883 438,00 | 0,00 | 3 883 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 19 | 53 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 17 | 13 | 279 | 4 | 0 | 4 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 4 954 480,00 | 0,00 | 4 954 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 20 | 11 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 41 | 4 | 851,5 | 1 | 0 | 1 | 37,40 | 0,00 | 37,40 | 1 362 482,00 | 0,00 | 1 362 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Архангельск, ул. Суханова, д. 2 | 8 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 27 | 1 | 487,8 | 1 | 0 | 1 | 41,48 | 0,00 | 41,48 | 1 511 116,40 | 0,00 | 1 511 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

21

| 398 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 2 | 90 | 18.11.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 22 | 562,6 | 5 | 0 | 5 | 327,80 | 0,00 | 327,80 | 11 941 754,00 | 0,00 | 11 941 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 24 | 35 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 38 | 15 | 572,5 | 5 | 0 | 5 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 12 932 650,00 | 0,00 | 12 932 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 11 | 36 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 2 | 554,5 | 1 | 0 | 1 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | 1 562 847,00 | 0,00 | 1 562 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 103 | 101 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 29 | 12 | 504,5 | 4 | 0 | 4 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 3 806 935,00 | 0,00 | 3 806 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 7, корп. 2 | 102 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 22 | 4 | 442,3 | 1 | 0 | 1 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 1 861 573,00 | 0,00 | 1 861 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Архангельск, ул. Северодвин- ская, д. 34 | 3 | 26.01.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 10 | 3 | 155,4 | 1 | 0 | 1 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 1 606 563,00 | 0,00 | 1 606 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 54 | 26 | 25.03.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 45 | 6 | 1 325,00 | 2 | 0 | 2 | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 4 357 028,00 | 0,00 | 4 357 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 98 , корп. 3 | 64 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 10 | 5 | 220,2 | 2 | 0 | 2 | 128,63 | 0,00 | 128,63 | 4 685 990,90 | 0,00 | 4 685 990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 107 | 101 | 14.12.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 23 | 3 | 395,5 | 1 | 0 | 1 | 64,50 | 0,00 | 64,50 | 2 349 735,00 | 0,00 | 2 349 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52, корп. 1 | 23 | 11.03.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 17 | 4 | 287,2 | 2 | 0 | 2 | 113,20 | 0,00 | 113,20 | 4 123 876,00 | 0,00 | 4 123 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 41 | 76 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 2 | 1 | 187,2 | 1 | 0 | 1 | 71,40 | 0,00 | 71,40 | 2 601 102,00 | 0,00 | 2 601 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.27 | 67 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 16 | 5 | 226,6 | 1 | 0 | 1 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 1 249 549,00 | 0,00 | 1 249 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 11, корп. 1 | 13 | 09.02.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 17 | 10 | 485,1 | 5 | 0 | 5 | 297,40 | 0,00 | 297,40 | 10 834 282,00 | 0,00 | 10 834 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 5 | 14 | 09.02.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 21 | 3 | 547,3 | 2 | 0 | 2 | 136,40 | 0,00 | 136,40 | 4 969 052,00 | 0,00 | 4 969 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 26 | 69 | 23.09.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 12 | 7 | 527,3 | 3 | 0 | 3 | 204,30 | 0,00 | 204,30 | 7 442 649,00 | 0,00 | 7 442 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Архангельск, ул. Шенкурская, д. 22 | 21 | 27.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 1 | 1 | 90,1 | 1 | 0 | 1 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 1 693 995,00 | 0,00 | 1 693 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.174 | 28 | 22.04.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 34 | 15 | 579,2 | 3 | 0 | 3 | 148,90 | 0,00 | 148,90 | 5 424 427,00 | 0,00 | 5 424 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д.176 | 146 | 15.09.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 8 | 489,4 | 2 | 0 | 2 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 4 480 890,00 | 0,00 | 4 480 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

22

| 416 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д.14 | 169 | 08.12.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 7 | 1 | 538,3 | 1 | 0 | 1 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 2 083 796,00 | 0,00 | 2 083 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 417 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д.53 | 48 | 14.10.2004 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 21 | 1 | 617,4 | 1 | 0 | 1 | 53,90 | 0,00 | 53,90 | 1 963 577,00 | 0,00 | 1 963 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Архангельск, пр. Никольский, д. 89 | 51 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 24 | 3 | 347,7 | 1 | 0 | 1 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | 1 537 346,00 | 0,00 | 1 537 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 3 | 52 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 36 | 11 | 523,4 | 3 | 0 | 3 | 104,96 | 0,00 | 104,96 | 3 823 692,80 | 0,00 | 3 823 692,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Архангельск, ул. Прокашева, д.3 | 12 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 18 | 1 | 172 | 1 | 0 | 1 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | 1 537 346,00 | 0,00 | 1 537 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 4, корп. 1 | 75 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 26 | 4 | 356,2 | 1 | 0 | 1 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | 1 959 934,00 | 0,00 | 1 959 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 26 | 49 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 26 | 10 | 481,8 | 3 | 0 | 3 | 171,30 | 0,00 | 171,30 | 6 240 459,00 | 0,00 | 6 240 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 13 | 71 | 02.06.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 27 | 8 | 590 | 3 | 0 | 3 | 184,55 | 0,00 | 184,55 | 6 723 156,50 | 0,00 | 6 723 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 13 | 93 | 08.09.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 36 | 6 | 509,9 | 2 | 0 | 2 | 127,10 | 0,00 | 127,10 | 4 630 253,00 | 0,00 | 4 630 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп. 3 | 46 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 25 | 3 | 623,5 | 1 | 0 | 1 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | 2 856 112,00 | 0,00 | 2 856 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.32, корп.5 | 25 | 09.09.2004 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 8 | 1 | 432,3 | 1 | 0 | 1 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 1 074 685,00 | 0,00 | 1 074 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Архангельск, ул. Володарского, д.43, корп.1 | 46 | 29.08.2008 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 5 | 3 | 131,7 | 1 | 0 | 1 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 1 675 780,00 | 0,00 | 1 675 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 3 | 41 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 25 | 11 | 534 | 4 | 0 | 4 | 265,90 | 0,00 | 265,90 | 9 686 737,00 | 0,00 | 9 686 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 2 | 40 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 38 | 9 | 743,1 | 2 | 0 | 2 | 132,20 | 0,00 | 132,20 | 4 816 046,00 | 0,00 | 4 816 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 47 | 42 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 37 | 21 | 716,06 | 8 | 0 | 8 | 334,97 | 0,00 | 334,97 | 12 202 957,10 | 0,00 | 12 202 957,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.35 | 69 | 02.06.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 5 | 3 | 142,5 | 3 | 0 | 3 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 3 912 582,00 | 0,00 | 3 912 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.37 | 125 | 29.07.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 6 | 2 | 593,5 | 1 | 0 | 1 | 74,30 | 0,00 | 74,30 | 2 706 749,00 | 0,00 | 2 706 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.39 | 129 | 29.07.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 8 | 4 | 588,8 | 2 | 0 | 2 | 90,22 | 0,00 | 90,22 | 3 286 714,60 | 0,00 | 3 286 714,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

23

| 434 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д.26 | 143 | 25.08.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 22 | 13 | 587 | 4 | 0 | 4 | 294,10 | 0,00 | 294,10 | 10 714 063,00 | 0,00 | 10 714 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д.6 | 16 | 09.02.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 23 | 13 | 590,9 | 4 | 0 | 4 | 242,70 | 0,00 | 242,70 | 8 841 561,00 | 0,00 | 8 841 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | г. Архангельск, ул. Красной звезды, д. 7 | 45 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 23 | 6 | 521,2 | 2 | 0 | 2 | 117,90 | 0,00 | 117,90 | 4 295 097,00 | 0,00 | 4 295 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 8 | 85 | 25.08.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 14 | 630,4 | 4 | 0 | 4 | 149,50 | 0,00 | 149,50 | 5 446 285,00 | 0,00 | 5 446 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 57 | 78 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 24 | 5 | 524,2 | 2 | 0 | 2 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | 5 009 125,00 | 0,00 | 5 009 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 18 | 86 | 10.03.2005 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 5 | 2 | 600,3 | 1 | 0 | 1 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | 2 808 753,00 | 0,00 | 2 808 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24 | 184 | 30.11.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 34 | 2 | 540,6 | 1 | 0 | 1 | 34,77 | 0,00 | 34,77 | 1 266 671,10 | 0,00 | 1 266 671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2016 год (четвертый этап), без финансовой поддержки Фонда |  | X | X | X | X | 2 107 | 628 | 44 282 | 220 | 0 | 220 | 10 915,97 | 0,00 | 10 915,97 | 397 668 677,81 | 0 | 397 668 677,81 | 0 | 0 | 0 |
| * жилые помещения в многоквартирных домах расселены за счет средств муниципального образования "Город Архангельск" путем осуществления выплат денежных средств по судебным актам в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44 (с изменениями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р Е Е С Т Р аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых |  | Приобретение жилых помещений у |  | Предоставление возмещения за жилые помещения у |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Другие |  | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | помещений у застройщиков |  | лиц, не являющихся застройщиком |  | собственников |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расселяемая площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь |  |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-2013 годы первый этап (с финансовой поддержкой Фонда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, пр.Советских космонавтов, д. 172 | 361,16 | 11 901 366,09 | 361,16 | 10 368 517,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 848,86 |
| 2 | г. Архангельск, ул. Толстого, д. 18 | 313,74 | 9 376 415,02 | 313,74 | 9 007 139,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 275,26 |
| 3 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 52 | 442,50 | 12 703 701,61 | 442,50 | 12 703 701,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 3 | 64,90 | 1 863 209,57 | 64,90 | 1 863 209,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 21 | 94,80 | 2 944 165,69 | 94,80 | 2 721 606,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 559,11 |
| 6 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 1 | 185,10 | 5 467 437,51 | 185,10 | 5 314 022,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 414,53 |
| 7 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24 | 17,76 | 559 784,34 | 17,76 | 509 870,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 913,74 |
| 8 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 3 | 36,60 | 921 556,67 | 36,60 | 921 556,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2012-2013 годы (первый этап) с финансовой поддержкой Фонда |  | 1 516,56 | 45 737 636,50 | 1 516,56 | 43 409 625,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 011,50 |

2

| 2014-2015 годы (первый этап) с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | г. Архангельск, пер. Торговый, д.42 | 89,29 | 2 914 900,69 | 89,29 | 2 840 347,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 552,99 |
| 10 | г. Архангельск, пр. Никольский, д.41 | 291,60 | 11 003 572,87 | 291,60 | 10 075 978,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 594,85 |
| 11 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д.28 | 54,90 | 2 606 389,33 | 54,90 | 1 897 020,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 368,77 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.61 | 76,04 | 2 751 779,75 | 76,04 | 2 627 494,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 285,34 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д.32 | 18,88 | 875 888,66 | 18,88 | 652 381,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 507,09 |
| 14 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д.26, корп.2 | 137,40 | 5 785 120,44 | 137,40 | 4 747 734,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 385,95 |
| 15 | г. Архангельск, ул. Победы, д.22, корп.1 | 135,37 | 3 735 470,08 | 135,37 | 3 639 929,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 540,30 |
| 16 | г. Архангельск, ул. Репина, д.19 | 218,30 | 8 286 899,59 | 218,30 | 7 543 161,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 737,72 |
| 17 | г. Архангельск, ул. Титова, д.14 | 348,30 | 12 547 548,25 | 348,30 | 12 035 195,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 352,28 |
| 18 | г. Архангельск, ул. Физкультур- ников, д.43 | 386,77 | 13 024 499,77 | 386,77 | 12 691 378,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 121,28 |
| 19 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.6 | 40,90 | 1 726 954,56 | 40,90 | 1 413 263,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 691,52 |
| 20 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.8 | 29,90 | 1 163 123,39 | 29,90 | 1 033 167,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 955,55 |
| Итого 2014-2015 год (первый этап) с финансовой поддержкой Фонда |  | 1 827,65 | 66 422 147,38 | 1 827,65 | 61 197 053,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 225 093,64 |
| 2014-2015 год (первый этап), без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д.28 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,60 | 0,00 |
| 22* | г. Архангельск, ул. Физкультур-ников, д.43 | 78,60 | 2 510 858,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | 2 510 858,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23* | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.6 | 40,80 | 1 411 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 1 411 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3

| 24* | г. Архангельск, проул. Одиннад-цатый, д.3 | 52,60 | 1 819 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 960,00 | 52,60 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25* | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп.6 | 135,60 | 4 939 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 908,00 | 135,60 | 0,00 |
| 26* | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 7 | 93,10 | 2 134 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 798,00 | 93,10 | 0,00 |
| 27* | г. Архангельск, пр.Ленинградский, д.28 | 70,10 | 2 553 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 743,00 | 70,10 | 0,00 |
| 28* | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.17 | 68,40 | 2 491 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 812,00 | 68,40 | 0,00 |
| 29* | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.17, корп.2 | 47,20 | 1 719 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 496,00 | 47,20 | 0,00 |
| 30 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.172, корп.2 | 46,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | 0,00 |
| 31* | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.279 | 73,00 | 2 659 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 390,00 | 73,00 | 0,00 |
| 32 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.33, корп.8 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 |
| 33* | г. Архангельск, пр. Новгородский, д.84 | 136,10 | 1260478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260478,00 | 136,10 | 0,00 |
| 34* | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 90, корп.1 | 142,50 | 5191275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5191275,00 | 142,50 | 0,00 |
| 35 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 66 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
| 36* | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 83 | 49,40 | 1799642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1799642,00 | 49,40 | 0,00 |
| 37 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, 112, корп.1 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 38* | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, 194 корп. 2 | 67,80 | 2469954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2469954,00 | 67,80 | 0,00 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Адм. Макарова, д. 7 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,20 | 0,00 |
| 40* | г. Архангельск, ул. Бассейная, д. 4 | 105,70 | 1 355 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 196,00 | 105,70 | 0,00 |
| 41* | г. Архангельск, ул. Баумана, д, 12, корп, 1 | 50,80 | 1 850 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 644,00 | 50,80 | 0,00 |
| 42 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, 6 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 0,00 |
| 43* | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 26 | 75,00 | 2 732 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 250,00 | 75,00 | 0,00 |
| 44* | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 47 | 36,90 | 1 276 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 740,00 | 36,90 | 0,00 |

4

| 45* | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 14 | 43,04 | 1 567 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 947,20 | 43,04 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д.19 | 64,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,05 | 0,00 |
| 47 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д.29, корп.1 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 0,00 |
| 48* | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 10, кв. 4 | 45,60 | 1 661 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 208,00 | 45,60 | 0,00 |
| 49* | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 29, корп. 1 | 76,50 | 2 646 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 900,00 | 76,50 | 0,00 |
| 50* | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 21, корп. 2 | 23,20 | 845 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 176,00 | 23,20 | 0,00 |
| 51 | г. Архангельск, ул. Железнодо-рожная, д. 18 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 |
| 52 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 100, корп. 1 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 0,00 |
| 53* | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 93 | 54,47 | 1 984 342,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 342,10 | 54,47 | 0,00 |
| 54* | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 98 | 40,84 | 1 487 801,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 801,20 | 40,84 | 0,00 |
| 55* | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 10, корп. 1 | 55,10 | 1 906 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 460,00 | 55,10 | 0,00 |
| 56* | г. Архангельск, ул. Ильича, д.39, корп. 2 | 34,90 | 1 207 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 540,00 | 34,90 | 0,00 |
| 57* | г. Архангельск, ул. Индустриаль- ная, д. 9 | 225,60 | 7 992 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 992 054,00 | 225,60 | 0,00 |
| 58 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 22 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 0,00 |
| 59* | г. Архангельск, ул. Кирпичный завод, д. 3 | 111,30 | 2 852 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 469,00 | 111,30 | 0,00 |
| 60* | г. Архангельск, ул. Кирпичный завод, д. 4 | 85,00 | 1 894 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 360,00 | 85,00 | 0,00 |
| 61* | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 3 | 65,30 | 2 378 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 879,00 | 65,30 | 0,00 |
| 62* | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 18 | 46,30 | 1 686 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 709,00 | 46,30 | 0,00 |
| 63* | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 19 | 99,60 | 3 628 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628 428,00 | 99,60 | 0,00 |
| 64* | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 3 | 66,60 | 2 426 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 238,00 | 66,60 | 0,00 |
| 65* | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 9 | 59,40 | 2 055 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 240,00 | 59,40 | 0,00 |
| 66* | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 17 | 37,00 | 1 347 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 910,00 | 37,00 | 0,00 |
| 67 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 6 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,70 | 0,00 |

5

| 68* | г. Архангельск, ул. Логинова, 19 | 129,01 | 3 511 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 852,00 | 129,01 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69* | г. Архангельск, ул. М.Новова, д. 31 | 88,60 | 3 065 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 560,00 | 88,60 | 0,00 |
| 70 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 5 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 |
| 71 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 10 | 58,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,30 | 0,00 |
| 72* | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 19 | 119,00 | 4 335 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 170,00 | 119,00 | 0,00 |
| 73* | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 21 | 75,00 | 2 732 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 250,00 | 75,00 | 0,00 |
| 74* | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 15 | 53,90 | 1 963 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 577,00 | 53,90 | 0,00 |
| 75* | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 18 | 74,00 | 2 695 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 820,00 | 74,00 | 0,00 |
| 76* | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 83 | 36,71 | 1 337 345,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 345,30 | 36,71 | 0,00 |
| 77 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 85 | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,60 | 0,00 |
| 78 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 148 | 73,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,85 | 0,00 |
| 79* | г. Архангельск, ул. Победы, д. 150 | 73,19 | 2 603 725,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 725,70 | 73,19 | 0,00 |
| 80* | г. Архангельск, ул. Победы, д. 31, корп. 1 | 139,90 | 5 096 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 557,00 | 139,90 | 0,00 |
| 81 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 56 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 82* | г. Архангельск, ул. Победы, д. 58 | 65,55 | 2 266 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266 300,00 | 65,55 | 0,00 |
| 83* | г. Архангельск, ул. Победы, д. 78 | 75,20 | 2 739 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 536,00 | 75,20 | 0,00 |
| 84* | г. Архангельск, ул. Победы, д. 82 | 86,89 | 1 344 631,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 631,30 | 86,89 | 0,00 |
| 85* | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52 | 55,50 | 2 021 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 865,00 | 55,50 | 0,00 |
| 86* | г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 3 | 57,80 | 2 105 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 654,00 | 57,80 | 0,00 |
| 87* | г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 4 | 100,30 | 2 586 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 530,00 | 100,30 | 0,00 |
| 88* | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 14 | 48,00 | 1 748 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 640,00 | 48,00 | 0,00 |
| 89* | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 14, корп.1 | 105,29 | 3 835 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 714,70 | 105,29 | 0,00 |
| 90* | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 17 | 56,70 | 2 065 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 581,00 | 56,70 | 0,00 |
| 91* | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 13 | 74,89 | 2 728 242,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 242,70 | 74,89 | 0,00 |
| 92 | г. Архангельск, ул. Свободы, 16 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,80 | 0,00 |

6

| 93* | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп.1 | 140,10 | 5 103 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 843,00 | 140,10 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | г. Архангельск, ул. Севстрой,18 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 95* | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 35 | 37,30 | 1 358 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 839,00 | 37,30 | 0,00 |
| 96* | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 34 | 178,29 | 5 059 329,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059 329,90 | 178,29 | 0,00 |
| 97 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 25 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 98* | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 35 | 192,00 | 6 994 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 994 560,00 | 192,00 | 0,00 |
| 99* | г. Архангельск, ул. Чапаева, д. 5 | 436,70 | 15 205 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 205 346,00 | 436,70 | 0,00 |
| 100* | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 56 | 304,70 | 9 094 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 094 607,00 | 304,70 | 0,00 |
| 101* | г. Архангельск, ул. Юнг ВМФ, д. 7 | 181,50 | 6 612 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 612 045,00 | 181,50 | 0,00 |
| 102* | г. Архангельск, ул. Юности, д. 2 | 74,40 | 2 574 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 240,00 | 74,40 | 0,00 |
| 103 | г. Архангельск, ул. Калинина, д.18, корп.1 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 104 | г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 12 | 62,30 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 4 | 64,70 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,70 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д.19 | 99,72 | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 47 | 29,70 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Архангельск, ул.Ленина, д.20 | 41,20 | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Архангельск, ул.Кировская, д.13 | 29,91 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д.26, корп.2 | 34,41 | 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,41 | 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2014-2015 годы (первый этап), без финансовой поддержки Фонда |  | 7 132,41 | 191 683 847,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | 2 510 858,69 | 402,74 | 10 560 680,0 | 0,00 | 0,00 | 178 612 309,10 | 6 651,07 | 0,00 |
| 2015 год (третий этап), с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Архангельск, ул. Победы, д.22, корп.1 | 122,74 | 4 471 418,20 | 122,74 | 4 471 418,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Архангельск, проул. Одиннад-цатый, д.3 | 52,90 | 1 927 147,00 | 52,90 | 1 927 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.17 | 256,90 | 9 358 867,00 | 256,90 | 9 358 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7

| 114 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.17, корп.2 | 45,60 | 1 661 208,00 | 45,60 | 1 661 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д.84 | 341,81 | 12 452 138,30 | 341,81 | 12 452 138,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 66 | 32,30 | 1 176 689,00 | 32,30 | 1 176 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 83 | 277,50 | 10 109 325,00 | 277,50 | 10 109 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Архангельск, ул. Адм. Макарова, д. 7 | 166,60 | 6 069 238,00 | 166,60 | 6 069 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Архангельск, ул. Бассейная, д. 4 | 227,64 | 8 292 925,20 | 227,64 | 8 292 925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Архангельск, ул. Баумана, д, 12, корп. 1 | 291,20 | 10 608 416,00 | 291,20 | 10 608 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д.6 | 436,12 | 15 887 851,60 | 436,12 | 15 887 851,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 26 | 814,86 | 29 685 349,80 | 814,86 | 29 685 349,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д.19 | 287,70 | 10 480 911,00 | 287,70 | 10 480 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 10 | 118,30 | 4 309 669,00 | 118,30 | 4 309 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Архангельск, ул. Железнодорож-ная, д. 18 | 65,30 | 2 378 879,00 | 65,30 | 2 378 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 100, корп. 1 | 245,40 | 8 939 922,00 | 245,40 | 8 939 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 10, корп. 1 | 116,30 | 4 236 809,00 | 116,30 | 4 236 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Архангельск, ул. Индустриаль- ная, д. 9 | 555,03 | 20 219 742,90 | 555,03 | 20 219 742,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 22 | 50,30 | 1 832 429,00 | 50,30 | 1 832 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Архангельск, ул. Кирпичный завод, д. 3 | 72,30 | 2 633 889,00 | 72,30 | 2 633 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Архангельск, ул. Кирпичный завод, д. 4 | 67,40 | 2 455 382,00 | 67,40 | 2 455 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 3 | 54,00 | 1 967 220,00 | 54,00 | 1 967 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 17 | 36,90 | 1 344 267,00 | 36,90 | 1 344 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 6 | 384,73 | 14 015 713,90 | 384,73 | 14 015 713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8

| 135 | г. Архангельск, ул. М.Новова, д. 31 | 126,54 | 4 609 852,20 | 126,54 | 4 609 852,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 5 | 135,50 | 4 936 265,00 | 135,50 | 4 936 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 15 | 394,98 | 14 389 121,40 | 394,98 | 14 389 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 18 | 98,79 | 3 598 919,70 | 98,79 | 3 598 919,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 83 | 405,97 | 14 789 487,10 | 405,97 | 14 789 487,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 148 | 377,64 | 13 757 425,20 | 377,64 | 13 757 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 150 | 71,11 | 2 590 537,30 | 71,11 | 2 590 537,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 82 | 375,67 | 13 685 658,10 | 375,67 | 13 685 658,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52 | 149,70 | 5 453 571,00 | 149,70 | 5 453 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 3 | 200,50 | 7 304 215,00 | 200,50 | 7 304 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 4 | 278,06 | 10 129 725,80 | 278,06 | 10 129 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 17 | 420,33 | 15 312 621,90 | 420,33 | 15 312 621,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 13 | 276,23 | 10 063 058,90 | 276,23 | 10 063 058,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Архангельск, ул. Свободы, 16 | 71,10 | 2 590 173,00 | 71,10 | 2 590 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп.1 | 232,40 | 8 466 332,00 | 232,40 | 8 466 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 34 | 122,98 | 4 480 161,40 | 122,98 | 4 480 161,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 25 | 54,10 | 1 970 863,00 | 54,10 | 1 970 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Архангельск, ул. Чапаева, д. 5 | 411,50 | 14 990 945,00 | 411,50 | 14 990 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 56 | 139,81 | 5 093 278,30 | 139,81 | 5 093 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Архангельск, ул. Юности д. 2 | 243,73 | 8 879 083,90 | 243,73 | 8 879 083,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Архангельск, ул. Кузнечевская, д. 17 | 255,30 | 9 300 579,00 | 255,30 | 9 300 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 23 | 490,30 | 17 861 629,00 | 490,30 | 17 861 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11, корп.1 | 223,80 | 8 153 034,00 | 223,80 | 8 153 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

| 158 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 30 | 74,10 | 2 699 463,00 | 74,10 | 2 699 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | г. Архангельск, проул. Одиннад-цатый, д. 4 | 89,30 | 3 253 199,00 | 89,30 | 3 253 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 73 | 487,15 | 17 746 874,50 | 487,15 | 17 746 874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Архангельск, пр. Никольский, д. 136 | 88,60 | 3 227 698,00 | 88,60 | 3 227 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 12 | 147,84 | 5 385 811,20 | 147,84 | 5 385 811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 69, корп. 2 | 199,25 | 7 258 677,50 | 199,25 | 7 258 677,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 3 | 255,80 | 9 318 794,00 | 255,80 | 9 318 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Архангельск, ул. Приречная, д. 24 | 76,30 | 2 779 609,00 | 76,30 | 2 779 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 8 | 298,00 | 10 856 140,00 | 298,00 | 10 856 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Архангельск, ул. Советских космонавтов, д. 107, корп. 1 | 186,90 | 6 808 767,00 | 186,90 | 6 808 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 16 | 9,00 | 327 870,00 | 9,00 | 327 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 23 | 347,60 | 12 663 068,00 | 347,60 | 12 663 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Архангельск, ул. Шубина, д. 8 | 406,10 | 14 794 223,00 | 406,10 | 14 794 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Архангельск, пр. Никольский, д. 10 | 693,67 | 25 270 398,10 | 693,67 | 25 270 398,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 200, корп. 1 | 124,60 | 4 539 178,00 | 124,60 | 4 539 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 20, корп. 1 | 514,15 | 18 730 484,50 | 514,15 | 18 730 484,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Архангельск, ул. Некрасова, д. 3 | 542,50 | 19 763 275,00 | 542,50 | 19 763 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 47 | 782,00 | 28 488 260,00 | 782,00 | 28 488 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 198 | 243,00 | 8 852 490,00 | 243,00 | 8 852 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Архангельск, ул. Шубина, д. 6 | 411,50 | 14 990 945,00 | 411,50 | 14 990 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 39 | 214,13 | 7 800 755,90 | 214,13 | 7 800 755,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1 | 347,45 | 12 657 603,50 | 347,45 | 12 657 603,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10

| 180 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 4 | 444,33 | 16 186 941,90 | 444,33 | 16 186 941,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | г. Архангельск, ул. Железнодорож-ная, д. 24 | 67,30 | 2 451 739,00 | 67,30 | 2 451 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 81, корп. 1 | 363,00 | 13 224 090,00 | 363,00 | 13 224 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Архангельск, ул. Рябова, д. 14 | 51,80 | 1 887 074,00 | 51,80 | 1 887 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 14, корп. 1 | 248,90 | 9 067 427,00 | 248,90 | 9 067 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 24 | 148,64 | 5 414 955,20 | 148,64 | 5 414 955,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 11 | 429,30 | 15 639 399,00 | 429,30 | 15 639 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11, корп.2 | 250,35 | 9 120 250,50 | 250,35 | 9 120 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 68, корп. 2 | 268,10 | 9 766 883,00 | 268,10 | 9 766 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 5, корп.1 | 49,30 | 1 795 999,00 | 49,30 | 1 795 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 1 | 74,70 | 2 721 321,00 | 74,70 | 2 721 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 46 | 41,70 | 1 519 131,00 | 41,70 | 1 519 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 57 | 471,12 | 17 162 901,60 | 471,12 | 17 162 901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 2 | 235,66 | 8 585 093,80 | 235,66 | 8 585 093,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 73 | 115,59 | 4 210 943,70 | 115,59 | 4 210 943,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 14, корп. 1 | 155,40 | 5 661 222,00 | 155,40 | 5 661 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 13 | 440,40 | 16 043 772,00 | 440,40 | 16 043 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 69 | 296,10 | 10 786 923,00 | 296,10 | 10 786 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 70 | 92,82 | 3 381 432,60 | 92,82 | 3 381 432,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 74, корп. 1 | 498,40 | 18 156 712,00 | 498,40 | 18 156 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 34 | 642,91 | 23 421 211,30 | 642,91 | 23 421 211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 314, корп. 1 | 321,03 | 11 695 122,90 | 321,03 | 11 695 122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11

| 202 | г. Архангельск, пер. 2-й Ленинград-ский, д. 3 | 144,00 | 5 245 920,00 | 144,00 | 5 245 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 20 | 347,40 | 12 655 782,00 | 347,40 | 12 655 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 6, корп. 1 | 717,78 | 26 148 725,40 | 717,78 | 26 148 725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 8 | 303,94 | 11 072 534,20 | 303,94 | 11 072 534,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 78 | 203,00 | 7 395 290,00 | 203,00 | 7 395 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 15 | 86,10 | 3 136 623,00 | 86,10 | 3 136 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 13, корп. 1 | 88,10 | 3 209 483,00 | 88,10 | 3 209 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Архангельск, ул. Физкультур-ников, д. 37 | 169,56 | 6 177 070,80 | 169,56 | 6 177 070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Архангельск, ул. Петрозаводская, д.6 | 121,80 | 4 437 174,00 | 121,80 | 4 437 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 54 | 33,30 | 1 213 119,00 | 33,30 | 1 213 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.27 | 32,80 | 1 194 904,00 | 32,80 | 1 194 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.174 | 285,60 | 10 404 408,00 | 285,60 | 10 404 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д.14 | 53,00 | 1 930 790,00 | 53,00 | 1 930 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.32, корп.5 | 109,80 | 4 000 014,00 | 109,80 | 4 000 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Архангельск, пер. Водников, д. 11 | 320,50 | 11 675 815,00 | 320,50 | 11 675 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 3 | 79,50 | 2 896 185,00 | 79,50 | 2 896 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 6 | 53,70 | 1 956 291,00 | 53,70 | 1 956 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2015 год (третий этап), с финансовой поддержкой Фонда |  | 26 071,54 | 949 786 202,20 | 26 071,54 | 949 786 202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год (четвертый этап), с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д.32 | 120,39 | 4 385 807,70 | 120,39 | 4 385 807,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д.26, корп.2 | 34,41 | 1 253 556,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,41 | 1 253 556,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12

| 221 | г. Архангельск, ул. Репина, д.19 | 47,00 | 1 712 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 1 712 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | г. Архангельск, ул. Титова, д.14 | 45,93 | 1 673 229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,93 | 1 673 229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп.6 | 318,50 | 11 602 955,00 | 259,70 | 9 460 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 2 142 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 7 | 193,40 | 7 045 562,00 | 113,10 | 4 120 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,30 | 2 925 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Архангельск, пр.Ленинградский, д.28 | 330,40 | 12 036 472,00 | 71,40 | 2 601 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 9 435 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.17, корп.2 | 185,50 | 6 757 765,00 | 0,0 | 0,0 | 106,20 | 3 868 866,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 2 888 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.172, корп.2 | 173,10 | 6 306 033,00 | 0,0 | 0,0 | 134,60 | 4 903 478,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 1 402 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.279 | 595,10 | 21 679 493,00 | 0,0 | 0,0 | 190,30 | 6 932 629,00 | 0,00 | 0,00 | 404,80 | 14 746 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.33, корп.8 | 58,40 | 2 127 512,00 | 0,0 | 0,0 | 58,40 | 2 127 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д.84 | 46,08 | 1 678 694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,08 | 1 678 694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 90, корп.1 | 214,60 | 7 817 878,00 | 179,00 | 6 520 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 | 1 296 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, 112, корп.1 | 200,80 | 7 315 144,00 | 118,70 | 4 324 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 2 990 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, 194 корп. 2 | 421,00 | 15 337 030,00 | 121,40 | 4 422 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,60 | 10 914 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, 6 | 29,70 | 1 081 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 1 081 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 26 | 93,84 | 3 418 591,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,84 | 3 418 591,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 47 | 285,90 | 10 415 337,00 | 285,90 | 10 415 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 14 | 94,20 | 3 431 706,00 | 94,20 | 3 431 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 29, корп. 1 | 76,20 | 2 775 966,00 | 76,20 | 2 775 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 100, корп. 1 | 29,80 | 1 085 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 1 085 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 93 | 330,87 | 12 053 594,10 | 268,93 | 9 797 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,94 | 2 256 474,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 98 | 248,82 | 9 064 512,60 | 216,14 | 7 873 980,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,68 | 1 190 532,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13

| 242 | г. Архангельск, ул. Ильича, д.39, корп. 2 | 350,45 | 12 766 893,50 | 149,30 | 5 438 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,15 | 7 327 894,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 22 | 728,05 | 26 522 861,50 | 427,80 | 15 584 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,25 | 10 938 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 18 | 311,40 | 11 344 302,00 | 267,20 | 9 734 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 1 610 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Архангельск, ул. Красных Маршалов, д. 19 | 376,60 | 13 719 538,00 | 155,80 | 5 675 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,80 | 8 043 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 3 | 350,10 | 12 754 143,00 | 264,60 | 9 639 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 3 114 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 9 | 52,00 | 1 894 360,00 | 52,00 | 1 894 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Архангельск, ул. Логинова, 19 | 658,30 | 23 981 869,00 | 658,30 | 23 981 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 10 | 188,60 | 6 870 698,00 | 188,60 | 6 870 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 19 | 91,70 | 3 340 631,00 | 91,70 | 3 340 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 21 | 369,10 | 13 446 313,00 | 265,54 | 9 673 622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 3 772 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 15 | 54,80 | 1 996 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 1 996 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 18 | 152,59 | 5 558 853,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,59 | 5 558 853,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 83 | 43,78 | 1 594 905,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,78 | 1 594 905,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 85 | 68,30 | 2 488 169,00 | 68,30 | 2 488 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 31, корп. 1 | 347,14 | 12 646 310,20 | 209,44 | 7 629 899,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,70 | 5 016 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 56 | 38,60 | 1 406 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 1 406 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 58 | 184,80 | 6 732 264,00 | 154,71 | 5 636 085,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,09 | 1 096 178,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 78 | 238,94 | 8 704 584,20 | 218,70 | 7 967 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 737 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 3 | 170,70 | 6 218 601,00 | 170,70 | 6 218 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 14 | 450,04 | 16 394 957,20 | 350,94 | 12 784 744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 3 610 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 14, корп.1 | 213,60 | 7 781 448,00 | 213,60 | 7 781 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп.1 | 40,98 | 1 492 901,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,98 | 1 492 901,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д.18 | 189,60 | 6 907 128,00 | 189,60 | 6 907 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 35 | 326,70 | 11 901 681,00 | 291,70 | 10 626 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 1 275 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14

| 266 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 35 | 186,44 | 6 792 009,20 | 42,50 | 1 548 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,94 | 5 243 734,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 267 | г. Архангельск, ул. Юнг ВМФ, д. 7 | 131,10 | 4 775 973,00 | 131,10 | 4 775 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 2 | 21,00 | 765 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 765 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Архангельск, ул. Калинина, д.18, корп.1 | 193,20 | 7 038 276,00 | 75,20 | 2 739 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 4 298 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 23 | 71,60 | 2 608 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,60 | 2 608 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1 | 269,55 | 9 819 706,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,55 | 9 819 706,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 4 | 25,72 | 936 979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,72 | 936 979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 81, корп. 1 | 35,50 | 1 293 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 1 293 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 24 | 9,36 | 340 984,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 340 984,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 13 | 37,70 | 1 373 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 1 373 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 314, корп. 1 | 34,20 | 1 245 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 1 245 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Архангельск, проезд Бадигина, д. 4 | 388,60 | 14 156 698,00 | 265,00 | 9 653 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,60 | 4 502 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 33 | 457,30 | 16 659 439,00 | 381,80 | 13 908 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | 2 750 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 1 | 171,72 | 6 255 759,60 | 171,72 | 6 255 759,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 8 | 287,60 | 10 477 268,00 | 287,60 | 10 477 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 7, корп. 3 | 524,80 | 19 118 464,00 | 330,80 | 12 051 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 7 067 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 49, корп. 2 | 567,80 | 20 684 954,00 | 435,60 | 15 868 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,20 | 4 816 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 7 | 349,40 | 12 728 642,00 | 329,30 | 11 996 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 732 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 51, корп. 1 | 588,90 | 21 453 627,00 | 331,20 | 12 065 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,70 | 9 388 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 19 | 119,90 | 4 367 957,00 | 81,30 | 2 961 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 1 406 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 20 | 572,15 | 20 843 424,50 | 455,72 | 16 601 879,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,43 | 4 241 544,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Архангельск, ул. Суханова, д. 2 | 400,78 | 14 600 415,40 | 373,68 | 13 613 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 987 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 2 | 226,40 | 8 247 752,00 | 112,30 | 4 091 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,10 | 4 156 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 24 | 217,50 | 7 923 525,00 | 149,10 | 5 431 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 2 491 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15

| 290 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 11 | 418,72 | 15 253 969,60 | 179,00 | 6 520 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,72 | 8 732 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 103 | 272,30 | 9 919 889,00 | 87,10 | 3 173 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,20 | 6 746 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 7, корп. 2 | 391,20 | 14 251 416,00 | 110,70 | 4 032 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,50 | 10 218 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 34 | 111,30 | 4 054 659,00 | 83,20 | 3 030 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,10 | 1 023 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 54 | 609,80 | 22 215 014,00 | 354,40 | 12 910 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,40 | 9 304 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 98 , корп. 3 | 91,57 | 3 335 895,10 | 43,97 | 1 601 827,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 1 734 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 107 | 331,00 | 12 058 330,00 | 220,90 | 8 047 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,10 | 4 010 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52, корп. 1 | 164,10 | 5 978 163,00 | 142,40 | 5 187 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 790 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 41 | 52,80 | 1 923 504,00 | 52,80 | 1 923 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.27 | 151,90 | 5 533 717,00 | 151,90 | 5 533 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 11, корп. 1 | 175,40 | 6 389 822,00 | 109,10 | 3 974 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 2 415 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 5 | 410,90 | 14 969 087,00 | 136,40 | 4 969 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,50 | 10 000 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 26 | 189,60 | 6 907 128,00 | 123,10 | 4 484 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 2 422 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 20 | 421,70 | 15 362 531,00 | 245,60 | 8 947 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,10 | 6 415 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 6 | 517,10 | 18 837 953,00 | 414,20 | 15 089 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,90 | 3 748 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.176 | 331,30 | 12 069 259,00 | 183,90 | 6 699 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,40 | 5 369 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д.53 | 348,80 | 12 706 784,00 | 348,80 | 12 706 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Архангельск, пр. Никольский, д. 89 | 254,90 | 9 286 007,00 | 129,00 | 4 699 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,90 | 4 586 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 3 | 363,36 | 13 237 204,80 | 230,57 | 8 399 665,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,79 | 4 837 539,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Архангельск, ул. Прокашева, д.3 | 129,80 | 4 728 614,00 | 129,80 | 4 728 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Архангельск, ул. Красных парти-зан, д. 4, корп. 1 | 302,40 | 11 016 432,00 | 180,00 | 6 557 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | 4 459 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 26 | 241,00 | 8 779 630,00 | 139,80 | 5 092 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 3 686 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 13 | 405,45 | 14 770 543,50 | 0,00 | 0,00 | 264,20 | 9 624 806,00 | 0,00 | 0,00 | 141,25 | 5 145 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 13 | 382,80 | 13 945 404,00 | 208,80 | 7 606 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 6 338 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16

| 314 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп. 3 | 514,10 | 18 728 663,00 | 436,70 | 15 908 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 2 819 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315 | г. Архангельск, ул. Володарского, д.43, корп.1 | 26,50 | 965 395,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 965 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 3 | 268,10 | 9 766 883,00 | 203,50 | 7 413 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,60 | 2 353 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 2 | 610,90 | 22 255 087,00 | 452,90 | 16 499 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 5 755 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 47 | 381,09 | 13 883 108,70 | 216,17 | 7 875 073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,92 | 6 008 035,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.35 | 35,10 | 1 278 693,00 | 35,10 | 1 278 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.37 | 103,46 | 3 769 047,80 | 103,46 | 3 769 047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.39 | 103,15 | 3 757 754,50 | 103,15 | 3 757 754,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Архангельск, ул Фрунзе, д.26 | 101,80 | 3 708 574,00 | 101,80 | 3 708 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Архангельск, ул Фрунзе, д.6 | 168,50 | 6 138 455,00 | 168,50 | 6 138 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Архангельск, ул. Красной звезды, д. 7 | 352,30 | 12 834 289,00 | 218,90 | 7 974 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,40 | 4 859 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 8 | 404,09 | 14 720 998,70 | 292,99 | 10 673 625,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,10 | 4 047 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 57 | 386,70 | 14 087 481,00 | 326,40 | 11 890 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 | 2 196 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 18 | 50,10 | 1 825 143,00 | 50,10 | 1 825 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Архангельск, пер. Водников, д. 11 | 320,50 | 11 675 815,00 | 45,40 | 1 653 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,10 | 10 021 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Архангельск, ул. Физкультур-ников, д. 36 | 462,00 | 16 830 660,00 | 304,40 | 11 089 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,60 | 5 741 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 36 | 500,50 | 18 233 215,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 14 025 550,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 4 207 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 16 | 522,00 | 19 016 460,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 19 016 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 11 | 332,17 | 12 100 953,10 | 0,00 | 0,00 | 238,92 | 8 703 855,60 | 0,00 | 0,00 | 93,25 | 3 397 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 15 | 934,37 | 34 039 099,10 | 0,00 | 0,00 | 828,51 | 30 182 619,30 | 0,00 | 0,00 | 105,86 | 3 856 479,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Архангельск, ул. Траловая, д. 9 | 214,50 | 7 814 235,00 | 0,00 | 0,00 | 214,50 | 7 814 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Архангельск, ул. Траловая, д. 14 | 244,30 | 8 899 849,00 | 0,00 | 0,00 | 150,30 | 5 475 429,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 3 424 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 41 | 279,14 | 10 169 070,20 | 0,00 | 0,00 | 193,24 | 7 039 733,20 | 0,00 | 0,00 | 85,90 | 3 129 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

17

| 337 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 6 | 395,10 | 14 393 493,00 | 0,00 | 0,00 | 260,80 | 9 500 944,00 | 0,00 | 0,00 | 134,30 | 4 892 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 338 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 2 | 598,20 | 21 792 426,00 | 0,00 | 0,00 | 367,20 | 13 377 096,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 8 415 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6, корп. 3 | 435,30 | 15 857 979,00 | 0,00 | 0,00 | 252,30 | 9 191 289,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 6 666 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 139 | 302,50 | 11 020 075,00 | 0,00 | 0,00 | 150,50 | 5 482 715,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 5 537 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 3 | 571,80 | 20 830 674,00 | 0,00 | 0,00 | 364,40 | 13 275 092,00 | 0,00 | 0,00 | 207,40 | 7 555 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 65, корп. 1 | 186,14 | 6 781 080,20 | 0,00 | 0,00 | 141,80 | 5 165 774,00 | 0,00 | 0,00 | 44,34 | 1 615 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 35 | 232,06 | 8 453 945,80 | 0,00 | 0,00 | 168,89 | 6 152 662,70 | 0,00 | 0,00 | 63,17 | 2 301 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 5, корп. 1 | 99,40 | 3 621 142,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 3 621 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 6 | 495,85 | 18 063 815,50 | 0,00 | 0,00 | 476,15 | 17 346 144,50 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 717 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Архангельск, ул. Водников, д. 4 | 583,40 | 21 253 262,00 | 0,00 | 0,00 | 400,90 | 14 604 787,00 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 6 648 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 76 | 519,20 | 18 914 456,00 | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 10 142 112,00 | 0,00 | 0,00 | 240,80 | 8 772 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Архангельск, пер. 2-й Ленинград-ский, д. 7 | 201,10 | 7 326 073,00 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | 5 253 206,00 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 2 072 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 113 | 197,50 | 7 194 925,00 | 0,00 | 0,00 | 154,40 | 5 624 792,00 | 0,00 | 0,00 | 43,10 | 1 570 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 12 | 462,80 | 16 859 804,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 14 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80 | 2 287 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6, корп. 4 | 383,70 | 13 978 191,00 | 0,00 | 0,00 | 307,10 | 11 187 653,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | 2 790 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24 | 443,45 | 16 154 883,50 | 0,00 | 0,00 | 414,10 | 15 085 663,00 | 0,00 | 0,00 | 29,35 | 1 069 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.312, корп.2 | 81,40 | 2 965 402,00 | 0,00 | 0,00 | 81,40 | 2 965 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д.54, корп.1 | 618,00 | 22 513 740,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 22 513 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Архангельск, ул. Володарского, д.52, корп.1 | 200,90 | 7 318 787,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 7 318 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Архангельск, ул. Железнодорож-ная, д.17 | 29,00 | 1 056 470,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 1 056 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д.2 | 75,80 | 2 761 394,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | 2 761 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.39, корп.1 | 93,60 | 3 409 848,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 3 409 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 39 | 675,80 | 24 619 394,00 | 0,00 | 0,00 | 635,60 | 23 154 908,00 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 1 464 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18

| 360 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.60 | 29,70 | 1 081 971,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 1 081 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого 2016 год (четвертый этап), с финансовой поддержки Фонда |  | 38 355,30 | 1 397 283 579,00 | 17 332,42 | 631 420 060,60 | 9 457,21 | 344 526 160,30 | 0,00 | 0,00 | 11 565,67 | 421 337 358,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год (четвертый этап), без финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д.32 | 364,95 | 13 295 128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 295 128,50 | 364,95 | 0,00 |
| 362 | г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 28 | 133,20 | 4 852 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 852 476,00 | 133,20 | 0,00 |
| 363 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 17, корп. 2 | 184,50 | 6 721 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 721 335,00 | 184,50 | 0,00 |
| 364 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 279 | 185,50 | 6 757 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 757 765,00 | 185,50 | 0,00 |
| 365 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 26 | 218,40 | 7 956 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 956 312,00 | 218,40 | 0,00 |
| 366 | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 14 | 239,93 | 8 740 649,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 740 649,90 | 239,93 | 0,00 |
| 367 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 93 | 132,99 | 4 844 825,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 844 825,70 | 132,99 | 0,00 |
| 368 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 98 | 200,55 | 7 306 036,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 306 036,50 | 200,55 | 0,00 |
| 369 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 19 | 57,20 | 2 083 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 796,00 | 57,20 | 0,00 |
| 370 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 3 | 74,90 | 2 728 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 607,00 | 74,90 | 0,00 |
| 371 | г. Архангельск, ул. Логинова, д.19 | 101,20 | 3 686 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 716,00 | 101,20 | 0,00 |
| 372 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 85 | 404,71 | 14 743 585,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 743 585,30 | 404,71 | 0,00 |
| 373 | г. Архангельск, ул. Победы, д.150 | 76,60 | 2 790 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 538,00 | 76,60 | 0,00 |
| 374 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 58 | 146,42 | 5 334 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 080,60 | 146,42 | 0,00 |
| 375 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 78 | 245,65 | 8 948 920,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 948 920,21 | 245,65 | 0,00 |
| 376 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д.3 | 56,60 | 2 061 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 938,00 | 56,60 | 0,00 |
| 377 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 14 | 86,70 | 3 158 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 481,00 | 86,70 | 0,00 |
| 378 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д.14, корп. 1 | 91,60 | 3 336 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 336 988,00 | 91,60 | 0,00 |
| 379 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д.18 | 21,10 | 768 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 673,00 | 21,10 | 0,00 |

19

| 380 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 35 | 116,90 | 4 258 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258 667,00 | 116,90 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д.34 | 172,15 | 6 271 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 271 424,50 | 172,15 | 0,00 |
| 382 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 35 | 136,10 | 4 958 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958 123,00 | 136,10 | 0,00 |
| 383 | г. Архангельск, ул. Юнг ВМФ, д. 7 | 131,40 | 4 786 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 786 902,00 | 131,40 | 0,00 |
| 384 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 2 | 213,51 | 7 778 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 778 169,30 | 213,51 | 0,00 |
| 385 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 78 | 34,30 | 1 249 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 549,00 | 34,30 | 0,00 |
| 386 | г. Архангельск, ул. Физкультур-ников, д. 37 | 107,88 | 3 930 068,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 068,40 | 107,88 | 0,00 |
| 387 | г. Архангельск, проезд Бадигина, д. 4 | 140,10 | 5 103 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 843,00 | 140,10 | 0,00 |
| 388 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 33 | 74,80 | 2 724 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 964,00 | 74,80 | 0,00 |
| 389 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 1 | 286,45 | 10 435 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 435 373,50 | 286,45 | 0,00 |
| 390 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 8 | 130,30 | 4 746 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 746 829,00 | 130,30 | 0,00 |
| 391 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 7, корп. 3 | 248,70 | 9 060 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060 141,00 | 248,70 | 0,00 |
| 392 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 49, корп. 2 | 67,60 | 2 462 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 668,00 | 67,60 | 0,00 |
| 393 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 7 | 248,40 | 9 049 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 049 212,00 | 248,40 | 0,00 |
| 394 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 51, корп. 1 | 106,60 | 3 883 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883 438,00 | 106,60 | 0,00 |
| 395 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 19 | 136,00 | 4 954 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 954 480,00 | 136,00 | 0,00 |
| 396 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 20 | 37,40 | 1 362 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 482,00 | 37,40 | 0,00 |
| 397 | г. Архангельск, ул. Суханова, д. 2 | 41,48 | 1 511 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 116,40 | 41,48 | 0,00 |
| 398 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 2 | 306,90 | 11 180 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 367,00 | 306,90 | 0,00 |
| 399 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 24 | 355,00 | 12 932 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932 650,00 | 355,00 | 0,00 |
| 400 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 11 | 42,90 | 1 562 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 847,00 | 42,90 | 0,00 |
| 401 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 103 | 181,60 | 6 615 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 688,00 | 181,60 | 0,00 |
| 402 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 7, корп. 2 | 51,10 | 1 861 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 573,00 | 51,10 | 0,00 |

20

| 403 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 34 | 44,10 | 1 606 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 563,00 | 44,10 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 54 | 119,60 | 4 357 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 028,00 | 119,60 | 0,00 |
| 405 | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 98, корп. 3 | 128,63 | 4 685 990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685 990,90 | 128,63 | 0,00 |
| 406 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 107 | 64,50 | 2 349 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 735,00 | 64,50 | 0,00 |
| 407 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52, корп. 1 | 113,20 | 4 123 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123 876,00 | 113,20 | 0,00 |
| 408 | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 41 | 71,40 | 2 601 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 102,00 | 71,40 | 0,00 |
| 409 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.27 | 34,30 | 1 249 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 549,00 | 34,30 | 0,00 |
| 410 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 11, корп. 1 | 242,80 | 8 845 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 845 204,00 | 242,80 | 0,00 |
| 411 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 5 | 136,40 | 4 969 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969 052,00 | 136,40 | 0,00 |
| 412 | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 26 | 204,30 | 7 442 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 442 649,00 | 204,30 | 0,00 |
| 413 | г. Архангельск, ул. Шенкурская, д. 22 | 46,50 | 1 693 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 995,00 | 46,50 | 0,00 |
| 414 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.174 | 148,20 | 5 398 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 398 926,00 | 148,20 | 0,00 |
| 415 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.176 | 123,00 | 4 480 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480 890,00 | 123,00 | 0,00 |
| 416 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д.14 | 57,20 | 2 083 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 796,00 | 57,20 | 0,00 |
| 417 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д.53 | 53,90 | 1 963 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 577,00 | 53,90 | 0,00 |
| 418 | г. Архангельск, пр. Никольский, д. 89 | 42,20 | 1 537 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 346,00 | 42,20 | 0,00 |
| 419 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 3 | 104,96 | 3 823 692,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 692,80 | 104,96 | 0,00 |
| 420 | г. Архангельск, ул. Прокашева, д.3 | 42,20 | 1 537 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 346,00 | 42,20 | 0,00 |
| 421 | г. Архангельск, ул. Красных парти-зан, д. 4, корп. 1 | 53,80 | 1 959 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 934,00 | 53,80 | 0,00 |
| 422 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 26 | 170,40 | 6 207 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 207 672,00 | 170,40 | 0,00 |
| 423 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 13 | 184,55 | 6 723 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 723 156,50 | 184,55 | 0,00 |
| 424 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 13 | 127,10 | 4 630 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 253,00 | 127,10 | 0,00 |
| 425 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп. 3 | 78,40 | 2 856 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 112,00 | 78,40 | 0,00 |

21

| 426 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.32, корп.5 | 29,50 | 1 074 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 685,00 | 29,50 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 427 | г. Архангельск, ул. Володарского, д.43, корп.1 | 46,00 | 1 675 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 780,00 | 46,00 | 0,00 |
| 428 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 3 | 265,90 | 9 686 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 686 737,00 | 265,90 | 0,00 |
| 429 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 2 | 132,20 | 4 816 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 046,00 | 132,20 | 0,00 |
| 430 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 47 | 334,97 | 12 202 957,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 202 957,10 | 334,97 | 0,00 |
| 431 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.35 | 107,40 | 3 912 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 582,00 | 107,40 | 0,00 |
| 432 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.37 | 74,30 | 2 706 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706 749,00 | 74,30 | 0,00 |
| 433 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.39 | 90,22 | 3 286 714,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 714,60 | 90,22 | 0,00 |
| 434 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д.26 | 294,10 | 10 714 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 714 063,00 | 294,10 | 0,00 |
| 435 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д.6 | 242,70 | 8 841 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 841 561,00 | 242,70 | 0,00 |
| 436 | г. Архангельск, ул. Красной звезды, д. 7 | 117,90 | 4 295 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 097,00 | 117,90 | 0,00 |
| 437 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 8 | 149,50 | 5 446 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 446 285,00 | 149,50 | 0,00 |
| 438 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 57 | 137,50 | 5 009 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 009 125,00 | 137,50 | 0,00 |
| 439 | г. Архангельск, ул. Республикан-ская, д. 18 | 77,10 | 2 808 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 753,00 | 77,10 | 0,00 |
| 440 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24 | 34,77 | 1 266 671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 671,10 | 34,77 | 0,00 |
| Итого 2016 год (четвертый этап), без финансовой поддержки Фонда |  | 10 915,97 | 397 668 677,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 668 677,81 | 10 915,97 | 0,00 |

* жилые помещения в многоквартирных домах расселены за счет средств муниципального образования "Город Архангельск" путем осуществления выплат денежных средств по судебным актам в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44 (с изменениями)

Приложение № 3

к муниципальной программе "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муници-пальном образовании "Город Архангельск"

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценивать ход реализации

муниципальной программы "Переселение граждан из непригодного для проживания

(аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"

| № п/п | Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расселенная площадь, кв.м | 0,00 | 1 516,56 | 13 022,68 | 8 407,12 | 26 071,54 | 49 271,27 | 98 289,17 |
| 2 | Количество расселенных помещений, ед. | 0,00 | 39 | 316 | 185 | 668 | 1 158 | 2 366 |
| 3 | Количество переселенных жителей, чел. | 0,00 | 111 | 845 | 529 | 1 648 | 2 995 | 6 128 |

".

______________