УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 04.03.2016 № 472р

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Наименование объекта |  | Местонахождение (адрес) объекта |  | Наименование видов работ |  | Срок выполнения работ | Сто-имость работ, тыс. руб-лей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  | Плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Раздел I. Электросетевое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрические сети ВЛ-10 кВ |  | Ф. 61-16 от ПС-61 до концевой опоры у ТП-УГ-42/7, КТП-п. Конвейер |  | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор |  | II-IV квартал | 1 526,0 | 1 526,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  | 1 526,0 | 1 526,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Раздел II. Водопроводное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Водопроводная насосная станция № 110 |  | Ул. Физкультурников, 24 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал |  | 1 981,0 |  | 1 981,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2 |  | Водопроводная насосная станция № 103 |  | Ул. Вычегодская, 25, строение 2 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал |  | 1 700,0 |  | 0,0 |  | 1 700,0 |  | 0,0 |  |
| 3 |  | Водопроводная сеть |  | По ул. Лесозаводская, 12, 13 | Капитальный ремонт наружного водопровода | I-IV квартал |  | 1 500,0 |  | 0,0 |  | 1 500,0 |  | 0,0 |  |
| 4 |  | Водопроводная сеть |  | От ст. III подъема "Маймакса" до р. Повракулка | Капитальный ремонт наружного водопровода | I-IV квартал |  | 7 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 700,0 |  |
|  |  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  | 12 881,0 |  | 1 981,0 |  | 3 200,0 |  | 7 700,0 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел III. Теплосетевое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральный тепловой пункт | Ул. Колхозная, 4 | Оплата исполнительного листа ФС № 006830494 от 02.12.2015 | I квартал | 1 363,0 | 1 363,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 1 363,0 | 1 363,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел IV. Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня № 8 | Ул. Бассейная, 4 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 7 724,0 | 7 724,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Баня № 11 | Ул.Вычегодская, 7, корп.4 | Капитальный ремонт котельной бани | III-IV квартал | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
| 3 | Баня № 16 | Ул.Победы, 118, корп. 2 | Капитальный ремонт котельной бани | III-IV квартал | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 14 224,0 | 7 724,0 | 6 500,0 | 0,0 |
|  | Резерв |  |  |  | 9 756,0 | 2 856,0 | 4 200,0 | 2 700,0 |
|  | ВСЕГО по перечню |  |  |  | 39 750,0 | 15 450,0 | 13 900,0 | 10 400,0 |

________________