ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 5 апреля 2021 г. № 620

"Приложение № 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**Сведения**

**о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей | Чел. | 2 540 | 1 056 | 145 | 253 | 168 | 2 226 | | 1 224 | - | - |
| Целевой индикатор 2.  Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Ед. | 31 | 121 | 6 | 30 | 7 | 97 | | 54 | - | - |
| Целевой индикатор 3.  Общая площадь расселенных жилых помещений  в аварийных многоквартирных домах | Кв.м | 3 638,89 | 15 963,90 | 2 810,27 | 5 688,52 | 5 040,00 | 66 670,00 | | 36 662,00 | - | - |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года " | | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников  для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск"  в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Кв.м | 3 638,89 | 15 963,90 | 3 881,57 | 5 688,52 | 5 040,00 | 24 511,00 | | 36 662,00 | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые  для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Чел. | 2 540 | 1 056 | 203 | 253 | 168 | 818 | | 1 224 | - | - |
| Целевой индикатор 3. Количество многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | 12 | 9 | 9 | | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Целевые индикаторы № 1, 2 подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым   
до 1 января 2017 года" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента городского хозяйства. Целевой индикатор   
№ 3 подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" является ключевым показателем деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного

для проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы / Исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда  в муниципальном образовании  "Город Архангельск" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 234 329,4 | 983 035,2 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 2 898,6 | 3 575,9 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 4 401,6 | 24 152,6 | 33 386,6 | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 227 029,2 | 955 306,7 | 1 431 656,9 | - | - |
| Подпрограмма "Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  до 1 января 2017 года" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 234 329,4 | 983 035,2 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 2 898,6 | 3 575,9 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 4 401,6 | 24 152,6 | 33 386,6 | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 227 029,2 | 955 306,7 | 1 431 656,9 | - | - |
| Департамент городского хозяйства/ департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 227 884,2 | 560 287,5 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 439,6 | 1 479,8 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 4 325,8 | 13 261,1 | 33 386,6 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 223 118,8 | 545 546,6 | 1 431 656,9 | - | - |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  (далее – отдел учета и отчетности) | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 3 990,2 | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 4,0 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 75,8 | - | - | - | - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 3 910,4 | - | - | - | - |
| Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры | Итого | 300,0 | 3 434,3 | 2 455,0 | 422 747,7 | - | - | - |
| Городской бюджет | 300,0 | 3 434,3 | 2 455,0 | 2 096,1 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 10 891,5 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 409 760,1 | - | - | - |
| Мероприятие 1. Предоставление возмещения собственникам  за изъятые жилые помещения, находящиеся  в многоквартирных домах, признанных аварийными | Всего | Итого | 63 198,1 | 188 559,1 | 231 874,4 | 560 287,5 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 4 645,9 | 299,6 | 443,6 | 1 479,8 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 4 401,6 | 13 261,1 | 33 386,6 | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 227 029,2 | 545 546,6 | 1 431 656,9 | - | - |
| Департамент городского хозяйства/ департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 227 884,2 | 560 287,5 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 439,6 | 1 479,8 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 4 325,8 | 13 261,1 | 33 386,6 | - | - |
| Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 223 118,8 | 545 546,6 | 1 431 656,9 | - | - |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 3 990,2 | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 4,0 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 75,8 | - | - | - | - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 3 910,4 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.  Строительство многоквартирного дома по просп. Ленинградскому в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.  Строительство многоквартирного односекционного дома по ул. Карпогорской  в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.  Строительство многоквартирного дома по ул. Карпогорской  в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5.  Строительство многоквартирных домов в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 290,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 290,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 6.  Строительство многоквартирных домов, расположенных между домами № 360 и 392 по просп. Ленинградскому в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 296,9 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 296,9 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 7.  Строительство многоквартирного дома рядом с домом № 17 по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 557,4 | 595,0 | 100 447,4 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 557,4 | 595,0 | 447,4 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 2 589,2 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 97 410,8 | - | - | - |
| Мероприятие 8.  Строительство многоквартирного дома рядом с домом № 23 по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 495,0 | 495,0 | 100 223,8 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 495,0 | 495,0 | 223,8 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 2 589,2 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 97 410,8 | - | - | - |
| Мероприятие 9.  Строительство многоквартирного дома по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 595,0 | 595,0 | 100 447,4 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 595,0 | 595,0 | 447,4 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 2 589,2 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 97 410,8 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 10.  Строительство многоквартирных домов по ул. Воронина в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 600,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 600,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 11.  Строительство многоквартирных домов в Цигломенском округе  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | 770,0 | 121 629,1 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | - | 770,0 | 977,5 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 3 123,9 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 117 527,7 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного   
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"

**ПЛАН**

**реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,   
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы реали-зации прог-раммы | Всего расселяе- мая площадь жилых помеще- ний | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования  бюджетных средств | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением  жилых помещений |
| расселяемая площадь | в том числе | | | Строительство  многоквартирных домов |
| выкуп жилых помещений  у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | площадь построенных жилых помещений |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | | | | | | |
| 1 | 2019 | 2 808,67 | 2 808,67 | 2 136,57 | - | 672,10 | - |
| 2 | 2020 | 5 688,52 | 5 688,52 | 5 474,92 | - | 213,60 | - |
| 3 | 2021 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | - | - | - |
| 4 | 2022 | 66 670,00 | 24 511,00 | 24 511,00 | - | - | 42 159,00 |
| 5 | 2023 | 36 662,00 | 36 662,00 | 36 662,00 | - | - | - |
| 6 | 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование без средств Фонда. в т.ч.: | | | | | | |
| 8 | 2019 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |  |  |  |
| 9 | 2024 год | 2 481,30 | 2 481,30 | - | 2 481,30 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

**ПЛАН**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год реализации программы | Число жителей, планируемых  к переселению, чел. | Количество расселяемых жилых помещений, находящихся  в собственности граждан, ед. | Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся  в собственности граждан, кв. м |
|
|
| 1 | 2019 | 203 | 96 | 3 881,57 |
| 2 | 2020 | 253 | 240 | 5 688,52 |
| 3 | 2021 | 168 | 72 | 5 040,00 |
| 4 | 2022 | 2 226 | 348 | 24 511,00 |
| 5 | 2023 | 1 224 | 520 | 36 662,00 |
| 6 | 2024 | 162 | 54 | 2 481,30 |
| 7 | 2025 | - | - | - |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_