|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением Администрации городского округа "Город Архангельск"от 18 января 2022 г. № 68 |

**Ведомственная целевая программа**

**"Благоустройство в территориальных округах городского округа
"Город Архангельск"**

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город Архангельск"**

**(далее - ведомственная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации ведомственной программы | 2022 – 2027 годы |
| Координатор ведомственной программы | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства) |
| Заказчики ведомственной программы | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – администрации территориальных округов) |
| Исполнители ведомственной программы | Администрации территориальных округов |
| Цели и задачи ведомственной программы | Цель 1. Улучшение санитарного состояния и внешнего облика городского округа "Город Архангельск".Задача 1.1. Обеспечение комплексного благоустройства территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов |
| Целевые индикаторы ведомственной программы | Целевой индикатор 1. Площадь обслуживаемых территорий общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов. Целевой индикатор 2. Объем вывезенных и утилизированных отходов производства и потребления на объект размещения отходов, собранных с территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов.Целевой индикатор 3. Численность населения, принявшего участие в работах по благоустройству территории общего пользования городского округа "Город Архангельск".Целевой индикатор 4. Количество отремонтированных объектов имущества казны городского округа "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов. |

2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Целевой индикатор 5. Количество устроенных и обслуживаемых пешеходных ледовых переправ.Целевой индикатор 6. Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов.Целевой индикатор 7. Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента администраций территориальных округов по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год.Целевой индикатор 8. Доля муниципальных служащих администраций территориальных округов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих администраций территориальных округов.Целевой индикатор 9. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит 717 686,7 тыс. руб., в том числе: |
| Годы реализации ведомственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования городского бюджета |
| 2022 | 184 963,2 |
| 2023 | 106 544,7 |
| 2024 | 106 544,7 |
| 2025 | 106 544,7 |
| 2026 | 106 544,7 |
| 2027 | 106 544,7 |
| Всего | 717 686,7 |

**I. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**ведомственной программы**

Благоустройство городского округа "Город Архангельск" включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению

3

городской среды при помощи озеленения территории городского округа "Город Архангельск" за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Озелененные территории вместе с пешеходными дорожками и площадками, цветниками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями создают образ городского округа "Город Архангельск", формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей городского округа "Город Архангельск", выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

В настоящее время большинство зеленых насаждений городского округа "Город Архангельск" состарились и требуют существенной замены. Деревья
и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Остается на низком уровне благоустроенность территории общего пользования, мест отдыха и досуга горожан.

Жителями городского округа "Город Архангельск" осуществляется несанкционированное складирование строительного и бытового мусора
на территории городского округа "Город Архангельск".

Имеют место нарушения элементов озеленения и благоустройства, допускается стоянка автотранспортных средств в неустановленных местах.

Проблема самовольной установки гаражей (сараев) не менее актуальна, чем проблема нарушений правил парковки.

Самовольно установленные объекты размещаются и на участках подземных инженерных коммуникаций, что затрудняет производство работ на данных участках. В связи с этим администрации территориальных округов вынуждены проводить мероприятия по сносу самовольно установленных объектов.

Для жителей удаленных и островных территорий городского округа "Город Архангельск" в зимний период для обеспечения продовольственными и другими товарами первой необходимости требуется устраивать и содержать ледовые переправы с учетом их безопасности.

Для организации досуга детей необходимо обустройство установленных детских площадок, которые должны отвечать требованиям травмобезопасности детей, укреплять их здоровье, приобщать к здоровому образу жизни.

Реализация ведомственной программы будет способствовать улучшению санитарного состояния и внешнего облика городского округа "Город Архангельск".

Реализация ведомственной программы направлена на достижение цели муниципальной программы "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" – обеспечение комплексного решения вопросов, связанных
с развитием территории городского округа "Город Архангельск".

Достижение цели и решение задачи ведомственной программы характеризуется целевыми [индикаторами](#P122) согласно приложению № 1 к настоящей ведомственной программе.

**II. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации ведомственной программы**

Финансовое обеспечение ведомственной программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

4

[Перечень](#P179) мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации ведомственной программы приведены в приложении № 2 к настоящей ведомственной программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к ведомственной целевой программе

"Благоустройство в территориальных

округах городского округа

"Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах ведомственной программы "Благоустройство
в территориальных округах городского округа "Город Архангельск" и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. |  |  Значения целевых индикаторов  |
| 2020 год |  2021 год  |  Годы реализации ведомственной программы  |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 1. Площадь обслуживаемых территорий общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов  | Тысяч квадратных метров | 2 240,4 | 2 240,4 | 2 136,7 | 1 941,7 | 1 941,7 | 1 941,7 | 1 941,7 | 1 941,7 |
| Целевой индикатор 2.Объем вывезенных и утилизированных отходов производства и потребления на объект размещения отходов, собранных с территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов | Тонн | 5 283,17 | 3 238,1 | 5 296,4 | 4 914,4 | 4 914,4 | 4 914,4 | 4 914,4 | 4 914,4 |
| Целевой индикатор 3. Численность населения, принявшего участие в работах по благоустройству территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" | Человек | 34 688 | 66 064 | 47 658 | 47 658 | 47 658 | 47 658 | 47 658 | 47 658 |
| Целевой индикатор 4. Количество отремонтированных объектов имущества казны городского округа "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов | Единиц | 226 | 50 | 781 | 795 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Целевой индикатор 5. Количество устроенных и обслуживаемых пешеходных ледовых переправ | Единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Целевой индикатор 6. Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов <\*> | Тысяч квадратных метров | 1 172,7 | 1 097,9 | 1 482,6 | 1 443,3 | 1 443,3 | 1 443,3 | 1 443,3 | 1 443,3 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 7.Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента администраций территориальных округов по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 80,76 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 |
| Целевой индикатор 8. Доля муниципальных служащих администраций территориальных округов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих администраций территориальных округов | % | 56,7 | 50,0 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| Целевой индикатор 9. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание. | Целевые индикаторы № 1, 2, 3, 4, 5, 6 являются ключевыми показателями эффективности деятельности администраций территориальных округов. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов включает в себя: цветники, газоны, парки, скверы и т.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе

"Благоустройство в территориальных округах городского округа

"Город Архангельск"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и финансовое обеспечение реализации

ведомственной программы "Благоустройство в территориальных

округах городского округа "Город Архангельск"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственнойпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Санитарное содержание территории общего пользования городского округа "Город Архангельск", содержание и текущий ремонт имущества казны городского округа "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов и прочие мероприятия по благоустройству <\*> | Всего | Городской бюджет | 91 223,4 | 22 529,9 | 22 529,9 | 22 529,9 | 22 529,9 | 22 529,9 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 18 894,2 | 4 075,2 | 4 075,2 | 4 075,2 | 4 075,2 | 4 075,2 |
| Администрация территориальногоокруга Варавино-Фактория/администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 8 321,0 | 2 957,7 | 2 957,7 | 2 957,7 | 2 957,7 | 2 957,7 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 5 832,3 | 1 294,0 | 1 294,0 | 1 294,0 | 1 294,0 | 1 294,0 |
| Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 7 977,7 | 2 467,9 | 2 467,9 | 2 467,9 | 2 467,9 | 2 467,9 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 22 537,2 | 5 440,2 | 5 440,2 | 5 440,2 | 5 440,2 | 5 440,2 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 15 132,0 | 3 136,3 | 3 136,3 | 3 136,3 | 3 136,3 | 3 136,3 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Соломбальского территориального округа/администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 6 898,5 | 1 220,3 | 1 220,3 | 1 220,3 | 1 220,3 | 1 220,3 |
| Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 5 630,5 | 1 938,3 | 1 938,3 | 1 938,3 | 1 938,3 | 1 938,3 |
| Мероприятие 2. Устройство и содержание пешеходных ледовых переправ | Всего | Городской бюджет | 11 525,6 | 10 468,1 | 10 468,1 | 10 468,1 | 10 468,1 | 10 468,1 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 6 408,2 | 6 408,2 | 6 408,2 | 6 408,2 | 6 408,2 | 6 408,2 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 2 812,6 | 2 185,8 | 2 185,8 | 2 185,8 | 2 185,8 | 2 185,8 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 2 304,8 | 1 874,1 | 1 874,1 | 1 874,1 | 1 874,1 | 1 874,1 |
| Мероприятие 3. Содержание мест захоронения | Всего | Городской бюджет | 4 452,6 | 2 554,1 | 2 554,1 | 2 554,1 | 2 554,1 | 2 554,1 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 100,0 | - | - | - | - | - |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 240,3 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 190,9 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 1 085,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 2 736,1 | 2 036,1 | 2 036,1 | 2 036,1 | 2 036,1 | 2 036,1 |
| Мероприятие 4. Озеленение территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" <\*\*> | Всего | Городской бюджет | 11 620,0 | 4 851,0 | 4 851,0 | 4 851,0 | 4 851,0 | 4 851,0 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 2 336,6 | 1 897,5 | 1 897,5 | 1 897,5 | 1 897,5 | 1 897,5 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 577,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 510,5 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 |
| Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 1 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 2 731,6 | 1 424,3 | 1 424,3 | 1 424,3 | 1 424,3 | 1 424,3 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 1 806,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 795,0 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 |
| Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 1 463,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Мероприятие 5. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, обеспечение уплаты административных штрафов | Всего | Городской бюджет | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Мероприятие 6. Содержание и обеспечение деятельности администраций территориальных округов | Всего | Городской бюджет | 65 740,7 | 65 740,7 | 65 740,7 | 65 740,7 | 65 740,7 | 65 740,7 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 10 448,8 | 10 448,8 | 10 448,8 | 10 448,8 | 10 448,8 | 10 448,8 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 6 937,2 | 6 937,2 | 6 937,2 | 6 937,2 | 6 937,2 | 6 937,2 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 7 802,3 | 7 802,3 | 7 802,3 | 7 802,3 | 7 802,3 | 7 802,3 |
| Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 7 227,5 | 7 227,5 | 7 227,5 | 7 227,5 | 7 227,5 | 7 227,5 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/ администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 9 693,2 | 9 693,2 | 9 693,2 | 9 693,2 | 9 693,2 | 9 693,2 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 8 273,9 | 8 273,9 | 8 273,9 | 8 273,9 | 8 273,9 | 8 273,9 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 7 743,2 | 7 743,2 | 7 743,2 | 7 743,2 | 7 743,2 | 7 743,2 |
| Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 7 614,6 | 7 614,6 | 7 614,6 | 7 614,6 | 7 614,6 | 7 614,6 |
| Ведомственная программа | Всего | Городской бюджет | 184 963,2 | 106 544,7 | 106 544,7 | 106 544,7 | 106 544,7 | 106 544,7 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/ администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 31 879,6 | 16 521,5 | 16 521,5 | 16 521,5 | 16 521,5 | 16 521,5 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 16 128,6 | 10 490 | 10 490 | 10 490 | 10 490 | 10 490 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/ администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 20 744,2 | 15 681,6 | 15 681,6 | 15 681,6 | 15 681,6 | 15 681,6 |
| Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майскаягорка | Городской бюджет | 16 603,8 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 38 032,1 | 19 001,0 | 19 001,0 | 19 001,0 | 19 001,0 | 19 001,0 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/ администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 26 352,4 | 12 036,7 | 12 036,7 | 12 036,7 | 12 036,7 | 12 036,7 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/ администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 20 477,6 | 13 087,2 | 13 087,2 | 13 087,2 | 13 087,2 | 13 087,2 |
| Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 14 744,9 | 9 632,7 | 9 632,7 | 9 632,7 | 9 632,7 | 9 632,7 |

6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Прочие мероприятия по благоустройству включают в себя: приобретение инвентаря и нового имущества; установка малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства; создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; проведение праздничных мероприятий; снос самовольно установленных объектов; выполнение комплекса работ на объектах благоустройства;

<\*\*> Озеленение территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" включает в себя: выкашивание газонов; посадку и уход за цветниками; свод аварийных деревьев; кронирование деревьев; выкорчевку кустов, пней с восстановлением газонов; посадку и уход за деревьями (кустами); восстановление газонов с посевом трав.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_