УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы 
муниципального образования

"Город Архангельск"

от 23.06.2016 № 725

ПЛАН

мероприятий по  функционированию Архангельского городского звена территориальной подсистемы РСЧС  в режиме повышенной готовности

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приведение сил и средств Архангельского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – АГЗЧС), необходимых к реагированию в случае внезапного обрушения здания в готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию, направление оперативной группы в район жилого дома № 20 по ул. Вологодской (пр.Ломоносова, 255) | Немедленно | Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – УВМР и ГО), органы управления АГЗЧС, руководители привлечённых организаций |
|  | Оперативное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления и АГЗЧС и организаций, привлечённых к реагированию на случай внезапного обрушения здания | Немедленно | Органы управления АГЗЧС, руководители привлечённых организаций |
|  | Сбор, обработка и передача информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) Главе муниципального образования "Город Архангельск", председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее –КЧС города) и федеральному казенному учреждению "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Архангельской области" (далее – ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области") | Постоянно | МКУ ГЦГЗ |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение муниципального контракта с подрядными организациями на демонтаж жилого дома № 20 по ул.Вологодской (пр.Ломоносова, 255) | Незамедлительно | Муниципальное казённое учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты (далее – МКУ ГЦГЗ) |
|  | Организации охраны общественного порядка в районе жилого дома № 20 по ул. Вологодской (пр.Ломоно- сова, 255) в период его демонтажа | - | УМВД России по г.Архангельску |
|  | Размещение в СМИ информационных сообщений о порядке действий при угрозе и возникновении ЧС, связанных с внезапным обрушением зданий, оказании первой медицинской помощи пострадавшим | Постоянно | МКУ ГЦГЗ, пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

______________