|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению Администрации  муниципального образования  "Город Архангельск"  от 28.07.2017 № 860 |   "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  "Развитие города Архангельска  как административного центра  Архангельской области" |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Исполнители мероприятия | | Источники финансирования | | Объемы финансирования (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| Всего | | | | | | | | 2012 год | | | | | | 2013 год | | | | 2014 год | | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | | | 10 | | | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | | | 14 |
| I. Строительство, реконструкция автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев,  в обход областной больницы  г. Архангельска | | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | | | | | | 5,420 | | | | | 2,888 | | | | 2,532 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | Объездная дорога позволит осу-ществлять дви-жение транспорта в обход вводимого  в эксплуатацию корпуса Архан-гельской област-ной больницы  г. Архангельска |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 5,420 | | | | | 2,888 | | | | 2 ,532 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Обвод-ный канал,  на участке от  ул. Шабалина до  ул. Смольный Буян  в г. Архангельске | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | | | | | 24,0090 | | | | | 1,852 | | | | 0,500 | | | | 2,550 | | | | 0,107 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 19,0000 | | | | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность  пр. Обводный канал |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 24,0090 | | | | | 1,852 | | | | 0,500 | | | | 2,550 | | | | 0,107 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 19,0000 | | | |
| 3. Реконструкция автомобильной дороги по  пр. Московскому,  на участке от  ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова  в г. Архангельске | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | | | | | 19,1920 | | | | | 3,000 | | | | 1,502 | | | | 0,485 | | | | 0,705 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 13,5000 | | | | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность  пр. Московского |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 19,1920 | | | | | 3,000 | | | | 1,502 | | | | 0,485 | | | | 0,705 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 13,5000 | | | |
| 4. Строительство автомобильной дороги по  ул. Выучейского,  от пр. Ломоносова  до ул. Воскресенской | | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | | | | | | 723,774 | | | | | 302,952 | | | | 420,822 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | Новая дорога  с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| областной бюджет | | | | | | | 673,071 | | | | | 283,752 | | | | 389,319 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | 50,703 | | | | | | 19,200 | | | | 31,503 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | | | 3,464 | | | | | | - | | | | 3,464 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 5. Благоустройство территории по проспекту Троиц-кому в г. Архан-гельске | | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (служба заместителя мэра города по город-скому хозяйству) | | Всего | | | | | | | 39,622 | | | | | 11,486 | | | | 25,589 | | | | 1,299 | | | | 1,248 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров на  пр. Троицком |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| областной бюджет | | | | | | | 37,629 | | | | | 11,376 | | | | 24,954 | | | | 1,299 | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 1,993 | | | | | 0,110 | | | | 0,635 | | | | - | | | | 1,248 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | | | | 0,260 | | | | | - | | | | 0,260 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 6. Реконструкция  пр. Ленинградского, от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (департа-мент городского хозяйства Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск") | | Всего | | | | | | | 990,8740 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | 8,815 | | | | | - | | | | | | 246,8864 | | | 250,0000 | | | | 485,1726 | | | | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность  пр. Ленинград-ского |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | 475,0000 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | 237,5000 | | | 237,5000 | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 515,8740 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | 8,815 | | | | | - | | | | | | 9,3864 | | | 12,5000 | | | | 485,1726 | | | |
| 7.Реконструкция  пр. Ломоносова,  от ул. Смольный Буян до ул. Выучей-ского | | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 806,2650 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 806,2650 | | | | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 806,2650 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 806,2650 | | | |
| 8. Строительство  пр. Московского,  на участке от  ул. Прокопия Галушина  до ул. Энтузиастов | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" | | Всего | | | | | | | 50,4700 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 4,7200 | | | | | | - | | | - | | | | 45,7500 | | | | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы  в 2017 году, ввод  в эксплуатацию  в 2020 году |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 50,4700 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 4,7200 | | | | | | - | | | - | | | | 45,7500 | | | |
| 9. Реконструкция  ул. Советской и  ул. Таймырской  с расширением  до 4 полос по всей протяженности, устройство кольцевой развязки  в районе съезда  с Кузнечевского мостового перехода в районе ул. Валяв-кина | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 29,0180 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 29,0180 | | | | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность  ул. Советской и ул. Таймырской |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 29,0180 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 29,0180 | | | |
| 10. Строительство транспортных развязок в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск"  (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях, на пере-сечении ул. Смоль-ный Буян и  пр. Обводный канал в муниципальном образовании "Город Архангельск") | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 59,1979 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 20,4000 | | | | | | 9,9589 | | | - | | | | 28,8390 | | | | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы  в 2018 году, ввод  в эксплуатацию  в 2020 году |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| областной бюджет | | | | | | | 28,8389 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 19,4000 | | | | | | 9,4389 | | | - | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 30,3590 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 1,0000 | | | | | | 0,5200 | | | - | | | | 28,8390 | | | |
| 11. Строительство  транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 2. Реконструкция пересечения  ул. Урицкого и  пр. Обводный  канал в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск") | | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 33,4502 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 15,2000 | | | | | | 1,9552 | | | - | | | | 16,2950 | | | | Разработка проектной документации  в 2017 году. Получение положительного заключения государственной экспертизы  в 2018 году, ввод  в эксплуатацию  в 2020 году |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| областной бюджет | | | | | | | 16,2952 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 14,6000 | | | | | | 1,6952 | | | - | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 17,1550 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 0,6000 | | | | | | 0,2600 | | | - | | | | 16,2950 | | | |
| 12. Строительство транспортной связи ул. Тимме Я. и  ул. Карпогорской | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 84,6420 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 84,6420 | | | | Разработка проектной документации  в 2020 году |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 84,6420 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 84,6420 | | | |
| 13. Реконструкция автомобильной дороги по  пр. Советских космонавтов,  на участке от  ул. Розы Люксем-бург до ул. Воскре-сенской | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 11,5000 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 11,5000 | | | | Разработка проектной документации  в 2020 году,  ввод в эксплуа-тацию 1 000 м  в 2020 году |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 11,5000 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 11,5000 | | | |
| Всего по [разделу I](#P402) | |  | | Всего | | | | | | | 2 877,4341 | | | | | 322,178 | | | | 450,945 | | | | | 4,334 | | | 2,060 | | 8,815 | | | | | 40,3200 | | | | | | 258,8005 | | | 250,0000 | | | | 1 539,9816 | | | |  |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | 475,0000 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | 237,5000 | | | 237,5000 | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | | | | | 755,8341 | | | | | 295,1280 | | | | 414,2730 | | | | | 1,2990 | | | - | | - | | | | | 34,0000 | | | | | | 11,1341 | | | - | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 1 646,6000 | | | | | 27,050 | | | | 36,672 | | | | | 3,035 | | | 2,060 | | 8,815 | | | | | 6,3200 | | | | | | 10,1664 | | | 12,5000 | | | | 1 539,9816 | | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | | | | 3,724 | | | | | - | | | | 3,724 | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Капитальный ремонт совмещен-ного Северодвин-ского мостового перехода | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск", служба замести-теля мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | 113,1910 | | | | | - | | | | | 0,794 | | | | 0,093 | | | | | | | 2,495 | | | | | 1,445 | | | | | 4,0000 | | 45,6360 | | | | | 58,7280 | | | | - | | | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| в том числе | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| городской бюджет | | | 113,1910 | | | | | - | | | | | 0,794 | | | | 0,093 | | | | | | | 2,495 | | | | | 1,445 | | | | | 4,0000 | | 45,6360 | | | | | 58,7280 | | | | - | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" | | | 0,1480 | | | | | - | | | | | 0,148 | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| 2. Капитальный ремонт Ленин-градского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской,  ул. Белогорской и  ул. Силикатчиков | | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | 17,063 | | | | | 0,500 | | | | | 10,191 | | | | - | | | | | | | 5,472 | | | | | 0,900 | | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | | Реализация в даль-нейшем проекта позволит улуч-шить техническое состояние транспортного коридора, связу-ющего централь-ные округа г. Ар-хангельска и При-морский район Архангельской области, включая исторический и культурный центр Архангельской области - Малые Корелы |
| в том числе | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| городской бюджет | | | 17,063 | | | | | 0,500 | | | | | 10,191 | | | | - | | | | | | | 5,472 | | | | | 0,900 | | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | 1,544 | | | | | - | | | | | 1,544 | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Всего по [разделу II](#P693) | | | | Всего | | | 130,5240 | | | | | 0,500 | | | | | 10,985 | | | | 0,093 | | | | | | | 7,967 | | | | | 2,345 | | | | | 4,0000 | | 45,6360 | | | | | 58,7280 | | | | - | | |  |
| в том числе | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| городской бюджет | | | 130,2540 | | | | | 0,500 | | | | | 10,985 | | | | 0,093 | | | | | | | 7,967 | | | | | 2,345 | | | | | 4,0000 | | 45,6360 | | | | | 58,7280 | | | | - | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" | | | 1,692 | | | | | - | | | | | 1, 692 | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" | | Служба замести-теля мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | 3,950 | | | | | | | 3,950 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | | Улучшение качества обслу-живания населе-ния. Обеспечение работы речной линии в жилом районе 29 лесо-завода |
| в том числе | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| областной бюджет | | 1,950 | | | | | | | 1,950 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| городской бюджет | | 2,000 | | | | | | | 2,000 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| 2. Проведение работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" | | Департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск" | | Всего | | 12,4000 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 12,4000 | | - | | | | | - | | | | - | | | В 2017 году разработка Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" |
| в том числе | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| городской бюджет | | 12,4000 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 12,4000 | | - | | | | | - | | | | - | | |
| 3. Строительство причала на о. Хабар-ка в Соломбальском территориальном округе г. Архан-гельска | | Департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск" | | Всего | | 106,1898 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 42,4374 | | 60,0000 | | | | | - | | | | 3,7524 | | | В 2020 году ввод объекта в эксплуатацию |
| в том числе | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| городской бюджет | | 106,1898 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 42,4374 | | 60,0000 | | | | | - | | | | 3,7524 | | |
| 4**.** Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | 486,0000 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 157,5000 | | 157,5000 | | | | | 165,0000 | | | | 6,0000 | | | Приобретение  2 речных судов ледового класса для обслуживания речных переправ  в городе Архангельске в соответствии  с требованиями законодательства в сфере речных перевозок |
| в том числе | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| областной бюджет | | 456,0000 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 150,0000 | | 150,0000 | | | | | 156,0000 | | | | - | | |
| городской бюджет | | 30,0000 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 7,5000 | | 7,5000 | | | | | 9, 0000 | | | | 6,0000 | | |
| Всего по [разделу III](#P827) | |  | | Всего | | 608,5398 | | | | | | | 3,950 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 212,3374 | | 217,5000 | | | | | 165,0000 | | | | 9,7524 | | |  |
| в том числе | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| областной бюджет | | 457,9500 | | | | | | | 1,950 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 150,0000 | | 150,0000 | | | | | 156,0000 | | | | - | | |
| городской бюджет | | 150,5898 | | | | | | | 2,000 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 62,3374 | | 67,5000 | | | | | 9,0000 | | | | 9,7524 | | |
| IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г. Архан-гельске | | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | | | 69,411 | | | | | | 60,469 | | | | | 8,942 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | | Ввод в эксплуа-тацию в 2012 году здания детского комбината  на 210 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| областной бюджет | | | | 57,069 | | | | | | 57,069 | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 12,342 | | | | | | 3,400 | | | | | 8,942 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| 2. Строительство школы в Цигло-менском террито-риальном округе  г. Архангельска | | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | | | 226,080 | | | | | | 16,017 | | | | | 207,414 | | | | 2,649 | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | | Ввод в эксплуа-тацию в 2013 году здания школы  на 240 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| областной бюджет | | | | 199,680 | | | | | | 4,617 | | | | | 192,414 | | | | 2,649 | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| городской бюджет  в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | 26,400  2,350 | | | | | | 11,400  - | | | | | 15,000  2,350 | | | | -  - | | | -  - | | | | | | -  - | | | | | -  - | | -  - | | | | | | | -  - | | | | -  - | |
| 3. Приобретение доли в праве обще-долевой собствен-ности здания детских яслей по ул. Добро-любова, 19 после реконструкции | | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | | | 138,617 | | | | | | 68,000 | | | | | 70,617 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | | Ввод в действие  в 2013 году здания детского комбината  на 120 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| федеральный бюджет | | | | 70,617 | | | | | | - | | | | | 70,617 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 68,000 | | | | | | 68,000 | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| 4. Строительство детского сада  в Соломбальском территориальном округе | | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 80,0007 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | 0,024 | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | 79,9767 | | Ввод в действие здания детского комбината  на 280 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| городской бюджет | | | | 80,0007 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | 0,024 | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | 79,9767 | |
| 5. Строительство детского сада  на 60 мест  в пос. Турдеевск  г. Архангельска | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 97,0216 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | 62,6396 | | 34,3820 | | | | | | | - | | | | - | | Ввод в действие  в 2020 году здания детского сада  на 60 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| областной бюджет | | | | 76,6070 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | 46,9020 | | 29,7050 | | | | | | | - | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 20,4146 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | 15,7376 | | 4,6770 | | | | | | | - | | | | - | |
| 6. Строительство детского комбината на 280 мест в 7 мик-рорайоне террито-риального округа Майская горка  г. Архангельска | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 171,9443 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | 128,9907 | | | | | | | 42,9536 | | | | - | | В 2020 году ввод в эксплуатацию здания детского комбината  на 280 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| областной бюджет | | | | 159,2829 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | 119,6600 | | | | | | | 39,6229 | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 12,6614 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | 9,3307 | | | | | | | 3,3307 | | | | - | |
| 7. Строительство школы на 1500 мест в территориальном округе Майская горка г. Архан-гельска | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 1 045,6480 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | 0,7000 | | 365,3600 | | | | | | | 679,5880 | | | | - | | Разработка проектной документации  в 2017 году,  в 2019 году  ввод объекта в эксплуатацию |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| федеральный бюджет | | | | 978,1080 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | 350,0000 | | | | | | | 628,1080 | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 67,5400 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | 0,7000 | | 15,3600 | | | | | | | 51,4800 | | | |  | |
| Всего по [разделу IV](#P898) | |  | | Всего | | | | 1 828,7226 | | | | | | 144,486 | | | | | 286,973 | | | | 2,649 | | | 0,024 | | | | | | - | | | | | 63,3396 | | 528,7327 | | | | | | | 722,5416 | | | | 79,9767 | |  |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| федеральный бюджет | | | | 1 048,7250 | | | | | | - | | | | | 70,617 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | 350,0000 | | | | | | | 628,1080 | | | | - | |
| областной бюджет | | | | 492,6389 | | | | | | 61,686 | | | | | 192,414 | | | | 2,649 | | | - | | | | | | - | | | | | 46,9020 | | 149,3650 | | | | | | | 39,6229 | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 287,3587 | | | | | | 82,800 | | | | | 23,942 | | | | - | | | 0,024 | | | | | | - | | | | | 16,4376 | | 29,3677 | | | | | | | 54,8107 | | | | 79,9767 | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | 2,350 | | | | | | - | | | | | 2,350 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзи-хинской | | | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба замести-теля мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | | 138,309 | | | | | | 26,533 | | | | | 53,597 | | | | 40,412 | | | 13,258 | | | | | 4,509 | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 2,09 га |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| областной бюджет | | | | 38,216 | | | | | | 24,533 | | | | | 13,683 | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 100,093 | | | | | | 2,000 | | | | | 39,914 | | | | 40,412 | | | 13,258 | | | | | 4,509 | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| 2. Обеспечение земельных участков (строительство) коммунальной и инженерной инфра-структурой для строительства много-квартирных домов по ул. Цигломенской | | | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | | 124,397 | | | | | | - | | | | | 46,089 | | | | 77,803 | | | 0,505 | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой позволит в дальнейшем продолжить строительство многоквартирных домов |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| городской бюджет | | | | 124,397 | | | | | | - | | | | | 46,089 | | | | 77,803 | | | 0,505 | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| 3. Обеспечение земельных участков дорожной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрел-ковая – ул. Карпо-горская, длинной  1 650 м) | | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 21,8000 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 21,8000 | Ввод в эксплуа-тацию 1650 м  в 2017 году |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| городской бюджет | | | | 21,8000 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 21,8000 |
| 4. Реконструкция водоочистных сооружений по  ул. Кирпичного завода, 22, корп. 1  в Цигломенском территориальном округе г. Архан-гельска | | | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 14,5640 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 14,5640 | В 2020 году  ввод объектов  в эксплуатацию производи-тельностью  3200 куб.м/ сутки |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| городской бюджет | | | | 14,5640 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 14,5640 |
| Всего по [разделу V](#P898) | | |  | | Всего | | | | 299,0700 | | | | | | 26,533 | | | | | 99,686 | | | | 118,215 | | | 13,763 | | | | | 4,509 | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 36,3640 |  |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| областной бюджет | | | | 38,216 | | | | | | 24,533 | | | | | 13,683 | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 260,8540 | | | | | | 2,000 | | | | | 86,003 | | | | 118,215 | | | 13,763 | | | | | 4,509 | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 36,3640 |
| VI. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архангельска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Благоустройство территории Петров-ского сквера | | | Администрация Ломоносовского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | | Всего | | | | 32,0490 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 11,7990 | | 17,2500 | | | 3,0000 | | | | | | | | | - | Реализация проекта по благоустройству на территории 23000 кв.м |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| городской бюджет | | | | 27,5890 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 7,3390 | | 17,2500 | | | 3,0000 | | | | | | | | | - |
| иные источники | | | | 4,4600 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 4,4600 | |  | | |  | | | | | | | | |  |  |
| 2. Строительство парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии | | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 54,1700 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 15,6386 | | - | | | - | | | | | | | | | 38,5314 | Разработка проектной документации и ввод объекта в эксплуатацию  в 2017 году |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| городской бюджет | | | | 54,1700 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 15,6386 | | - | | | - | | | | | | | | | 38,5314 |
| 3. Строительство модульных водо-очистных соору-жений из поверх-ностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов  г. Архангельска | | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 83,0030 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 7,9800 | | 37,0105 | | | 37,4742 | | | | | | | | | 0,5383 | Увеличение производитель-ности очистных сооружений на 4500 куб.м/сутки |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| областной бюджет | | | | 67,6210 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | 33,8105 | | | 33,8105 | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 15,3820 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 7,9800 | | 3,2000 | | | 3,6637 | | | | | | | | | 0,5383 |
| 4. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования "Город Архангельск" | | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 45,7894 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 13,8590 | | 14,1076 | | | 17,8228 | | | | | | | | | - | Ремонт 20 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовых территориям многоквартирных домов |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| городской бюджет | | | | 45,7894 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 13,8590 | | 14,1076 | | | 17,8228 | | | | | | | | | - |
| Всего по [разделу V](#P1114)I | | | | | Всего | | | | 215,0114 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 49,2766 | | 68,3681 | | | 58,2970 | | | | | | | | | 39,0697 |  |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| областной бюджет | | | | 67,6210 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | 33,8105 | | | 33,8105 | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 142,9304 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 44,8166 | | 34,5576 | | | 24,4865 | | | | | | | | | 39,0697 |
| иные источники | | | | 4,4600 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 4,4600 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| VII. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Благоустройство дворовых террито-рий многоквар-тирных домов | Итого | | | | Всего | | | | 78,3998 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 78,3998 | | - | | | - | | | | | | | | | - | Благоустройство 22 дворовых территорий многоквартирных домов |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| федеральный бюджет | | | | 58,5322 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 58,5322 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 10,3292 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 10,3292 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 9,2550 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 9,2550 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| иные источники | | | | 0,2834 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 0,2834 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
|  | Администрация Октябрьского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | | | | Всего | | | | 17,6700 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 17,6700 | | - | | | - | | | | | | | | | - |  |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| федеральный бюджет | | | | 13,2519 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 13,2519 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 2,3386 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 2,3386 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 2,0795 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 2,0795 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
|  | Администрация Маймаксанского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | | | | Всего | | | | 3,9347 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 3,9347 | | - | | | - | | | | | | | | | - |  |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| федеральный бюджет | | | | 2,9358 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 2,9358 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 0,5181 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 0,5181 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 0,4808 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 0,4808 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
|  | Администрация Соломбальского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | | | | Всего | | | | 31,4932 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 31,4932 | | - | | | - | | | | | | | | | - |  |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| федеральный бюджет | | | | 23,5308 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 23,5308 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 4,1525 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 4,1525 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 3,5265 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 3,5265 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| иные источники | | | | 0,2834 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 0,2834 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
|  | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | | | Всего | | | | 8,1874 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 8,1874 | | - | | | - | | | | | | | | | - |  |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| федеральный бюджет | | | | 5,9783 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 5,9783 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 1,0550 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 1,0550 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 1,1541 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 1,1541 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
|  | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | | | | Всего | | | | 6,3430 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 6,3430 | | - | | | - | | | | | | | | | - |  |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| федеральный бюджет | | | | 4,7571 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 4,7571 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 0,8394 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 0,8394 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 0,7465 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 0,7465 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
|  | Администрация территориального округа Майская горка Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | | | | Всего | | | | 2,0700 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 2,0700 | | - | | | - | | | | | | | | | - |  |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| федеральный бюджет | | | | 1,5524 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 1,5524 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 0,2740 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 0,2740 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 0,2436 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 0,2436 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
|  | Администрация Ломоносовского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | | | | Всего | | | | 8,7015 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 8,7015 | | - | | | - | | | | | | | | | - |  |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| федеральный бюджет | | | | 6,5259 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 6,5259 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 1,1516 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 1,1516 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 1,0240 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 1,0240 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| 2. Благоустройство общественных территорий | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | | | Всего | | | | 34,0923 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 34,0923 | | - | | | - | | | | | | | | | - |  |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| федеральный бюджет | | | | 28,6390 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 28,6390 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 5,0540 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 5,0540 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 0,3993 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 0,3993 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| Всего по разделу VII | | | | | Всего | | | | 112,4921 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 112,4921 | | - | | | - | | | | | | | | | - |  |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| федеральный бюджет | | | | 87,1712 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 87,1712 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 15,3832 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 15,3832 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 9,6543 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 9,6543 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| иные источники | | | | 0,2834 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 0,2834 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| ИТОГО | | | | | Всего | | | | 6 071,5240 | | | | | 497,647 | | | | | | 848,589 | | | | 125,291 | | | 23,814 | | | | | 15,669 | | | | | 481,7657 | | 1 119,0373 | | | 1 254,5666 | | | | | | | | | 1 705,1444 |  |
| федеральный бюджет | | | | 1 610,8962 | | | | | - | | | | | | 70,617 | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 87,1712 | | 587,5000 | | | 865,6080 | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 1 827,6432 | | | | | 383,297 | | | | | | 620,370 | | | | 3,948 | | | - | | | | | - | | | | | 246,2852 | | 344,3096 | | | 229,4334 | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 2 628,2412 | | | | | 114,350 | | | | | | 157,602 | | | | 121,343 | | | 23,814 | | | | | 15,669 | | | | | 143,5659 | | 187,2277 | | | 159,5252 | | | | | | | | | 1 705,1444 |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | 7,766 | | | | | - | | | | | | 7,766 | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| иные источники | | | | 4,7434 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 4,7434 | | - | | | - | | | | | | | | | - |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_