**Мероприятия, реализованные в рамках регионального (федерального) проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году**

**Содержание и ремонт**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"**

В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" Государственной программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области" департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" в 2024 году была предоставлена субсидия на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Сумма субсидии в 2024 году составила – 27 858 930,28 рублей, из них средства областного бюджета – 20 993 500,23 рублей, городского бюджета – 6 865 430,05 рублей. Заключено шесть муниципальных контрактов на общую сумму – 27 858 930,28 рублей:

1) Муниципальный контракт от 20.05.2024 № 24000162 на сумму 5 640 082,20 рублей на выполнение работ по оборудованию улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" техническими средствами организации дорожного движения по следующим объектам:

г. Архангельск, Окружное шоссе - ул. Мостостроителей;

г. Архангельск, просп. Троицкий в районе пересечения с ул. Садовой;

г. Архангельск, ул. Кольская в районе пересечения с ул. Орджоникидзе;

г. Архангельск, просп. Обводный канал в районе пересечения   
с ул. Вологодской.

2) Муниципальный контракт от 20.05.2024 № 24000163 на сумму 4 108 825, 56 рублей на выполнение работ по оборудованию улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" техническими средствами организации дорожного движения по следующим объектам:

г. Архангельск, перекресток ул. Тимме-ул. Воскресенская;

г. Архангельск, ул. Дачная, д. 35;

г. Архангельск, перекресток просп. Троицкий-ул. Карла Либкнехта;

г. Архангельск, ул. 100-й Дивизии, д. 12.

3) Муниципальный контракт от 14.05.2024 № 24000165 на сумму на сумму 5 709 245,56 рублей на выполнение работ по оборудованию улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" техническими средствами организации дорожного движения по следующим объектам:

г. Архангельск, просп. Ленинградский, в районе здания № 58;

г. Архангельск, перекресток ул. Октябрят-ул. Стрелковая.

4) Муниципальный контракт от 20.05.2024 № 24000166 на сумму 5 731 912,23 рублей на выполнение работ по оборудованию улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" техническими средствами организации дорожного движения по следующим объектам:

г. Архангельск, просп. Ломоносова в районе пересечения с ул. Логинова;

г. Архангельск, перекресток ул. Урицкого - просп. Ломоносова;

г. Архангельск, ул. Павла Усова в районе пересечения с ул. Ильинской;

г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 23;

г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 50, корп. 1;

г. Архангельск, Маймаксанское шоссе, д. 22, стр. 7.

5) Муниципальный контракт от 17.05.2024 № 24000167 на сумму 4 252 948,90 рублей на выполнение работ по оборудованию улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" техническими средствами организации дорожного движения по следующим объектам:

г. Архангельск, ул. Воскресенская в районе пересечения с просп. Советских космонавтов;

г. Архангельск, ул. Смольный Буян, в районе здания № 20;

г. Архангельск, перекресток просп. Ленинградский-ул. Галушина;

г. Архангельск, ул. Выучейского в районе пересечения с ул. Г. Суфтина.

6) Муниципальный контракт от 24.05.2024 № 24000178 на сумму 3 581 930,00 рублей на выполнение работ по оборудованию улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" техническими средствами организации дорожного движения по следующим объектам:

г. Архангельск, ул. Выучейского в районе пересечения с ул. Котласской;

г. Архангельск, на пересечении ул. Логинова и просп. Советских космонавтов.

Муниципальные контракты исполнены в полном объеме.

**Развитие материально-технической базы МУ**

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (региональный проект "Безопасность дорожного движения") между департаментом образования Администрации городского округа "Город Архангельск" и министерством образования Архангельской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа "Город Архангельск" от 31.05.2024 № 075-24-20-пф-24-065. Между департаментом образования Администрации городского округа "Город Архангельск" и МБОУ СШ № 51 заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа "Город Архангельск" субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 15.07.2024 № 1372 на выделение субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город Архангельск" в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в сумме 638 888, 89 рублей. Из них областной бюджет – 517 500 рублей, городской бюджет – 121 388, 89 рублей. Данный проект исполнен на 100%.

Кабинет укомплектован современным оборудованием для обучения детей основам безопасности поведения на улице и дорогах:

аппаратно-программный комплекс по правилам дорожного движения;

мультимедийная учебно-методическая программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

универсальный автогородок с комплектом дорожных знаков и правил дорожного движения;

электрифицированная многофункциональная магнитно-маркерная доска;

информационные стенды "Правила дорожного движения для велосипедистов", "Обязанности пешехода", стенд "Уголок ЮИД";

дорожное покрытие "Четырехсторонний перекресток", комплект дорожной разметки;

комплект светофоров, дорожных знаков;

велосипеды подростковые – 2 шт.

Данный проект освещался на официальном информационном интернет- портале городского округа "Город Архангельск" (https://www.arhcity.ru/?page=115/14938), на официальной странице МБОУ СШ № 51 (https://vk.com/wall-85554836\_4370), в группе "Открытый Архангельск" (<https://vk.com/wall-161193561_264605>).