**Национальный проект "Демография"**

**Федеральный проект "Спорт – норма жизни"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модернизация и оснащение спортивно-технологическим оборудованием физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | Муниципальный контракт, подрядная организация | Работы |
| Стадион при МБОУ СШ № 17 по адресу6 ул. Воскресенская, д. 106, корп. 2 | | |
|  | Муниципальный контракт от 31.07.2020 б/н с ООО "МАГНУМ".  Цена контракта 24 331 847,7 рубля. | **Выполнено:**  -подготовка основания под искусственный газон;  - установка бордюрных камней;  **Ведется:**  - подготовка основания под беговые дорожки;  - бетонирование кубов под тренажеры;  - подготовка фундамента под навес;  - прыжковая яма и зона приземления;  - подготовка фундамента под трибуны;  - лента под установку хоккейного борта;  - выравнивание уклонов к водосборным лоткам; |