**Национальный проект "Демография"**

**Федеральный проект "Спорт – норма жизни"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модернизация и оснащение спортивно-технологическим оборудованием физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | Муниципальный контракт, подрядная организация | Работы |
| Стадион при МБОУ СШ № 17 по адресу6 ул. Воскресенская, д. 106, корп. 2 |
|  | Муниципальный контракт от 31.07.2020 б/н с ООО "МАГНУМ". Цена контракта 24 331 847,7 рубля. | **Выполнено:** -подготовка основания под искусственный газон;- установка бордюрных камней;**Ведется:** - подготовка основания под беговые дорожки;- бетонирование кубов под тренажеры;- подготовка фундамента под навес;- прыжковая яма и зона приземления;- подготовка фундамента под трибуны;- лента под установку хоккейного борта;- выравнивание уклонов к водосборным лоткам; |