**По реализации национального проекта**

**25.11.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест по ул. Первомайская в округе Майская горка города Архангельска"

Подрядная организация ООО "Строй Центр". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Идентификационный код закупки:

193290128442529010100101120010000414

Место расположения: территориальный Майская Горка, земельный участок с кадастровым номером 29:22:060412:92.

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2 440,1 кв.м., площадь здания 3 031,63 кв.м., строительный объем 22 622,6 куб.м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.11.2020:

На объекте завершены подготовительные работы.

Получено разрешение на строительство.

Установлено ограждение строительной площадки.

Выполнены подъездные пути, планировка территории.

Работы по погружению свай.

Устройство ростверка.

Монтаж фундаментных блоков.

Устройство сетей теплотрассы и ливневой канализации.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 1 Детский сад на 280 Первомайская\ФОТО\09.11.2020\B74F581E-1A6B-4FB6-B891-17EFFB154F58.jpeg | \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 1 Детский сад на 280 Первомайская\ФОТО\09.11.2020\0D1E95E0-DB6F-444C-9ACE-FD314B2D6C88.jpeg |
| \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 1 Детский сад на 280 Первомайская\ФОТО\09.11.2020\21C2C7E0-1C43-4275-AB1F-50FCC1E2A836.jpeg | \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 1 Детский сад на 280 Первомайская\ФОТО\09.11.2020\E03DAF69-E3E5-41C0-9D6B-A154BA9607D3.jpeg |
| \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 1 Детский сад на 280 Первомайская\ФОТО\20.11.2020.png | |