**По реализации национального проекта**

**25.02.2021**

Национальный проект **«**Экология»

Объект "Строительство водоочистных сооружений на о. Кего в   
г. Архангельске"

Подрядная организация ООО "Консул"

Идентификационный код закупки:

203290128442529010100100470014221414

Место расположения: Октябрьский территориальный округ, земельный участок с кадастровым номером 29:22:041101:46, 29:22:041101:47.

Краткая характеристика объекта:

Здание одноэтажное. Строительный объем здания 596,83 м3. Материал стен – металлический каркас, трехслойные стеновые сэндвич –панели с негорючим минераловатным утеплителем. Фундамент – монолитная ж/б плита. Кровля – трехслойные сэндвич панели с негорючим минераловатным утеплителем по металлическим прогонам.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.02.2021:

По итогам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Консул". Подрядная организация приступила к выполнению работ по строительству.

установка ограждения, информационного щита и видеонаблюдения, подготовительные работы, земляные работы, устройство фундаментной плиты под здание, устройство фундамента под резервуары чистой воды V=155 м3 и насосную НС II, ремонтно-восстановительные работы для насосной станции 1-го подъема, монтаж металлоконструкций, работы второго этапа фундамента здания ВОС, демонтаж опалубки фундамента под подземный резервуар, монтаж лестницы в резервуаре под насосную станцию, монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в здании ВОС. Закуплено оборудование (КНС и НС). 28.01.2021 на объект завезен резервуар сточных вод. Выполнение системы наружного водоотведения – 55 %.

Установлено ограждение, информационный щит и видеонаблюдение.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| \\Cfs2\отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\фото 25.02.2021\f5348526-cbc9-4c05-8110-c1ef615598a5.JPG | \\Cfs2\отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\фото 25.02.2021\25fc2d51-c6a0-4d67-b7f3-375e2eedeceb.JPG |
| \\Cfs2\отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\фото 25.02.2021\6dac5a2d-8a72-4dd5-8be3-9bbb7f6eb55c.JPG | \\Cfs2\отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\фото 25.02.2021\595064ce-ae4f-43c6-9aae-bb1649b0f5c6.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |