ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Главы

городского округа

"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 219р

**ОТЧЕТ**

**об исполнении национального проекта "** **Жилье и городская среда"**

**по состоянию на "04" марта 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Отчет\* |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
| Благоустройство общественных территорий муниципального образования "Город Архангельск" | 1. Муниципальный контракт на строительство объектов: "Общественная территория по ул. Химиков в районе МАУ "ФСК им. А.Ф. Личутина", между зданиями № 4 и № 6 по ул. Химиков" (стоимость работ 20 996 688,97 руб.) и "Парк у бывшего здания МКОУ СОСШ № 41 по пр. Никольскому, д. 24" (стоимость работ 40 510 131,48 руб.)№ 2000494 заключен 17.12.2020.Цена контракта 61 506 820,45 руб.Дата окончания выполнения работ: 01.09.2021Ход выполнения работ на объекте: работы в настоящее время не ведутся.Общее отставание от календарного графика 0 дней.Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: -Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): -Иные муниципальные контракты: нет2. Муниципальный контракт на строительство объектов:"Сквер в районе Архангельского городского культурного центра" (стоимость работ 6 269 684,04 руб.), "Прогулочная зона в районе здания №8 по ул. 23 Гвардейской дивизии" (стоимость работ 13 994 639,59 руб.), "Общественная территория у Ломоносовского Дворца культуры (ул. Никитова, 1)" (стоимость работ 11 136 537,48 руб.), "Общественная территория вдоль дома № 6 по ул. Воскресенской" (стоимость работ 18 162 929,00 руб.). № 20000492 заключен 17.12.2020.Цена контракта 49 563 790,11 руб.Дата окончания выполнения работ: 01.09.2021.Ход выполнения работ на объекте: работы в настоящее время не ведутся.Общее отставание от календарного графика 0 дней.Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: -Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): -Иные муниципальные контракты: нет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб. | Кассовый расход на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тыс. руб. | Процент исполнения(п. 5/п. 1\*100%)  |
| Всего | ФБ | ОБ | ГБ | всего | в т.ч. |
| внешнее софинан-сирование | за счет своих средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В рамках реализации национального проекта  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках дополнительных мероприятий, направленных на реализацию национального проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный контракт на строительство объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключен с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Цена контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.Дата окончания выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ход выполнения работ на объекте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общее отставание от календарного графика \_\_\_\_\_\_\_ дней.Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иные муниципальные контракты: Муниципальный контракт от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключен с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Цена контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.Дата окончания выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ход выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\* – в случае если мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности отраслевого (функционального) органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" без заключения муниципального контракта, информация об исполнении мероприятия представляется в свободной форме.".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_