ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Память вечна"

проекта "Инициативные проекты граждан"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации |  | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | Подготовка технической документации по согласованию с инициатором проекта | 01.02.2025 | 01.04.2025 | Администрация Соломбальского территориториального округа |  |
| 2 | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Администрация Соломбальского территориториального округа |  |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству | 15.05.2025 | 01.08.2025 | Администрация Соломбальского территориториального округа |  |
| 4 | Контроль за исполнением муниципального контракта по реализации проекта "Уютный дворик". Подписание документа о приемке выполненных работ. | 15.05.2025 | 01.08.2025 | Администрация Соломбальского территориториального округа |  |