ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Взлетно-посадочная полоса"

проекта "Инициативные проекты граждан"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации |  | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | Запрос ценовых предложений, проведение обследования, определение объемов и видов работ, формирование технического задания к муниципальному контракту при взаимодействии с инициатором проекта, обоснование начальной максимальной цены муниципального контракта | 01.02.2025 | 15.04.2025 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры |  |
| 2 | Направление документации в департамент экономического развития на осуществление конкурентных процедур, определение подрядчика по результатам конкурсных процедур | 15.04.2025 | 15.05.2025 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры |  |
| 3 | Заключение муниципального контракта | 16.05.2025 | 30.05.2025 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры |  |
| 4 | Выполнение СМР по ремонту проезда | 30.05.2025 | 01.07.2025 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры |  |