Проекты, реализованные территориальными общественными самоуправлениями муниципального образования "Город Архангельск" за 2010-2019 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование территориального общественного самоуправления** | **Год реализации проекта** | **Наименование проекта** | **Результат реализации проекта** |
| ТОС "Первый" | 2010,2011,  2012,2013,  2014 | Парк как современный и эстетичный центр отдыха жителей микрорайона | В рамках проекта выполнены работы по благоустройству территории парка им. В.И. Ленина поселка лесозавода №3 в территориальном округе Майская горка г. Архангельска - озеленение территории парка, установка детского игрового комплекса, скамеек, восстановление пешеходных дорожек с устройством покрытий из тротуарной плитки напротив памятника В.И. Ленина |
| 2015 | Свод аварийных деревьев территориальном округе Майская горка г. Архангельска | В рамках проекта выполнены работы по своду 26 тополей, представляющих опасность. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям на безвозмездной основе |
| Благоустройство и восстановление пешеходных дорожек на территории парка, свод аварийных деревьев в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | В рамках проекта завершены работы по восстановлению пешеходных дорожек с устройством покрытий из тротуарной плитки напротив памятника В.И. Ленина и выполнен свод 6 аварийных тополей |
| 2016 | Вырубка кустарника в парке 3-го лесозавода | В рамках проекта выполнены работы по вырубке 132 м3 кустарника и дальнейшей его утилизацией |
| 2018 | Парк как современный и эстетичный центр отдыха жителей микрорайона | В рамках проекта выполнены работы по благоустройству территории парка им. В.И. Ленина поселка лесозавода №3 в территориальном округе Майская горка г. Архангельска - восстановлено 300 кв. м. пешеходных дорожек, установлено 3 скамейки. |
| ТОС "Хабарка" | 2010 | Валка и обрезка аварийных деревьев на острове Хабарка | В рамках проекта выполнены работы по валке и обрезке 463 кубометров самых разросшихся и представляющих опасность тополей |
| 2011 | Благоустройство мест для полоскания белья на острове Хабарка | В рамках проекта выполнены работы по изготовлению и устройству 3-х полоскалок для белья |
| 2012,2013,  2014,2015 | Отсыпка дорог шлаком на острове Хабарка | В рамках проекта выполнены работы по отсыпке шлаком 6027 кв.м дорог к социально значимым объектам острова Хабарка. Перечень и протяженность объектов обустройства определены жителями острова |
| 2013 | Устройство ограждения детской площадки на острове Хабарка | В рамках проекта выполнены работы по установке металлического ограждения детской площадки размером 32 м х 26 м |
| 2016 | Установка игровых элементов на спортивной площадке | В рамках проекта приобретены игровые элементы для детской площадке и выполнена их установка |
| 2017 | Спорту на Хабарке быть! | В рамках проекта приобретено и выполнена установка спортивного оборудования для детской площадки: гандбольные ворота, сетка для гандбольных ворот, стойки для волейбола, уличные спортивные тренажеры в количестве 4 штук. |
| ТОС "Кего" | 2010 | Валка и обрезка деревьев на острове Кего | В рамках проекта осуществлена валка и обрезка 670 кубометров аварийных тополей. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям острова на безвозмездной основе |
| Капитальный ремонт деревянных тротуаров на острове Кего | В рамках проекта отремонтировано 478 кв. м. деревянных тротуаров к социально значимым объектам инфраструктуры острова, таким как: почта, причал, школа и детский сад |
| 2011 | Ликвидация не подлежащих восстановлению пожарных водоемов на острове Кего | В рамках проекта ликвидированы находящиеся в аварийном состоянии и не подлежащие восстановлению и эксплуатации пожарные водоемы, представляющие угрозу для детей |
| 2012 | Благоустройство площадки перед поликлиникой на острове Кего | В рамках проекта выполнены работы по устройству деревянного тротуара, площадки и скамеек перед поликлиникой на острове Кего |
| Благоустройство мест для полоскания белья на острове Кего | В рамках проекты выполнены работы по благоустройству 2-х мест для полоскания белья. |
| 2013 | Благоустройство территории перед поликлиникой на острове Кего | В рамках проекта выполнены работы по устройству ограждения территории перед поликлиникой на острове Кего деревянным забором длиной 95 метров, высотой 1,5 метра. |
| Свод аварийных деревьев на острове Кего | В рамках проекта сведены аварийные тополя (194 куб.м.), представляющие опасность для жителей острова Кего, с применением автогидроподъемника без корчевки пня. |
| 2014 | Отсыпка дорог шлаком на острове Кего | В рамках проекта выполнены работы по отсыпке шлаком 643,3 кв.м. дорог к социально-значимым объектам. |
| 2018 | Памяти жертвам интервенции на Севере 1918-1920гг. | В рамках проекта выполнены работы по реконструкции памятника, изготовлены новые памятные доски, окрашены ограждения вокруг памятника, установлены вазоны и разбиты цветники. |
|  | 2019 | Играем, общаемся и развиваемся! | В рамках проекта подготовлена территория для детской площадки, закуплено и установлено детское оборудование, установлены ограждения, посажены кусты и цветы. |
| Валка тополей на территории памятника жертвам интервенции на Севере | В рамках проекта было сведено 26 деревьев. Взамен сваленных деревьев посажены саженцы сосны и березы в количестве 26 штук. |
|  | "Растем вместе!" | В результате реализации проекта установлено дополнительное детское оборудование на детской площадке |
| ТОС "Лесной порт" | 2012 | Устройство дренажной канавы, в том числе с устройством пешеходных тротуаров от жилого дома № 16 до жилого дома № 20 по ул. Юнг ВМФ | В рамках проекта восстановлено 224 кв.м. деревянных тротуаров с устройством подтротуарного лотка для водоотведения сточных вод с прилегающей территории, расположенных от жилого дома № 16 до жилого дома № 20 по ул. Юнг ВМФ |
| 2013 | Устройство дренажной канавы, в том числе с устройством пешеходных тротуаров от жилого дома № 2 до жилого дома № 16 по ул. Юнг ВМФ | В рамках проекта восстановлено 154 кв.м. деревянных тротуаров с устройством подтротуарного лотка для водоотведения сточных вод с прилегающей территории, расположенных от жилого дома № 2 до жилого дома № 16 по ул. Юнг ВМФ |
| 2014 | Устройство дренажной канавы, в том числе с устройством пешеходных тротуаров по ул. Юнг ВМФ от здания №10 до жилого дома №4 | В рамках проекта восстановлено 74 кв.м. деревянных тротуаров с устройством подтротуарного лотка для водоотведения сточных вод с прилегающей территории, расположенных от здания №10 до жилого дома №4 по ул. Юнг ВМФ протяженностью 74 метра |
| 2015 | Восстановление дренажной канавы в том числе с устройством пешеходных тротуаров по ул. Юнг ВМФ от жилого дома  № 4 до жилого дома № 8 | В рамках проекта произведены работы по разработке грунта и восстановлению профиля канав, креплению инвентарными щитами и устройству деревянных тротуаров протяженностью 78 кв. метров. |
| 2016 | Устройство дренажной канавы, в том числе с устройством пешеходных тротуаров по ул. Юнг ВМФ от здания поликлиники № 2 до жилого дома № 4 | В рамках проекта произведены работы по разработке грунта и восстановлению профиля канав, креплению инвентарными щитами и устройству деревянных тротуаров протяженностью 96 кв. метров. |
| ТОС "Кузнечевский лесозавод" | 2013 | Восстановление дренажной канавы в поселке 29 лесозавода на территории Маймаксанского округа муниципального образования «Город Архангельск» | В результате реализации проекта восстановлена дренажная канава протяженностью 210 метров. Выполнено устройство деревянного пешеходного перехода через канаву шириной 1 метр длиной 3 метр с устройством поручней |
| 2014 | Устройство дренажной канавы, в том числе с устройством пешеходных тротуаров в районе жилых домов по улице Мудъюгской на территории Маймаксанского округа муниципального образования «Город Архангельск» | В  результате реализации проекта восстановлен профиль дренажной канавы с укладкой щитов и устройством деревянных тротуаров   протяженностью 74 метра |
| 2015 | Восстановление дренажной канавы в районе жилых домов   № 35 и № 37 по улице Мудьюгская на территории Маймаксанского округа муниципального образования «Город Архангельск» | В результате реализации проекта проведены работы по разработке грунта, восстановлению профиля 133м канав, очистке каналов, устройству основания под трубопроводы, укладке трубопроводов, устройству деревянных тротуаров  протяженностью 17 метров |
| 2016 | Благоустройство части парка с устройством площадки для проведения мероприятий в районе жилых домов № 28 корп.1 и № 30 корп. 1 по ул. Мудъюгская на территории Маймаксанского округа | В рамках проекта расчищена площадка от кустарника и мелколесья, установлена сцена и 4 скамьи |
| 2017 | Устройство дренажной системы в районе жилых домов по улице Лодемская на территории Маймаксанского округа | В результате реализации проекта восстановлена дренажная канава протяженностью 250 метров. Была произведена разработка грунта, прокладка трубы стальной и трубы дренажной в геотекстиле, устройство наборных колец для колодцев в количестве 36 штук. Завершающим этапом работ стала укладка на проезжую часть дороги сборных железобетонных плит |
| 2018 | Восстановление дренажной канавы по ул. Мудьюгская на территории Маймаксанского округа муниципального образования "Город Архангельск" | В результате реализации проекта восстановлена дренажная канава протяженностью 193 метра, установлены деревянные тротуары с ограждениями, уложены дорожные плиты в количестве 5 штук. |
| ТОС "Кемский" | 2014 | Детская площадка | В результате реализации проекта выполнены работы по установке игровых элементов детской площадки, перенос песочницы, установке урн, оформлению газонов, высадке цветочной рассады. |
| Благоустройство ул. Кемской вдоль реки Соломбалки | В результате реализации проекта выполнены работы по планировке и подготовке территории для установки скамеек, установке скамеек (диванов), стола со  скамьями и навесом.  Установке урн и цветников, высадке цветов. |
| Восстановление дренажно-ливневой канализации (1 этап) | В результате реализации проекта был восстановлен профиль дренажной канавы с укладкой щитов и устройством деревянных тротуаров  по ул. Восточной от дома №2 до дома №15 и по ул. Линейной от дома №18 до дома №24  - 102 м.п. |
| 2015 | Валка деревьев | В результате реализации проекта выполнены работы по валке 15 тополей и 4 ив. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям на безвозмездной основе |
| Восстановление дренажно-ливневой канализации по ул. Суханова от 14 до 17 дома | В результате реализации проекта восстановлен профиль канавы длиной 124 м и устроены деревянные тротуары длиной 100 м. |
| Восстановление дренажно-ливневой канализации по ул. Суханова от 20 до 25 дома по ул. Южной от 13 дома до дороги | В результате реализации проекта закуплено 2 трубы, проведены работы по восстановлению профиля канавы длиной 104 метра, разборке грунта и трубопроводов, устройству основания под трубопроводы, укладке труб и разработке водоотводных и нагорных канав длиной 250 метров. |
| Восстановление дренажно-ливневой канализации по ул. Линейной от 2 до 8 дома | В результате реализации проекта закуплена 1 труба, проведены работы по разборке грунта и трубопроводов, устройству основания под трубопроводы, укладке труб и разработке водоотводных и нагорных канав длиной 110 метров. Устроены деревянные тротуары длиной 126 метров. |
| Акустическое оборудование и костюмы для массовых мероприятий на территории ТОС «Кемский» | В результате реализации проекта закуплено акустическое оборудование. Приобретены материалы и сшиты 7 костюмов для проведения массовых мероприятий. |
| 2016 | Организация досуга жителей | В результате реализации проекта оснащена спортивным игровым оборудованием детская игровая комната, а также оборудованы кабинеты для проведения мастер-классов |
| Валка тополей у дома № 9 по ул. Фрезерной, у дома № 11 по ул. Литейной и у д. № 6 по ул. Корпусной | В результате реализации проекта сведено 14 аварийных тополей. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям на безвозмездной основе |
| Восстановление дренажно-ливневой канализации по ул. Восточной от 8 до 10 дома с заменой трубы по ул. Южной | В результате реализации проекта заменена труба дренажно-ливневой канализации, установлено 56 метров деревянного тротуара. |
| Восстановление дренажно-ливневой канализации по ул. Соломбальской от 10 до 12 дома с заменой трубы по ул. Восточной | В результате реализации проекта заменена труба дренажно-ливневой канализации |
| Валка тополей у дома № 7 по ул. Литейной и у дома № 10 по ул. Корпусной | В результате реализации проекта сведено 10 аварийных тополей. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям на безвозмездной основе |
| Валка тополей между домами 4 и 6 по ул. Корпусной | В результате реализации проекта сведено 5 аварийных тополей. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям на безвозмездной основе |
| 2017 | Валка тополей по ул. Литейная у домов № 1,2,4,8 и по ул. Фрезерная у домов № 5,7 | В результате реализации проекта сведено 22 аварийных тополя. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям на безвозмездной основе |
| Подготовка территории к спортивной площадке в поселке Кемском. | В рамках проекта были разобраны разрушенные сарай в количестве 3 строений, был завезен песок и произведено выравнивание территории. На территории участка были установлены цветники, скамейки, урны. на дрова Разобранные сараи были переданы нуждающимся жителям на безвозмездной основе |
| Благоустройство набережной реки Соломбалки у дома № 7/1 по ул. Кемской для массовых мероприятий» | В результате реализации проекта были выполнены работы по очистке и выравниванию территории, изготовлены деревянные цветники, установлены фигуры из пластика в количестве 5 штук, закуплены и высажены цветы в цветники. |
| 2018 | Восстановление деревянных тротуаров у домов Фрезерная 2, 7, 9, Корпусная д. 3, 4, 5, 6, Литейная 6, 4 | В рамках проекта отремонтировано 312 метров деревянных тротуаров вдоль домов |
|  | 2019 | Косметический ремонт постамента "Родина Мать" | В рамках проекта выполнены работы по косметическому ремонту постамента "Родина Мать", очищена территория от мусора, выложена плитка вокруг постамента. |
| Косметический ремонт постамента павшим в годы ВОВ 1941 - 1945 годы | В рамках проекта выполнены работы по восстановлению постамента памятника павшим в годы ВОВ в 1941-1945 годы, восстановлены надгробные таблички, очищена территория от мусора. |
| Восстановление пожарного водоема- резервуара по ул. Совхозная | В рамках проекта восстановлен пожарный водоем в районе жилых деревянных многоквартирных домов. Очищена территория от мусора. |
| "Восстановление дренажно – ливневой канализации и благоустройство парка" | В рамках проекта была восстановлена дренажно-ливневая канализация с установкой труб |
| ТОС "Краснофлотский" | 2014 | Свод аварийных деревьев на острове Краснофлотский | В результате реализации проекта выполнены работы по валке 8  тополей и обрезка крон 22 тополей, представляющих опасность для жителей острова. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям острова на безвозмездной основе |
| 2015 | Свод аварийных деревьев на острове Краснофлотский | В результате реализации проекта выполнены работы по своду 78 аварийных тополей, представляющих опасность для жителей острова. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям острова на безвозмездной основе |
| Благоустройство зоны отдыха на острове Краснофлотский | В результате реализации проекта изготовлено 16 дорожных плит, из них сделана дорога, выполнены работы по расчистке площадей от кустарников |
| 2016 | Свод аварийных деревьев на острове Краснофлотский | В результате реализации проекта выполнены работы по своду 40 аварийных тополей, представляющих опасность для жителей острова. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям острова на безвозмездной основе |
| Свод аварийных деревьев | В результате реализации проекта выполнены работы по своду 16 аварийных тополей, представляющих опасность для жителей острова. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям острова на безвозмездной основе |
| 2017 | Свод аварийных деревьев на острове | В результате реализации проекта выполнены работы по своду 20 аварийных тополей, представляющих опасность для жителей острова. Появилась возможность проведения мероприятий по дальнейшему благоустройству территории. При реализации данного проекта корневая система дерева больше не разрушает дорожное полотно. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям острова на безвозмездной основе |
| Свод аварийных деревьев на острове | В результате реализации проекта выполнены работы по своду 20 аварийных тополей, представляющих опасность для жителей острова. Появилась возможность проведения мероприятий по дальнейшему благоустройству территории. При реализации данного проекта корневая система дерева больше не разрушает дорожное полотно. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям острова на безвозмездной основе |
| 2018 | Свод аварийных деревьев на острове | Фактически в результате реализации двух проектов кронировали 39 тополей и свели под корень 2 деревьев, представляющих опасность для жителей острова. Появилась возможность проведения мероприятий по дальнейшему благоустройству территории. При реализации данного проекта корневая система дерева больше не разрушает дорожное полотно. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям острова на безвозмездной основе |
|  | |  |  | | --- | --- | | Детская площадка и автогородок на острове Краснофлотский |  |   В рамках проекта заасфальтирована территория для катания детей на велосипедах и роликах, очищена территория от кустарника, высажены деревья и цветы |  |
|  |  | Детская площадка и автогородок на острове Краснофлотский - 1 проект | В рамках проекта заасфальтирована оставшаяся часть территории для катания детей на велосипедах и роликах, изготовлена и установлена детская песочница, установлена детская игровая тележка, высажены цветы и кусты. |
|  | 2019 | Детская площадка и автогородок на острове Краснофлотский - 2 проект | В рамках проекта закуплено и установлено детское игровое и спортивное оборудование. Изготовлены и установлены входные ворота и игровой комплекс "Щучий хребет", высажены кусты сирени и роз. |
|  | "Свод аварийных деревьев" | В результате реализации проекта сведено 20 аварийных тополя. Порубочные остатки распилены на дрова и представлены нуждающимся жителям на безвозмездной основе |
| ТОС "23 Лесозавод" | 2014 | Благоустройство парка по ул. Емецкой (1 этап) | В результате реализации проекта выполнены работы по выкашиванию газонов, валке 16 тополей |
| 2017 | Валка тополей по ул. Колхозная у домов: 11, 23, 31» | В результате реализации проекта выполнены работы по своду 14 аварийных тополей, появилась возможность по дальнейшему благоустройству территории. |
| 2018 | Восстановление пешеходного деревянного тротуара по ул. Проезжей у домов № 13, 15, 17, 20, 19, 21, 18 до дороги | В рамках проекта отремонтировано 506 метров деревянных тротуаров к социально значимым объектам инфраструктуры острова. |
| Восстановление дренажно-ливневой канализации от дома № 10 до перекрестка ул. Проезжей с восстановлением мостовых | В результате реализации проекта восстановлена дренажно-ливневая канализация вдоль территории детского сада, установлены деревянные тротуары протяженностью 296 метров. |
| Восстановление дренажно-ливневой канализации от ул. Колхозной с заменой трубы на перекрестке до дома № 10 | В результате реализации проекта восстановлена дренажная канава с укладкой трубы, уложены мостовые и сборные железобетонные плиты площадью более 3м2 |
| 2019 | Восстановление дренажно-ливневой канализации от дома № 20 по ул. Колхозной до перекрестка | В рамках проекта была восстановлена дренажно-ливневая канализация с установкой коробов и труб, произведено устройство деревянных тротуарв. |
| Восстановление пешеходного деревянного тротуара по ул. Колхозной | В рамках проекта восстановлено 497 метров деревянного тротуара. |
| ТОС "Теснанова" | 2015 | Оборудование детской площадки | В результате реализации проекта закуплены игровые элементы детской площадки, произведен их монтаж, выполнены работы по устройству ограждения детской площадки. |
| Благоустройство зоны отдыха территории ТОС | В результате реализации проекта закуплены игровые элементы детской площадки, произведен их монтаж. Произведена закупка скамеек, вазонов, деревьев и кустарников. Выполнены работы по окраске ограждения, установке скамеек, песочницы, вазонов, посадке деревьев и кустарников. |
| ТОС "Ягодный" | 2018 | Отсыпка дороги ул. Кольцевая | В рамках проекта выполнены работы по отсыпке шлаком 200 метров дорог к социально значимым объектам , таким как: школа, детский сад, больница, остановка. |
| ТОС "Предмостный" | 2019 | Да будет свет! | В рамках проекта выполнены работы по замене 12 светильников, улучшилось качество освещения дворовой территории. Вырубка кустарника так же способствовала лучшему освещению дворов. |
| Благоустройство территории | В рамках проекта была произведена обрезка крон деревьев в количестве 20штук, свалено 19 аварийных тополей, проведена уборка территории. Взамен сведенных тополей высажено 8 берез, 5 рябин, 5 кленов. |